Diagnóstico – Cenário Atual  Jaime Silva-20260316_173542-Gravação de Reunião

16 de março de 2026, 08:35PM

32m 56s

Priscila Galindo começou a transcrição

Jaime Marlon Silva   0:11
Por favor.

Priscila Galindo   0:14
Espera aí que agora acho que travou aqui, espera aí, agora. Então, o nosso plano de trabalho a gente faz na fase um diagnóstico, que é basicamente, a gente analisa as governanças, a gente faz. É o estudo de todas as plataformas, das práticas dentro das plataformas, a gente conduz as entrevistas.
A gente examina os documentos, a gente mapeia os processos e a gente identifica as lacunas. Então esse é o s is, vamos dizer assim. Aí depois a gente vai pro pro two B, que aí é basicamente a gente junto com a motiva, então com pessoas específicas que já são voltadas mais para aqueles temas.
Que dentro do diagnóstico a gente entendeu que fazia sentido atuar. A gente desenha o to BE, depois a gente implementa esse to b que vai ser lá na frente, tá? E de uma maneira transversal, a gente tem a gestão de mudança ao longo do processo, porque a gente entende que.
É ao longo desse caminho, podem ter algumas interfaces, seja por sistema ou seja por mudanças estruturais, alguma coisa nesse sentido, então por isso que a gente sempre acompanha com gestão de mudança.
Depois a gente vai. Como é que a gente faz esse trabalho todo? A gente faz as entrevistas, a gente tem um entendimento, a gente depois levanta, faz o levantamento das hipóteses, a gente faz a análise de dados, depois a gente faz a aplicação de framework e depois a gente chega num consolidado.
Do diagnóstico existe, está então por isso que a gente está fazendo essas entrevistas para a gente poder passar por essas fases e chegar lá no resultado final, está?

Jaime Marlon Silva   1:36
Okay.

Priscila Galindo   1:37
E aí, agora é mais uma apresentaçãozinha sobre você, tá? Então, resumidamente, quem é você e o que você faz atualmente na motiva? E é muito no sentido de quais são suas responsabilidades aqui dentro, quais são as atividades ou as interfaces que você tenha com.
Capex com o núcleo de Capex é e quais hoje as dificuldades que você tem nessa atuação sua, tá? É mais nesses nesse intuito, tá?

Jaime Marlon Silva   2:05
Ok, então.
É, eu sou.
minha meu cargo na motiva né Eu sou um gerente executivo de tecnologia a nossa diretoria tecnologia digital ela tem ela tá organizada né É

Priscila Galindo   2:21
Mhm.

Jaime Marlon Silva   2:30
De uma forma com que eu tenho 11 diretoria de uma divisão de infraestrutura e operações de outras de soluções.
E eu sou do time de soluções.

Priscila Galindo   2:40
Mhm.

Jaime Marlon Silva   2:41
Ou seja, a gente ajuda a fazer o roadmap.
De tecnologia de evolução dos nossos clientes. E tem que fazer o delivery desses projetos. O projeto de Capex, no qual o diretor é o Flavio. O Flavio é um dos diretores que eu atendo. Basicamente, eu hoje estou responsável atualmente.
Por pelos diretos do Valdo.

Priscila Galindo   3:06
Mhm.

Jaime Marlon Silva   3:07
Então eu tenho o Marcelo Ferraz, que é suprimentos, tenho o Freitas, que é OCSE, é o Flavio. No caso do Capex, não é? Então o projeto do Capex é um dos projetos da minha carteira.

Priscila Galindo   3:20
Entendi.

Jaime Marlon Silva   3:21
Então, quem sou eu que eu faço? Acho que eu respondi dessa forma. Eu troco os projetos, inclusive eu estou com o Magno, com cadência.

Priscila Galindo   3:22
Machado Machado.

Jaime Marlon Silva   3:29
Inclusive falando do dos papéis e responsabilidades, considerando a própria Verum, a engenho é outras empresas que podem chegar agora com a escolha da solução, se a gente for para Microsoft ou para Oracle, por exemplo, a peloton, que vai jogar na no delivery dos projetos.
Então eu estou tendo esse tipo de discussão agora, inclusive, não é? Então eu estou envolvido como time de projeto. Eu não sou funcional, eu não sou do negócio.

Priscila Galindo   3:55
Uhum você é da parte de operação e do roadmap do sistema em si, é isso?

Jaime Marlon Silva   3:59
Não operação, eu sou na área de soluções de projetos.

Priscila Galindo   4:01
Tá.
Entendi, entendi.

Jaime Marlon Silva   4:06
Central de projetos.

Priscila Galindo   4:07
Tá, é mais voltada para a parte de implantação de sistema e tecnologia, é isso?

Jaime Marlon Silva   4:12
Exato, porque aqui infraestrutura e operações fica em outra diretoria.

Priscila Galindo   4:17
Entendi, então você é só para a parte, vamos dizer assim, desse sistema como um todo e corporativo não voltar 2 plataformas, Jaime?

Jaime Marlon Silva   4:26
Isso.

Priscila Galindo   4:27
Porto.

Jaime Marlon Silva   4:28
Exato, perfeito.

Priscila Galindo   4:30
Então está bom?

Jaime Marlon Silva   4:31
Algumas coisas são cross, a gente acaba se envolvendo.

Priscila Galindo   4:33
Exato, porque acaba, acaba, tipo assim, por exemplo, eu estou fazendo um sistema corporativo que vai atender todas as plataformas no final do dia.

Jaime Marlon Silva   4:39
É isso, mas a gente tem. Eu tenho um par aqui. O nome dele é salmeirão.

Priscila Galindo   4:44
Mhm.

Jaime Marlon Silva   4:45
O s almeirão, ele atende, por exemplo, trilhos.

Priscila Galindo   4:48
Mhm.

Jaime Marlon Silva   4:50
Rodovias.
A gente também tem da maneira com que o time de Santana está organizado hoje no organograma.
Antigamente, a Cris Gomes tinha uma estrutura que ela tinha para cada modal, um direto, que fazia esse papel de business partner.
O Mota, que é um diretor de tecnologia atual, que chegou faz 1 mês na empresa, ainda está com esse modelo. Eu não sei se vai mudar ou não, mas a gente tem uma pessoa dedicada para cada uma das plataformas, sabe hoje?

Priscila Galindo   5:20
Não, Combinado? É. Então tem bem delimitado. O que cada um tem de responsabilidade. Então é bem delimitado as caixinhas, vamos dizer assim.

Jaime Marlon Silva   5:28
Isso.

Priscila Galindo   5:29
Então tá bom. E aí a outra pergunta que eu queria ver é, onde, na sua visão, no fluxo de investimento mais perde a eficiência hoje, então, dentro da sua visão de roadmap de sistemas que estão sendo implantados, e aí a sua visão que você tenha da motiva como um todo.
Aonde, vamos dizer assim, vocês perdem mais eficiência no processo como um todo, está?

Jaime Marlon Silva   5:45
Mhm.
Olha, eu vou colocar a culpa na complexidade e no tamanho da empresa, dentro do processo de medição, porque é o que todo mundo fala. Então eu não opero, eu não estou na ponta. Mas se a gente pegar o Capex, é isso, é. Então eu devo falar frases iguais.

Priscila Galindo   5:54
Machado.
Tá.
Mhm.
Mas você escuta os problemas, não é?
Hhh.

Jaime Marlon Silva   6:09
As outras entrevistas que você vai fazer, mas vamos entender o contexto.
Se você pegar o tamanho do capex da empresa, você vai ver que custo com tecnologia e digito, por exemplo, não é o maior, maior é com engenharia, obras.

Priscila Galindo   6:25
Mhm.

Jaime Marlon Silva   6:26
Aí a história do gráfico de pareto, você faz uma análise lá, o 8020 está onde? Então, olhando isso, eu, pela experiência da empresa, pelo core dela, eu tendo a entender que a gente faz boas negociações e bons contratos.

Priscila Galindo   6:29
Is that?

Jaime Marlon Silva   6:43
Por quê? Porque hoje a gente não coloca isso no core da discussão da eficiência. A gente quer saber o seguinte.
Este projeto que está sendo, que está em execução. Ele está aderente tanto o físico quanto o financeiro. O físico é o escopo. O cronograma está andando de acordo. Eu estou pagando conforme a evolução, porque a gente contrata escopo.

Priscila Galindo   7:09
Mhm.

Jaime Marlon Silva   7:09
No contrato, horas.

Priscila Galindo   7:11
Exato.

Jaime Marlon Silva   7:13
Deve ter algumas nuances, algumas exceções, mas eu estou indo também. Pelo que a gente entende, é o que significa.

Priscila Galindo   7:17
Está indo no grosso, vamos dizer assim, com certeza os contratos maiores é escopo.

Jaime Marlon Silva   7:21
É o que significa medição, Medição, Medição, cara, é pagar ser indivíduo. É simples assim. E aí, dado a pressão.

Priscila Galindo   7:26
Mhm.

Jaime Marlon Silva   7:32
Porque a gente pega os o poder e dá concessão para a gente. Eles cobram, tem as contrapartidas dos contratos. Quando você ganha um leilão, já vem já uma série de.
De contrapartidas, que muitas vezes são entregas de obras também. Tem muita coisa nessas nesse contrato, mas em parte existe uma pressão de entregar e de entregar rápido. E será que esse será que essa forma que a gente trabalha, ela é a mais eficiente?
Acho que essa é a provocação do Valdo e do Flavio. Será que a gente tem o controle na ponta? Porque assim a gente não quer também centralizar o poder. A gente quer e a ponta tem autonomia.

Priscila Galindo   8:06
Machado.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   8:17
Eu, mas o núcleo do capex não tem hoje. Será que essa autonomia em demasiado não virou também um pouco de desorganização? E será que a gente um pouco desorganizado, cada um mede do seu jeito?

Priscila Galindo   8:30
Mhm.

Jaime Marlon Silva   8:31
Será que será que a gente não tem uma oportunidade de evoluir na padronização de processos sem burocracia? A gente quer uniformidade para que tenha critérios.
Melhor definidos para que a gente busque a eficiência. Se a gente simplesmente começar a controlar, acompanhar, dar visibilidade aquela frase, aquela máxima antiga, vocês não gerencia o que não mede.
É qualquer cursinho de Moraes explica esse negócio. Hoje talvez a gente não tenha todos esses indicadores na mesa, não é? Então, o núcleo de Capex, ele deveria vir para contribuir num modelo de gestão cross plataformas.

Priscila Galindo   9:03
Hhh.
Exato.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   9:18
Onde a gente possa.
Esse tipo de controle e, obviamente, buscar nesse processo de medição que ele é complexo as eficiências, porque Cesar, a gente não esteja pagando devidamente os nossos fornecedores exatamente como deveria em relação à.
Entrega dos projetos ou no prazo que deveriam acontecer ou com a qualidade que a gente gostaria. Tem muitos risco e qualidade, riscos e tal também está dentro desse guarda-chuva maior, então? Perguntou.
Sem enrolação, o fluxo mais perde a eficiência no processo de medição.

Priscila Galindo   9:58
Entendi. E aí eu acho que você trouxe um ponto muito importante quando a gente fala de procedimento, eu acho que além da gente ter uma coisa padronizada, vamos dizer assim, ter expectativas de que as plataformas, elas funcionem mais ou menos próximas umas das outras, óbvio que cada uma tem a sua.
Especificidade, vamos dizer assim, trilhos é de um jeito. A operação dela é de um jeito, a rodovias é de outro jeito e a às vezes até a particularidade daquele projeto em si, ele tem a sua, os seus pontos. Mas o que eu vejo mais assim nesse ponto é, por exemplo, se hoje alguém sair da motiva.
Eu tenho como mostrar como é que é feito aqui dentro. Entrou alguém no lugar? Eu não preciso necessariamente que essa pessoa ainda exista aqui pra eu conseguir fazer esse handover. Hoje eu tenho procedimentos e tudo mais de como é que eu opero, como é que eu faço? Então acho que além da gente ter esse ponto positivo de.
De ter a gestão, de ter toda essa operacionalização, é também ter a rastreabilidade. Se não tiver ninguém amanhã, vamos dizer assim, para atuar naquele ponto, a gente não perde a informação como um todo. E eu acho que realmente esse processo de medição é.

Jaime Marlon Silva   11:04
De acordo.

Priscila Galindo   11:09
É, faz todo sentido nesse link com o núcleo de Kapex, porque no final do dia é o que vai mostrar que está sendo consumido. E aí, como é que eu consigo ter essa visibilidade? Se eu estou dentro ou estou fora? Só se eu conseguir fazer uma boa gestão da medição.

Jaime Marlon Silva   11:26
Exato. E se a gente colocar coisas simples, não é como o cara tem um processo uniforme, onde ele entende que ele está sendo monitorado, que ele tem que colocar evidências.

Priscila Galindo   11:26
Acho que é mesmo.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   11:37
Só o fato de padronizar.
Talvez eu a pessoa estou supondo, estou supondo a pessoa lá na ponta e fala assim, OPA, espera aí.

Priscila Galindo   11:44
Mhm.

Jaime Marlon Silva   11:49
Não sei.
Deixa eu organizar melhor aqui que está, não é?
Talvez pode acontecer e está faltando alguma coisa e aí ele não pague naquele momento. Exatamente. Isso pode melhorar o nosso fluxo de caixa ou pode deixar de pagar alguma coisa indevida, porque faz o cara ter mais critério na decisão. Outra coisa também.

Priscila Galindo   12:01
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   12:11
Aí, no modelo de gestão do Central de capa, você pode perguntar por que você está fazendo isso? É uma outra variável agora, entendeu, Priscila? Estou criando um cenário hipotético aqui. Ô Priscila, eu estou vendo que você está fazendo aqui um.

Priscila Galindo   12:16
Mhm.

Jaime Marlon Silva   12:23
Uma.
Um acostamento meu. Eu queria um cenário hipotético, meu DeX metro de largura. Não sei em que trecho isso não está no contrato.

Priscila Galindo   12:29
Mhm.

Jaime Marlon Silva   12:36
O cara, caramba.
Criei um cenário hipotético. Será que a gente tem algum tipo de desvio? Eu não tenho nem ideia, tá? Estou supondo assim, mas para mim questionar, perguntar, ou então é importante fazer esse acostamento agora?

Priscila Galindo   12:40
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   12:53
Talvez não. Então uma coisa está vendo importante nessa só perdi o cenário mesmo, totalmente hipotético assim.

Priscila Galindo   12:57
Não, Hein, Jaime? Às vezes eu, por exemplo, eu perdi o time, por exemplo, principalmente quando a gente tem fechamentos, alguma coisa. Eu perdi o time de executar um item que eu IA executar lá atrás, porque realmente o meu cronograma está atrasado. Será que eu não tenho oportunidade em outro projeto de antecipar?

Jaime Marlon Silva   13:13
Isso e sabe uma outra variável que a gente não falou aqui, porque quando eu falo de não fazer agora, não é só fato de cronograma, é o seguinte, cara.

Priscila Galindo   13:20
Mhm.

Jaime Marlon Silva   13:22
Você está gastando tanto de asfalto se você deixasse para daqui a 3 meses, porque a gente está comprando isso e aquilo de insumo que IA fazer ali perto, a sinergia te dá 30% de custo por causa da logística de movimentar a máquina e tudo.

Priscila Galindo   13:29
Para fazer em outra rodovia ali, não é?
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   13:54
Só.
Tem muitas outras alavancas.

Priscila Galindo   13:56
É o tempo também dele consolidar tudo isso. Jaime, por exemplo, de uma forma manual, é muito mais trabalhoso, exato. Então assim, eu consigo otimizar a galera que estava fazendo tudo isso no manual e está lá. Ele está fazendo num sistema que ele ganha tempo, ele tem mais tempo.

Jaime Marlon Silva   14:00
Ainda tem o operacional, o back Office do cara, putz.

Priscila Galindo   14:12
Para fazer o estratégico do que o operacional.
Então a gente tira um pouco do operacional e deixa um pouco do estratégico, que nem essas análises que você virou, falou o time de executar. Então assim, são controles hoje que não tem nem como fazer. Jaime, não porque é primeiro, porque é difícil a rastreabilidade para fazer tudo isso. E o segundo ponto, ponto, porque também às vezes não tem.
Tempo hábil para fazer tudo isso. Então, a partir do momento que eu tenho uma plataforma unificada que eu consigo ter várias visões, eu consigo ser mais estratégico, eu consigo ter uma tomada de decisão muito melhor. E assim não é nem dizer que tipo hoje está errado, não pode ser que eu tenho alguns problemas, pode ser que eu tenha.
Alguém que não fez a medição, alguma coisa que está atrasada, tudo mais, pode ir até acontecer. Mas eu acho que o pior de tudo é que hoje eu não consigo tomar uma decisão estratégica, porque hoje eu estou muito no operacional. Eu estou querendo minimamente enxergar o que está sendo consumido, o que está sendo executado.
Central de Central de Santos, que é isso que eu consigo visualizar hoje, mas acho que tem que chegar num ponto de vocês tomarem decisões estratégicas. Nem Central falou time de fazer o time de contratar. De repente assim, putz, não vai afetar para eu contratar uma foto daqui um daqui 1 mês.
E aí a uma outra concessão está me virando, falando que também precisa contratar assalto daqui 1 mês. Então por que eu não posso casar os cronogramas e contratar um contrato um pouco maior, com um valor melhor e tudo mais? E usar fornecedor e tudo mais? Então eu acho que.
Hoje é muito importante essa visão, sabe, Jaime? Eu acho que você trouxe um ponto super relevante aqui, viu?

Jaime Marlon Silva   15:48
OK, é aí se a gente ficar conversando aqui, eu acho o nível de oportunidades, não é Vitor? Mas tudo isso continua, continua num guarda-chuva de medição.

Priscila Galindo   15:50
É.
Ele é gigantesco.
Exato.

Jaime Marlon Silva   15:58
An

Priscila Galindo   15:59
Tá, e aí é de governança e prot Anderson, o que precisaria mudar na do portfólio de empreendimentos na forma como decisões críticas de vendimentos são tomadas para que a motiva ganhe velocidade e assertividade nas entregas de obra. Então, por exemplo, você trouxe a Medição.
Eu sei que o eu acho que essa resposta. Medição é muito importante nesse ponto aqui, porque está totalmente ligado Caio entrega na assertividade e de trazer, mas você tem mais algum ponto que você vê nesse ponto, nesse, nesse item trazido aqui?

Jaime Marlon Silva   16:30
Processo eu acho que é um desafio, porque a galera fica falando muito de produto.

Priscila Galindo   16:32
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   16:38
Então, quando eu penso em governança, não adianta assim igual a discussão do Oracle.
É o Oracle, não vai resolver nada da gente unifier.
Primavera pode colocar de que a gente quiser.
A discussão é, o que é preciso mudar na governança está escrito aqui.

Priscila Galindo   16:58
Mhm, yes.

Jaime Marlon Silva   17:00
Qual o processo realmente que vai ser desenhado e como que vai ser o change management, que é o conceito em inglês e tal, mas assim.

Priscila Galindo   17:03
Mhm.

Jaime Marlon Silva   17:09
A mudança?

Priscila Galindo   17:09
E o fluxo da informação, do que eu preciso, para onde eu quero chegar?

Jaime Marlon Silva   17:11
É porque ter esse ter esse processo com sim validade, esse é o processo.

Priscila Galindo   17:17
Mhm.

Jaime Marlon Silva   17:18
Bem desenhadinho.
Treinar as pessoas, fazer elas ter a adoção desse modelo novo, porque é na ponta, é um Monte de gente.

Priscila Galindo   17:28
Mhm.

Jaime Marlon Silva   17:31
Então eu, a pergunta que eu que eu de Souza, porque assim para mim, essa é a resposta, mas a provocação é.

Priscila Galindo   17:36
Mhm.

Jaime Marlon Silva   17:38
Será que a gente está se preocupando com a gestão da mudança assim?
De verdade ou mais com produto e tecnologia?

Priscila Galindo   17:47
Uhum, eu estou pensando tanto na integração e estou deixando de lado, de repente, o básico, que é tipo da onde eu saí, para onde eu quero chegar, que na verdade é desenho do processo.

Jaime Marlon Silva   17:49
Nan.
Okay.
É eu pra mim.
Eu considero isso caminho crítico, quanto mais qualidade esse assunto existir, nesse assunto, mais sucesso o projeto vai ter.

Priscila Galindo   18:04
Mhm.
E aí, Jaime, eu vou te fazer uma pergunta e aí fica à vontade, tá que é mais no teor do tipo assim, por exemplo, é, eu estou vendo que vocês estão fazendo todo esse processo de determinação, de qual que é o melhor sistema e tudo mais. A gente está participando de alguns, é de algumas decisões em relação a isso.

Jaime Marlon Silva   18:10
Tá.

Priscila Galindo   18:27
Tanto para o processo de medição quanto para na verdade, o processo da medição já está um pouco mais avançado, mas também para o sistema como um todo. E aí, você entende?
Que para esse ponto, talvez a gente está dando um passo para frente e deixando uma coisa super importante para trás, por exemplo, talvez o ideal era ter desenhado o processo antes de ter talvez ido para o mercado avaliar qual era a ferramenta.

Jaime Marlon Silva   18:56
É, Eu Acredito que o processo.
É o s Is.
Ele foi uma piada com uma qualidade boa, não total.
Porque o esse assunto, quanto mais você conversa, mais amplia, eu desculpo.

Priscila Galindo   19:18
Não. E assim é o sistema que vai mudar a empresa como um todo, não é? Jaime é.

Jaime Marlon Silva   19:21
É, mas a cadeia de valor, acho que ela está bem mapeada. Assim é, eu sinto muita, muito empoderamento do Flavio contini ali.
E acredito genuinamente.
E o que quando a gente vê as opções de tecnologia?
É, eu acho que anão é a grande variável de risco.

Priscila Galindo   19:48
Mhm.

Jaime Marlon Silva   19:50
Porque eu acho que a gente está olhando assim, a gente está fazendo o tal do fit gap analysis. O que a gente vai trazer? Vai fazer um fit muito mais do que gap em todos os requisitos que a gente levantou até agora. Levantamos todos os requisitos.

Priscila Galindo   19:54
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   20:05
Acredito que não.
Vamos descobrir ao longo do percurso.

Priscila Galindo   20:08
Mas eu acho que é o time também. Jaime, eu acho que a gente tem que entender, é são n variáveis, é O Tempo que eu tenho de implementar, vamos dizer assim, porque vocês também estão com uma demanda que é uma descontinuidade de um software, não é? Então automaticamente você tem que fazer o link de um sistema que eu estou operacionalizando.

Jaime Marlon Silva   20:15
Sim.

Priscila Galindo   20:26
Com outros sistemas que vão deixar de existir, na verdade, da forma como estão hoje. Então é, tem toda essa complexidade também. Então, às vezes é aquele negócio, o bom é o inimigo do ótimo, então.

Jaime Marlon Silva   20:39
É isso?
Exatamente isso, mas eu acho que existe sim.

Priscila Galindo   20:42
Hhh.

Jaime Marlon Silva   20:44
Um trabalho que foi feito com qualidade.

Priscila Galindo   20:47
Sim.

Jaime Marlon Silva   20:48
Tanto dentro de casa, tecnologia é o capex ao Magno, é a todas as áreas de negócios envolvidas que foram nomeadas, pessoas que ajudaram nisso, pessoas de entrevista, a própria Verum, que trouxe a informação.
A engenho, que foi uma empresa também que fez um trabalho bem minucioso. Eu acho que a gente comparado a ter outros projetos, a gente tem muito mais informação num ponto de partida, que vai ser agora em abril, do que do que demais. No entanto, é, estamos abertos a ter uma nuance.

Priscila Galindo   21:14
Mhm.

Jaime Marlon Silva   21:20
Um escopo que a gente vai descobrir ainda é, mas eu, mas isso eu estou mais seguro. Só que o seguinte, independente da solução de a do de tecnologia que a gente adotar.

Priscila Galindo   21:22
Mhm.

Jaime Marlon Silva   21:33
Essa discussão do processo, ela para mim, ela é mais de crítica.

Priscila Galindo   21:37
Mhm.

Jaime Marlon Silva   21:38
Porque vai ter que ter uma adaptação.

Priscila Galindo   21:40
Mhm.

Jaime Marlon Silva   21:42
E essa adaptação ao produto e essa mudança uniforme em toda a cadeia, para você descentralizar e colocar poder na ponta, na borda da organização, lá onde as coisas realmente acontecem, tem que ter um aculturamento, uma culturização muito forte.
E é por isso que eu entendo que é isso que a gente deveria mudar na governação do portfólio, sabe?

Priscila Galindo   22:04
Exato. E a gente tem, lógico, 11 trabalho de gestão dominância gigantesca, porque eu estou virando, falando que eu vou mudar o dia a dia de muitas pessoas, da forma como elas se operacionaliza hoje. Então, por exemplo, o que está sendo desenhado pela Engenharia muda totalmente o dia a dia de quem?
Está acostumado a fazer medição. Se ele já tinha a planilhinha dele, ele não vai mais. Na verdade, ele vai ter que se adaptar, junta a uma coisa que alimente o sistema. É óbvio que a gente não muda o que ele faz no dia a dia, mas é óbvio que ele tem uma adaptação em relação àquilo, porque não era o dia a dia dele.
E aí, obviamente, a gente tem uma questão de pode ter uma resistência, pode não ter, pode ter uma facilidade, pode ter uma dificuldade, porque a gente está falando de um fluxo de muita gente. A gente não está falando de um de, por exemplo, quando a gente fala de um sistema de medição, eu estou falando de praticamente.
Todos os projetos da empresa como um todo, não é? Jaime é um é. A complexidade está no na quantidade de gentes que se afetam por isso, não é, vamos dizer assim, não é?

Jaime Marlon Silva   23:02
Mhm.

Priscila Galindo   23:03
Eu acho que é. E aí, deixa eu ver. É hoje, na sua perceção, qual que é o papel atual do núcleo de capex? E aí essa pergunta é muito no sentido de é hoje você entende que a parte de capex ela, por exemplo.
As informações que hoje são controladas por núcleo de capex faz sentido? É a sua perceção dos dados que o núcleo de capex hoje consegue consolidar e ele trabalha, faz sentido. E qual que é a sua perceção hoje da do núcleo como um todo para a empresa como um todo, tá?
Jaime.

Jaime Marlon Silva   23:40
Acho que o núcleo, na verdade, a gente está criando ele. Não sei assim, eu tenho pouca informação. Então ele não sei se a palavra é perceção. Talvez seja o que a gente espera realmente.

Priscila Galindo   23:42
Exato.
Exato que espera de uma de uma de uma célula como essa, não é?

Jaime Marlon Silva   23:50
É porque.
É, eu vou usar a palavra assim, inteligência.

Priscila Galindo   23:58
Mhm.

Jaime Marlon Silva   23:59
Que eu acho que se espera, que traga inteligência, porque eles não querem que o núcleo do capex opere. Eles não querem tirar o protagonismo do cara da ponta. Isso não gera muita burocracia.

Priscila Galindo   24:04
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   24:10
É o Flavio, é obviamente o Valdo. O Valdo quer dinheiro no bolso. Ele fala de eficiência, é, mas a gente não pode perder a qualidade que a gente entrega e a gente tem que também cumprir as nossas obrigações.

Priscila Galindo   24:15
Mhm.

Jaime Marlon Silva   24:26
Certo que são os nossos, as contrapartidas de contratos, por exemplo, então é para tudo isso acontecer.
É a palavra inteligência no sentido assim.
Ou como é que eu tenho uma área que traz inteligência para a mesa para eu, para eu exemplo, descobrir?
Quais são? Onde está mais fora? Imagina que eu tenho um gráfico onde eu percebo assim, esse cara não está seguindo o processo. Preciso ir lá evangelizar. Ele não é fazer por ele, não é operar por ele, pô, aqui ele está sendo ineficiente, então eu vou lá.

Priscila Galindo   24:53
Mhm.
Mhm.
Mhm.
É apontar o dedo, mas de uma forma educada, não é?

Jaime Marlon Silva   25:04
Eu acho que entrar ele ter é a gente ter, mas é igual Farol, gestão por exceção.

Priscila Galindo   25:08
Aham exato.

Jaime Marlon Silva   25:10
Cesar, não consegui ação por exceção, não é? Eu falo assim, povo, eu vou ter uma conversa com essa galera aqui, porque aqui não está legal.

Priscila Galindo   25:17
Uhum e entender qual que é o problema, porque às vezes a gente entende que às vezes é um processo olhando lá de cima e quando você entra no operacional, às vezes é uma coisa muito mais simples.

Jaime Marlon Silva   25:18
E.
É.
Uhum é uma área de inteligência, sabe a inteligência do Capex?

Priscila Galindo   25:28
É.
É eu pegar os dados que estão sendo trazidos pela plataforma e como é que eu trago esses dados de uma forma inteligente, que eu consiga ter uma decisão estratégica, não é?

Jaime Marlon Silva   25:37
E me gera insights, decisões para eu selar e corrigir os desvios. Estou supondo que é isso e não operar.

Priscila Galindo   25:43
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   25:48
É óbvio que essa área amadurecental, talvez eles tenham suas rotinas e são, mas como contexto maior, não acredito que o Flavio Valdo queira uma área que só fica operando, sabe?

Priscila Galindo   25:55
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   26:03
É lançando coisa no ZAP, pagando serviço, acho que não é isso.
Martins.
É o que eu entendi até agora.

Priscila Galindo   26:12
E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Jaime, hoje você entende que no núcleo de Kapex tem os papéis e responsabilidades dentro do próprio núcleo bem desenhada ou a é? Hoje está muito desestruturado toda a parte do núcleo de Kapex.

Jaime Marlon Silva   26:21
Acho que não.
Não.

Priscila Galindo   26:26
Até para entender limite de bateria hoje em dia, talvez não é?

Jaime Marlon Silva   26:28
Eu não sei se é palavra desestruturado, porque eles não trabalham neste modelo. O que eu entendo é que eles querem criar uma história nova para contar.

Priscila Galindo   26:32
Mhm.
Exato.

Jaime Marlon Silva   26:36
E nessa história nova, eu acho que faz parte do escopo do projeto, volta a falar de processo, que é ter papéis e responsabilidades dessa estrutura, ter a rotina deles, os entregáveis.

Priscila Galindo   26:42
Mhm.
Até no limite de bateria com a plataforma. Do tipo assim, o que eu preciso de informação da plataforma para eu ser estratégico? E assim, o que a plataforma me mune de informação e até onde eu vou para falar com a plataforma? Então, do tipo assim.
Quais são os níveis, os na os parâmetros, indicadores que eu vou avaliar ali e quais são os outputs que eu vou também dar para a plataforma? Então é os inputs que ela me dá de informação e os outputs que eu dou para ela de inteligência, vamos dizer assim, da minha operacionalização, vamos dizer assim.
Machado.

Jaime Marlon Silva   27:21
isso para as plataformas é porque você tem que você deveria ter Eu imagino assim que imagina que eu sou diretor de Trilhos e você Priscila é do núcleo um teatrinho aqui nossa imagina que eu tô lá e eu vejo como um presente Olha só você tem um problema que você viu na minha diretoria

Priscila Galindo   27:24
Exato.
Mhm.
Mhm.
Mhm.

Jaime Marlon Silva   27:42
E você quer?
Em teoria, você vai me torturar aqui, certo? Não, isso não está me torturando. Você está falando assim, Marlon, você está sabendo que está acontecendo isso e isso. Eu falei, caraca, ainda bem que você me falou que de repente o cara está míope lá, porque ele tem uma operação tão complexa e tão tensa no dia a dia.

Priscila Galindo   27:46
Exato, não é isso?
Você pode melhorar aqui.
Exato.

Jaime Marlon Silva   28:03
Que não necessariamente é o core dele buscar as eficiências.

Priscila Galindo   28:07
Uhum, ele não tem tempo para isso.

Jaime Marlon Silva   28:08
E aí tem uma área de inteligência, certo? O Nicole Gabriel vai inteligente, vai gerar insights que vão me dar informação. E aí eu vou poder, com vocês, montar um plano de ação.

Priscila Galindo   28:19
Mhm.

Jaime Marlon Silva   28:20
Para que a gente resolva. E aí é como todo ciclo de melhoria contínua, isso sempre vai igual OPDCA, vai, vai girando.

Priscila Galindo   28:30
É, mas eu acho que é muito importante essa sua visão do papel do Núcleo de CapEx, porque hoje a gente tem muitas dúvidas nas plataformas em relação justamente a isso. Numa das entrevistas, uma pessoa comentou até assim, hoje é difícil enxergar o que a plataforma de CapEx espera de mim.
Então, assim, é justamente por causa disso. É do tipo assim, qual que é o papel do núcleo de capex que eu preciso entender para eu entender que tipo de informação eu tenho que te munir e eu consigo dar inteligência para o processo?

Jaime Marlon Silva   29:01
O eu queria dizer uma frase para você.

Priscila Galindo   29:04
Pode falar?

Jaime Marlon Silva   29:04
Nunca ouvi isso do Val do Flavio, coisa da minha cabeça. As plataformas não trabalham para o núcleo.

Priscila Galindo   29:08
Mhm.
Não.

Jaime Marlon Silva   29:12
O núcleo trabalha para as plataformas.

Priscila Galindo   29:15
Hhh.
Hhh.

Jaime Marlon Silva   29:18
É isso aí, porque a partir do momento que a gente pensa assim, eu não sei. De repente o Flavio pensa diferente. Eu como é? Como é que é um papo? Me dá o direito de falar.

Priscila Galindo   29:24
Mas eu acho que eu já escutei isso em conversas, tá?

Jaime Marlon Silva   29:28
É, pô, que legal. Eu confesso que eu nunca ouvi, mas assim eu estou querendo dizer o seguinte.
Eu tenho que fornecer informação. É óbvio que depois a plataforma tem que seguir a regra do jogo, certo? Mas é o trabalho do cara. É assim, é o João Discrition deles. Mas eu, eu devo trabalhar para eles para que traga eficiência lá na ponta. Eu não.

Priscila Galindo   29:39
Exato.
Exato.
Exato.

Jaime Marlon Silva   29:51
Posso, eu não deveria.
Tirar.
Da borda da organização das pontas, o poder, ou seja, o Nicole Caps não deveria centralizar a operação.

Priscila Galindo   30:06
Mhm.
Sim, a operação deveria ficar nas plataformas. E aí os vejos das plataformas alimentando o núcleo de Capex. E o núcleo de Capex toma a decisão. E aí é o output para as plataformas. O plano de ação é na operação.

Jaime Marlon Silva   30:13
Carla, opera lá.
Hey.
Isso.
Não operação, porque eu vou. Eu vou falar assim, de um jeitinho leigo assim, porque eu não sou especialista. Eu estou há 1 ano na empresa e ditei ainda. Mas Pri, olha só.

Priscila Galindo   30:27
Mhm.
Não, mas Jaime, você está com uma visão tão abrangente do negócio que eu estou gostando aqui.

Jaime Marlon Silva   30:34
Obrigado, obrigado. Mas pensa o seguinte, tem um negócio chamado relatório diário de obra. João falar RDO?

Priscila Galindo   30:38
Uhum já.
Já isso daí é o meu, é o meu dia a dia.

Jaime Marlon Silva   30:41
É uma planilha de Santana.
É, então olha só. Então vamos pelo óbvio, você acha que o núcleo vai pilotar RDO? Caio da ponta que tem que tirar foto, que não sei o quê.

Priscila Galindo   30:48
Lógico que não.
Exato que tem que colocar as evidências, por exemplo, no Central de capa, eles não vai se envolver num pleito. Ele minimamente precisa entender porque que aconteceu o pleito. O que foi que aconteceu? Por que perdeu alguma coisa? Exato.

Jaime Marlon Silva   30:54
*****, cara.
Não pode operar.
Ele tem que ter, é isso. Ele tem que ter uma visão holística. Ele não pode centralizar, porque se não ele não vai conseguir, ele vai travar tudo. É isso. Só dei um exemplo assim.

Priscila Galindo   31:07
Exato.
Mas é nossa, foi muito bom. Jaime, acho que a gente chegou na nossa última pergunta, porque é óbvio que o nosso tempo é restrito aqui. Mas eu queria muito agradecer, porque eu acho que você trouxe alguns pontos muito relevantes aqui para a gente. É, foi bom também trazer esse ponto que você também está bem envolvido aí com a engenho.
E também com o sistema que vocês estão estudando aí para também trazer. É mais abrangência e tudo mais. É e foi muito boa essa interface. Eu queria agradecer muito o seu tempo. E se você também tiver mais algum ponto para trazer, fica à vontade, tá?

Jaime Marlon Silva   31:43
Claro, Priscila, assim, não sei se você conhece o nosso time aí, mas a gente tem o Wellington, tem a tem a Ana agora.

Priscila Galindo   31:50
Já participei na reunião com o Wellington, Thiago.

Jaime Marlon Silva   31:53
É o Thiago de arquitetura, não é? Essa turminha responde para mim na chamada Camilla.

Priscila Galindo   31:55
And.
Isso ela também participou, fiz até uma reunião com a Engenharia hoje.

Jaime Marlon Silva   32:03
A Engenharia tem lá a Thais e a Michele Gaspar, isso.

Priscila Galindo   32:03
Hhh.
Michele é, a gente fez reunião com eles hoje para a gente delimitar um pouquinho das interfaces, não é?

Jaime Marlon Silva   32:10
Não são nomes dos que eu estou citando toda essa turminha tá com tá dentro da minha estrutura aqui.

Priscila Galindo   32:16
Entendi.

Jaime Marlon Silva   32:18
É, conta, conta comigo assim, qualquer dor de barriga e tal. Não estou falando nem da entrevista que depende. Tem algum ponto? É, somos sócios.

Priscila Galindo   32:21
Porto.
Não, com certeza. Se a gente precisar se aprofundar, a gente chama ou você ou alguém da sua equipe também para a gente se aprofundar, porque agora é mais uma percepção mesmo, porque como a gente está no diagnóstico, é mais uma percepção geral que a gente vai trazer para depois a gente delimitar o que realmente vai para o 2B, vamos dizer assim, porque realmente vai ser um ganho para a companhia como um todo.
Está.

Jaime Marlon Silva   32:47
É isso aí?

Priscila Galindo   32:47
Então, muito obrigada, viu, Jaime?

Jaime Marlon Silva   32:50
Obrigadão.

Priscila Galindo   32:50
Tchau, tchau.

Jaime Marlon Silva   32:52
Tchau, tchau.

Priscila Galindo parou a transcrição