Diagnóstico – Cenário Atual  Gustavo Jaquie-20260220_090729-Gravação de Reunião

20 de fevereiro de 2026, 12:07PM

54m 18s

Vitor Pryzbeuka começou a transcrição

Vitor Pryzbeuka   0:05
Teresa.
Já iniciou.

Paulo Cesar Martins Amaral   0:09
Beleza.

Vitor Pryzbeuka   0:12
Bom, e aí trazendo um pouco da nossa ambição com esse projeto de maneira mais detalhada, isso foi até algo que o Flavio trouxe com bastante _ênfase no nosso kick-off que aconteceu no dia 27 de janeiro, que eu comentei, é bom, a motiva está passando por um ciclo de crescimento grande de investimento de Capex. É então e hoje a visão de integrar.

Paulo Cesar Martins Amaral   0:23
Aham aham.

Vitor Pryzbeuka   0:32
Do portfólio, o que chega lá no corporativo para a tomada de decisão, nem sempre está chegando com um nível de rapidez, de agilidade, é de limpeza de dados que eles esperam, sabe? Às vezes.
Trabalha-se muito para conseguir uma informação e às vezes aquela informação, eles têm 11 certo nível de pô, será que essa informação de fato está captando dado mais recente? Será que não tem algo que ficou de fora? Então existe muito trabalho manual, é e muito isso, muito disso por causa de.
Algumas descentralizações das informações, alguns padrões que não estão sendo aplicados e a nossa nossa Visão com tudo isso é potencializar as energias, não é? Então Hoje a gente tem um portfólio enorme de investimentos da motiva.
E talvez se a gente tivesse olhando isso, uma visão mais integrada, a gente estaria vendo possíveis sinergias e tomando decisões melhores na camada estratégica, por ter essa visão de todos os dados integrados. E aí, para possibilitar isso, a gente

Priscila Galindo   1:33
Vitor.

Vitor Pryzbeuka   1:35
Também fala de um modelo de gestão que esteja alinhado com isso. Clareza de papéis e responsabilidades que não existam lacunas. Aquele negócio que o fulano acha que o ciclano está fazendo, o ciclano acha que o fulano está fazendo e às vezes ninguém está fazendo ou os 2 estão fazendo a mesma coisa.

Paulo Cesar Martins Amaral   1:36
Is.
Yeah.
É.

Vitor Pryzbeuka   1:51
É numa empresa desse tamanho, isso é isso é completamente factível, não é?

Paulo Cesar Martins Amaral   1:55
É.

Vitor Pryzbeuka   1:57
E enfim, a gente quer quer de fato que esse novo, esse novo modelo que vai ser proposto aí na sequência do trabalho, ele propicia essa integração mais efetiva entre as áreas e mas que a gente mantenha a Independência nas plataformas. As plataformas hoje atuam.

Paulo Cesar Martins Amaral   2:11
Show.

Vitor Pryzbeuka   2:12
De maneira muito independente, com muita autonomia, quem entende do escopo que de fato toma as decisões e que isso seja mantido.

Paulo Cesar Martins Amaral   2:20
Entendi.

Vitor Pryzbeuka   2:23
Bom, nosso plano de trabalho que eu falei para você, Paulo, ele consiste em 3 fases, tá? A primeira é o diagnóstico, a segunda é a proposição do modelo de desenvolvimento e a terceira é a implementação. Então, nesse primeiro é primeiro passo, a gente está analisando todos os processos, o caminho das informações.
As políticas de governança que existem é as boas práticas, o que funciona, o que não funciona. E aí essas entrevistas vão ser parte crucial, vão ser, na verdade, o core dessa primeira etapa, de fato, ouvir as pessoas, ouvir o que.
Como que é a perceção, como é o dia a dia, quais são os processos, como eles, quais deles funcionam, quais deles não funcionam tão bem, as ferramentas que são utilizadas, enfim, e essas lacunas e redundâncias que eu que eu citei anteriormente, não é coisas que 2 estão fazendo ou que ninguém está fazendo.

Paulo Cesar Martins Amaral   3:10
Aham.

Vitor Pryzbeuka   3:13
É. E aí depois a gente vai para uma fase de desenvolvimento. A gente vai formular, inclusive grupos de trabalho, tá? Então, por exemplo, a gente deve ter um grupo de administração contratual.
Nele, a Priscila deve estar lá, com certeza. E aí a gente vai convocar algumas pessoas da motiva para fazer parte da construção desse novo modelo, sabe? Então é possível que até assim o seu nome seja seja ventilado lá.
Claro, isso vai ser discutido com as lideranças, enfim, para também conciliar com a agenda das pessoas. Mas é possível, inclusive, que seu nome seja indicado para participar do grupo de trabalho para construção desse novo padrão.
De novos, novas novos processos, ferramentas, enfim, as mudanças que é que a motiva enxergar como necessárias. Como é que a gente vai implementar? Quais vão ser essas mudanças? Então isso vai ser a gente quer construir junto com quem?
Mas conhece do processo?

Paulo Cesar Martins Amaral   4:12
Muito bom.

Vitor Pryzbeuka   4:13
Fechado e depois a parte de implementação, tá? Esse projeto como um todo aqui, ele tá indo até outubro, tá só para ter uma ordem de grandeza de time.
A parte de J.

Paulo Cesar Martins Amaral   4:26
Outubro é a é a conclusão da implementação ou início da implementação.

Vitor Pryzbeuka   4:31
É a conclusão da implementação. Tá assim, é um pouquinho, um pouquinho complexo, porque assim a gente vai ter também a parte de sistemas, que a parte de sistemas deve começar em Outubro. E aí vai ele é esse sistema, você sabe bem, já deve ter passado por algum de sistema. Você sabe que alguns levam até anos para ser implementado.

Paulo Cesar Martins Amaral   4:46
Sim.
Sim.

Vitor Pryzbeuka   4:50
Mas o escopo da Verum hoje é só desenhar a arquitetura, então assim, a gente deve terminar esse desenho da arquitetura e liberar para a equipe de tecnologia ali pouco antes de outubro. E aí a tecnologia vai tocar essa implantação.
Mas isso que está na tela aqui é o escopo até outubro, tá?

Paulo Cesar Martins Amaral   5:10
Tecnologia da motivo ou tecnologia da Verum? Só curiosidade.

Vitor Pryzbeuka   5:14
Dá motiva.

Paulo Cesar Martins Amaral   5:15
Entendi.

Vitor Pryzbeuka   5:16
Na verdade, assim, Verum Partners significa parceiro de verdade. Então, assim, se for o caso, estaremos juntos com a Motiva e plantando junto com a tecnologia da Motiva. Mas isso ainda hoje não existe, não existe essa confirmação. Bom, para o diagnóstico em si, tá falando só dessa primeira fase do diagnóstico ali.

Paulo Cesar Martins Amaral   5:24
Entendi.

Vitor Pryzbeuka   5:35
A as fases iniciais são as entrevistas guiadas que vão, que essa aqui é a primeira. Como eu te falei, a gente já está fazendo o entendimento de processos e ferramentas, então a gente já, pô, já devorou aí os manuais da motiva, os documentos que foram enviados para a gente, os diagnósticos que foram feitas.
Até por outras consultorias, por internamente, também os materiais que foram criados pela motiva. Já participamos de comitê de capta, enfim, a gente está se interando de tudo que acontece dentro da motiva para a gente poder levantar a hipótese de.
Processos, como eles funcionam de fato, alguns processos funcionam diferentes de como eles foram desenhados, quais são os gargalos, enfim, a gente vai começar a levantar essas hipóteses e validar essas hipóteses junto com o comitê da própria emotiva. Existe um comitê consultivo que tem participação das plataformas, tem participação
Trilhos, rodovias e também de pessoas do corporativo e vai ajudar a validar essas hipóteses. E aí no nas etapas de 4 e 5, a gente vai vai consolidar um diagnóstico já já aplicando um, como se fosse um framework de análise de maturidade. Vamos lá.
Administrativo Engenharia Alexandre de Moraes. Tais processos, acho que a gente vê que pode evoluir. Ferramentas, estão faltando ferramentas para os profissionais, enfim, aí estou dando exemplos aqui, mas.
A gente vai entregar uma coisa um pouco mais é mais quantitativa, sabe? De fato, a gente tá, a gente tá aqui numa régua de maturidade e hoje a gente entende que tá aqui, tá?

Paulo Cesar Martins Amaral   7:04
Aham.

Priscila Galindo   7:05
Martins.

Vitor Pryzbeuka   7:10
Bom.
Eu acho que agora a gente pode começar A Entrevista de fatos, não é? Passei 4 minutos do meu tempo.
Tem que calibrar para as para as próximas, vamos lá.

Paulo Cesar Martins Amaral   7:17
Não tá tranquilo.

Vitor Pryzbeuka   7:22
OA eu conversei com o Almeida e ele falou que você teu apelido é PC, é isso mesmo?

Paulo Cesar Martins Amaral   7:26
Isto eu estou com exatamente, esse é meu nome.

Vitor Pryzbeuka   7:27
Então PC.
Com esse conhecido famoso PC.

Priscila Galindo   7:30
Isso.
Is.

Vitor Pryzbeuka   7:35
Vitor, então me fala, cara, resumidamente, quem é você? O que você faz na motivo hoje?

Paulo Cesar Martins Amaral   7:40
Eu tô na área de contratos de implantação da Engenharia de Trilhos. Eu tô na equipe do Emílio. A nova gerência executiva foi criada há uns 3 meses. É gerência executiva de contratos e riscos. O Emílio tá com a gente há mais ou menos 3 meses também.
Eu já era do, já sou do grupo há mais de 10 anos, eu estou aqui em trilhos, basicamente no PoVS há um ano e meio, mais ou menos, com contratos. A área de contratos, a administração contratual sempre foi feita.
Pela é antiga Engelog, Enge trilhos ma.

Vitor Pryzbeuka   8:21
OPVS é o que só para a gente deixar registrado aqui.

Paulo Cesar Martins Amaral   8:23
Porto parte da Vila Sônia, onde a gente fica, onde é basicamente a sede da linha 4.

Vitor Pryzbeuka   8:26
Tá, entendi, entendi, beleza.

Paulo Cesar Martins Amaral   8:29
A Engenharia fica lá, a Engenharia da Adriana. A Adriana e tem os gerentes. A Adriana é diretora de Engenharia, ela tem os gerentes executivos, um dos gerentes executivos é o Emílio e eu sou consultor da equipe dele.

Vitor Pryzbeuka   8:42
Almeida.

Paulo Cesar Martins Amaral   8:46
Eu era do VLT carioca antes de vir para cá, lá no VLT carioca era gerente de contratos, cuidava dos contratos lá e o principal contrato era o contrato da Auston, contrato de fornecimento, era o contrato mais de um bi. Então estou na administração contratual há mais ou menos 10 anos. Então hoje.
Na administração contratual, é como eu falei, a área é uma área, apesar da administração contratual, está sendo está sendo feita, sempre foi feita, mas ela é uma área nova, tem 1 ano e meio mais ou menos. Então a gente começou a ver como que a gente fez.
Basicamente, um trabalho de diagnóstico inicialmente, como é que as pessoas trabalhavam, quem fazia o quê. E a gente começou a desenhar a área. Então, a gente fez um procedimento, a gente tentou implementar algumas ações, a gente tentou identificar o que era feito e, na realidade, o que a gente identificou
É que as atividades que são de administração contratual eram feitas por várias áreas. Uma parte era feita pelo PMO, uma parte era feita pela pela.
É esse pessoal chama de gac, que é o gestão administrativa de contratos, que fica na plataforma. Uma parte era feito para implantação e eu fiquei praticamente um ano é sozinho na área, fazendo o trabalho de.

Priscila Galindo   9:58
E.

Paulo Cesar Martins Amaral   10:08
analisar os contratos, trabalhar na elaboração dos contratos, junto com jurídicos suprimentos, análise de pleitos e aditivos, cálculo de reajuste e tentando monitorar o que estava sendo feito nessas áreas.
É e tentando é criar um padrão até para a gente estruturar a área, porque a ideia era a gente estruturar uma área que acabou culminando para a contratação do Emílio. Caiu o Emílio veio, aí a área ficou mais forte. A gente tem 10 pessoas na área. É o Emílio.
Ele tem as verticais também, que inicialmente a área de administração contratual ia ter a centralizada e as verticais separadas. Então, por exemplo, tem a vertical de demais empreendimentos, a vertical da linha 4, a vertical da linha 5.
Aí, com a chegada do Emílio, teve uma mudança. As pessoas de administração contratual e risco estariam na verticais. Estão respondendo para Emílio. Então, por exemplo, o Aires, ele é da vertical da linha 4, mas responde para Emílio, o David, a Irma e o e o Rickley.
São da vertical de demais empreendimentos. Eles respondem para o Emílio. Eu, a Luana e a Renata. A gente é da centralizada. Então hoje o trabalho da centralizada é consolidar esses procedimentos. É dentro dessa nova estrutura? É.
Definir as diretrizes alinhada com as diretrizes da companhia da motiva e definir como vão ser os reportes da das verticais para a gente consolidar as informações das verticais e passar para.

Vitor Pryzbeuka   11:34
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   11:46
E reportar para cima. Então hoje o nosso trabalho vai ser esse. Então, quer dizer, todo esse trabalho que a gente fez de 1 ano de Island é tentando, é trabalhando com a trocando a roda com a bicicleta andando, porque os aditivos não pararam de chegar, as cartas não pararam de ser feitas.
É o trabalho de administração contratual. Ele continuou sendo feito enquanto a gente estava é fazendo esse diagnóstico e preparando os procedimentos aí, com a chegada do Emílio e com a estruturação da área, eu acho que finalmente e com a chegada de vocês.
a gente vai conseguir consolidar esse trabalho aí de ter desenhado como que a estrutura como que a administração contratual de trilhos deve trabalhar o Emilly tá trazendo muitas coisas novas da outra empresa que ele trabalhou e da experiência que ele tem também
De a é de simplificar os processos. Eu acho que tudo vai convergir, entendeu? É.

Vitor Pryzbeuka   12:47
É um momento de mudança mesmo, de evolução, está todo mundo trabalhando para isso.

Paulo Cesar Martins Amaral   12:48
É, então vai tentar me responder diretamente a sua pergunta. Hoje eu tenho meu trabalho, mas eu tenho a minha missão a curto prazo. O meu trabalho é, junto com jurídica e suprimento, elaboração de aditivos e contratos. A gente está trabalhando hoje.
O maior contrato é o contrato da extensão da linha 5, análise de pleitos, elaboração de carta e apoiar as áreas, as demais áreas em todas as questões relacionadas à administração contratual.
É.
e ajudar a difundir a cultura de administração contratual, de registro, da gente ter documento para poder se proteger para o futuro e até eventualmente fazer um contrapleito, porque antes do Emílio eu era a pessoa que mais tinha experiência de administração contratual.
Então, a minha missão é ajudar fortemente a difundir a cultura de administração contratual dentro da empresa e apoiar todas as áreas e ajudar a formar as pessoas, entendeu?

Vitor Pryzbeuka   13:53
Entendi.
E aí, Maduro, só você falou que você está analisando a está ajudando suplementos no contrato da linha 5. Você falou que é o que é o maior deles na formulação do contrato da extensão da linha 5, tá isso? Como é que fica essa separação com as verticais? Porque tem uma vertical da linha 5, certo?

Paulo Cesar Martins Amaral   14:07
É o.
Então, as verticais é, elas estão começando agora, mas elas tocam os projetos a partir da assinatura.

Vitor Pryzbeuka   14:20
Perfeito, é isso que eu queria escutar.

Paulo Cesar Martins Amaral   14:20
A gente, a gente, a gente começou, a começou, a começa a trabalhar. A gente tá trabalhando há mais de 2 anos no contrato da linha 5, alinhando junto com o poder concedente, a questão da de viabilizar o projeto, então, desde a definição do escopo.
De traçado, as questões de área é questões ambientais. É no caso da linha 4, a gente teve o banco mundial, agora vai ter a caixa interface com esses agentes, agentes financeiros, é.
Contratamos é 3 construtoras para trabalhar num projeto de A Pereira que a gente chamou de pré-construção, que era a ideia era que a gente começasse a obra já com um projeto executivo. Então é isso acabou mudando no meio do caminho, porque surgiram algumas alternativas. Então a gente contratou 3 construtoras.
Para fazer acompanhar a elaboração do projeto executivo é ajudar com a sua experiência. 3 construtoras que tem muita experiência em metrô é e no final apresentar uma proposta. A melhor proposta seria a escolhida. Aí, no caso da linha 4, a gente já.
Já superou, a obra já começou e a linha 5 a gente é tem expectativa de começar no primeiro semestre a obra assinar o contrato que depende do contrato, do aditivo de contrato de concessão com o estado.

Vitor Pryzbeuka   15:42
Entendi, entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   15:43
Então a gente tem hoje as obras civis do sistema, tem a sinalização, tem os trens e tem a certificadora de implantação, mas dá mais ou menos 7 bi de contrato.
Que a gente vai assinar assim que assinar o aditivo. Então, além de estar trabalhando, na realidade, esse contrato, ele é um contrato estratégico, então não é feito suprimentos, é feito pelo jurídico.

Vitor Pryzbeuka   15:54
Prado.

Paulo Cesar Martins Amaral   16:04
Então a gente trabalha junto, é com jurídico e com suprimentos mais o jurídico, porque tem essa divisão. É quando vocês forem conversar com os suprimentos, tem lá o limite, lá até determinado valor é feito pelo jurídico do CSCE suprimentos acima de determinado valor.

Priscila Galindo   16:13
Toledo.

Paulo Cesar Martins Amaral   16:20
É feito pelo jurídico da plataforma.

Vitor Pryzbeuka   16:22
Isso que eu IA perguntar, então isso aí é jurídico de plataforma?

Paulo Cesar Martins Amaral   16:23
Yan.
Esse é jurídico da plataforma.

Vitor Pryzbeuka   16:27
Entendi, entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   16:28
Então, quando a gente colocou o processo na praça, a gente trabalhou no processo de licitação. A gente trabalhou na confecção das Everton, junto com a Engenharia. Foram 3 Everton, uma de Central de Sistema e uma gerencial que foi feita por nós, pela área de contratos.
A especificação técnica, que é o termo de referência, é, a gente trabalhou na definição dos anexos. Isso tudo pensando na visão contratual, pensando na gestão contratual. O que eu posso colocar no contrato é de que eu possa me é colocar agora.
Para mitigar o máximo de coisas lá na frente de futuro pleito, por exemplo, a minuta contratual, a gente Ela Foi exaustiva até a gente colocar no mercado. Então, as empresas, quando elas receberam a documentação, elas receberam uma documentação elaborada pelo.
Pela Engenharia, pela projetista e pela pela área de contratos com os anexos, que foram também validados pela área de contrato. Então tem lá, é obrigações de QSMS, obrigações ambientais.
Obrigações contratuais, eles receberam a minuta de contrato, praticamente é final.
Tudo aqui, então, quando a empresa ela deu a proposta para o preço, ela já sabia de todas as condições que ela teria para poder apresentar o preço, inclusive o projeto que ela participou da elaboração.
Eu não consigo desligar esse telefone que ele está lá na frente. Deixa eu desligar só um minutinho aqui, está não?

Vitor Pryzbeuka   17:58
Nem tá escutando aqui, não tá tranquilo pra gente, não pra gente tá tranquilo, se tiver atrapalhando você.

Paulo Cesar Martins Amaral   18:02
Alexandre.
Não está não?

Vitor Pryzbeuka   18:05
Mas muito legal essa questão de adoção, adoção das empresas que a gente chama de early adoption, quando se chama as empresas para fazer um pré-construção, um trabalho de pré-construção, de ajudar na concepção do projeto com essa empresa de execução. Isso é muito.
Muito legal, cara. Assim, bom saber que isso está acontecendo na motiva. Isso é um sinal já de boas iniciativas, boas práticas, maturidade nessa nessa etapa de pré-obra. Então, muito bacana saber que isso está acontecendo.

Paulo Cesar Martins Amaral   18:25
É.
Sim.
Sim, a gente fez para linha 4, foi feita a contratação, a gente fez, tá fazendo para linha 5, a gente fez pelo m 36, que é OM 36. A gente não ganhou o leilão, então não foi para frente. E a ideia é que para todos os contratos, as estratégias que a gente trabalhe dessa.
Dessa forma, é aí hoje, por exemplo, na linha 5, a gente está numa fase de viabilizar com o poder concedente, então a gente está discutindo a minuta contratual junto com o jurídico, é.
que vai definir os termos da extensão da linha 5.
Aí tem um pessoal de contrato de contrato de concessão que faz um modelo, a isso a gente participa menos e faz um modelo, por exemplo, na linha 4 é.

Vitor Pryzbeuka   19:18
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   19:22
A gente é, estudou, é, definiu qual que seria o nosso custo. Mas na hora de montar o modelo de negócio para extensão da linha 4, o pessoal de contrato de concessão é negociando com o poder concedente, falou, vamos ganhar mais 1020 anos. Não lembro qual foi o prazo, a gente ganhou de extensão.
E vamos e a tarifa e a parte do estado vai ser tanto e a gente vai assumir tanto. Então dividiu, entendeu? A gente não vai ser ressarcido por tudo, porque parte do nosso ressarcimento vai ser em extensão de prazo.

Vitor Pryzbeuka   19:50
Mhm.
Entendi, entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   19:57
Então, esse modelo de negócio quem viabiliza é a área de contratos de concessão. A área de contratos de implantação da engenharia trabalha nos contratos dos fornecedores.
Que aí é OAOEPC de obra e sistema sinalização trens e apoia no.
O homem.
No.
No aditivo ao contrato de concessão, que no caso da linha 4 foi o décimo aditivo, e no contrato da linha 5 é o quarto aditivo. Ou seja, a gente só vai assinar é no mesmo dia, tá? Assinando o aditivo com o estado, a gente já assina com as empresas e já pode dar a OS.
Aí depende de da das condições. A gente às vezes de vídeo Oeste, porque não tem área liberada, já da Oeste para iniciar o projeto executivo, detalhamento do projeto executivo. Aí é conforme a condição. Aí então.

Vitor Pryzbeuka   20:47
Normal.
Mhm.
Mas então deixa eu ver se eu entendi, a parte de Administrativo Engenharia dentro da Diretoria de Engenharia dentro da Gerência Executiva de Administrativo Engenharia
Que é a agência executiva do Emílio.

Paulo Cesar Martins Amaral   21:06
É contratos, administração contratual e risco, que é do Emílio.

Vitor Pryzbeuka   21:09
Risco que é do Emilly perfeito. O papel de vocês, então, é cuidar dos contratos estratégicos com os fornecedores, independente de a qual vertical ela esteja se referindo. Então pode ser linha 4, linha 5 ou demais projetos.

Paulo Cesar Martins Amaral   21:11
É.

Vitor Pryzbeuka   21:26
É, e vocês também atuam numa padronização dos processos nesse nesses últimos anos, vocês têm atuado numa padronização dos processos, porque teve aí um período de transição, já que já é meio longo, então já vinha tendo um processo de transição.
2025 é a chegada do Emílio. Então, assim, vocês estão constantemente em evolução nos últimos. Posso falar que talvez nos últimos anos, então vocês estão criando o último ano perfeito, então estão criando esse esses padrões.

Paulo Cesar Martins Amaral   21:42
Isso.
Isso.
No último ano é.
Área, área nova, arenosa.

Vitor Pryzbeuka   21:54
Maravilha. E aí também vocês apoiam nessa questão de extensão de prazo das concessões, junto à parte de contratos de concessões. É um é o jurídico que qual parte que cuida esses contratos de concessão?

Paulo Cesar Martins Amaral   21:55
Hhh.
Central de concessão.
É o jacondino, a equipe do jacondino é outra, é outra diretoria.

Vitor Pryzbeuka   22:19
Mas é dentro de trilhas.

Paulo Cesar Martins Amaral   22:19
Ele não, ele não responde da Adriana, é dentro de trilhos.

Vitor Pryzbeuka   22:23
Tá aí, Bela, se você puder mapear esse nome, o Jacondino.

Paulo Cesar Martins Amaral   22:24
Yeah.
É.

Isabella Nogueira   22:28
Central.

Vitor Pryzbeuka   22:29
Aí a gente.

Paulo Cesar Martins Amaral   22:29
Gabriel, Gabriel jacondino.

Vitor Pryzbeuka   22:33
A gente tenta, vai ver onde é que ele está lá no organograma para talvez puxar uma conversa para entender. Isso é bem estratégico, pelo que eu estou entendendo, isso é bem estratégico e tem interface direta com vocês. Mas beleza, acho que deu para entender. PC, vamos, posso passar na próxima aqui?

Paulo Cesar Martins Amaral   22:43
Isso.
Não isso o isso, os contratos estratégicos, mas a gente tem mais de 300 contratos. Então o dia a dia do contrato hoje a gente tem as verticais, mas até ontem todos os aditivos, pleitos, reajustes, cartas.

Vitor Pryzbeuka   22:52
Sim.

Paulo Cesar Martins Amaral   23:01
É toda o acompanhamento e a gestão dos contratos é eram feitos por nós. Hoje continua sendo feito por nós, mas com a vertical a gente dá mais o apoio. Então, como eu falei, o David, ele era da área de contratos da vertical de demais empreendimentos.

Vitor Pryzbeuka   23:13
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   23:18
Mas ele responde para o Emílio também, então a gente dá apoio para eles.

Vitor Pryzbeuka   23:23
Entendi, é?

Paulo Cesar Martins Amaral   23:24
Então, além dos contratos estratégicos, os 300 contratos, eu posso dizer que é minha responsabilidade, eu considero que é minha responsabilidade tudo quanto é carta, tudo que é pleito, é aditivo, é reajuste, tudo que tiver da gestão e acompanhamento do contrato.
É responsabilidade da área do Emílio, gestão contratual e pleitos e riscos.

Vitor Pryzbeuka   23:47
Só que aí você tem alguns pontos focais dentro das verticais. É uma atuação matricial. Você tem o David ali na l 5, você falou.

Paulo Cesar Martins Amaral   23:50
Dentro isso.
Demais empreendimentos, o Paulo na linha 4, estamos contratando, estamos contratando gente para a linha 5 e vocês vão ver também uma coisa importante que eu que não deu para falar aí, mas que está dentro, precisa ser colocado nessa questão aí, quando a gente está trabalhando.

Vitor Pryzbeuka   23:56
Paula de Paula.

Paulo Cesar Martins Amaral   24:08
Não, no pré. Tem a parte de gestão de risco que vocês vão conversar com a Vanilza e também com o Emílio. Então, quando a gente, quando o pessoal de risco que também é da área do Emílio define lá, depois de todas as entrevistas, quais são os riscos, a gente faz um trabalho de endereçamento. Bom,
O que a gente tem que endereçar para a construtora? O que tem que endereçar para o poder concedente? Então, tudo aquilo que a gente mapeou, a gente trabalha na elaboração do contrato. Então, quando a gente elaborou o contrato da construtora que a gente divulgou lá no processo, lá no início, a gente já me colocou tudo para ele.
O risco geológico é seu, o risco climatológico é seu, o risco do Paes é seu, é tudo seu. E o que a gente identificou que o cara não tem ação, que é do poder concedente, a gente já está colocando na minuta do termo aditivo, poder concedente, se não liberar a área por questão arqueológica, o risco é seu.
Então, esse trabalho de mapeamento de risco que é feito no pelo Emílio e vocês vão conversar com a Vanilza, a gente endereça nos contratos.

Vitor Pryzbeuka   25:09
Então já está tendo uma lição aprendida rodando aí forte.

Paulo Cesar Martins Amaral   25:13
Isso está desculpa, acho que eu demorei muito, mas eu falei de forma resumida.

Vitor Pryzbeuka   25:13
Legal, cara, muito bom, muito bom.
Não é isso que é isso. Não deu para. Deu para pegar bastante da tua área e o bom deu para pegar de outras áreas também. Maravilha, tá? Podemos seguir.

Paulo Cesar Martins Amaral   25:21
Hhh.
Tá.
Sim.

Vitor Pryzbeuka   25:29
Maravilha.
Aí, como esse trabalho, ele abrange todo o ciclo de Capex, a gente trouxe uma visão aqui, uma pergunta um pouco mais aberta, um pouco mais abrangente, que é, onde que, na sua visão, o fluxo de investimentos mais perde a eficiência hoje?
Aí, claro, não é a gente, a gente está falando com você, especialista em gestão contratual, não é?
Que dentro da tua alçada, dentro do que passa por você, o que você vê é onde a onde há motivo a mais, perde eficiência.

Paulo Cesar Martins Amaral   26:03
É uma visão de uma área, você vai ter a visão de todas as áreas e você vai consolidar isso. Mas é na minha experiência, eu acho que isso aqui em Trilhos acho que tem melhorado muito. Se você pegar uns contratos deSouza anos atrás.

Vitor Pryzbeuka   26:04
Está aí você está falando de todo o ciclo de.
Exatamente, exatamente.

Paulo Cesar Martins Amaral   26:19
Eles foram feito, por exemplo, porque precisou ser feito, que era a demanda do poder concedente e o risco que foi assumido com um projeto básico e às vezes sem projeto. Então, para as construtoras foi um mar de oportunidades. Então, o que teve de pleito?
Foi uma coisa monstruosa. Isso não pode acontecer. A gente tem que tentar contratar as empresas para executar as obras ou sistemas, seja lá o que for, com o máximo de informação possível para poder liticar os pleitos que sempre vão ter. Alteração é certeza que vai ocorrer.

Vitor Pryzbeuka   26:38
Yeah.

Paulo Cesar Martins Amaral   26:51
Durante o processo, durante a execução do projeto.
Então, para mim, na minha visão de contrato, uma das coisas que atrapalha mais e que a gente está trabalhando nos contratos para poder mitigar esses problemas, são as alterações que a gente não tem o controle. Porque se ela for alteração que foi demanda minha ou do poder concedente,
Eu tenho a possibilidade de obter o ressarcimento, o reequilíbrio de alguma forma, mas aquilo que eu não tenho controle, porque eu tive que contratar mal.
Não por culpa minha, mas porque aconteceu. Era as é, não é. Às vezes eu tive que contratar uma estação. É uma reforma de uma estação por 5000000. Depois ela virou 10, mas talvez o atraso.

Vitor Pryzbeuka   27:26
Solução de Campos.

Paulo Cesar Martins Amaral   27:38
Dela IA custar 50000000.

Vitor Pryzbeuka   27:40
Yeah.

Paulo Cesar Martins Amaral   27:41
Então eu tomei o risco de contratar com um projeto básico que era o menor dos prejuízos que eu poderia ter do que se tivesse uma multa do poder concedente. Eu não sei se foi isso que aconteceu, isso é o que eu escuto que aconteceu lá atrás e que eu vejo através da execução dos contratos.
Eu olho os contratos de Moraes de Moraes atrás, nossa, dá vontade de chorar, porque é o mínimo de informação que você tem. Então, a empresa, ela vem evoluindo, trilhos vem evoluindo, isso não acontece mais, mas a gente ainda sofre as consequências disso aí, principalmente na linha 8 e 9 dos contratos que foram feitos.
Com um pouco a informação aquém do necessário para você é?

Vitor Pryzbeuka   28:25
Ter segurança jurídica.

Paulo Cesar Martins Amaral   28:26
É.
É e também não ser um saco sem fundo.

Vitor Pryzbeuka   28:32
Yeah.
Se não, você vai aceitando tudo e o que aparecer no detalhado vai virando estouro de custo.

Paulo Cesar Martins Amaral   28:37
É, o cara fala, olha só, aqui eu tive que fazer essa parede aqui porque essa parede não estava no projeto, mas a parede tinha que estar no projeto. Só que você olha na documentação que você representou para o cara, a parede não estava lá. Aí eu tenho que pagar a parede para o cara porque eu tô mandando ele fazer. A parede não estava no escopo dele. Um exemplo.

Vitor Pryzbeuka   28:54
E não tem como rastrear para trás. Chega 1 hora que acaba em você, tem que pagar e acabou.

Paulo Cesar Martins Amaral   28:54
Não tem jeito.
Aí não tem jeito, você fala, cara, tá bom? Esse contrato é preço unitário estimado de qualquer alteração de variação de quantidade.

Vitor Pryzbeuka   29:00
É.

Paulo Cesar Martins Amaral   29:08
eu tenho que pagar o projeto é meu eu tô mudando eu contratei o cara para fazer e tem também as as coisas mais grotescas também né que era feita no passado você contratava o cara por preço Global achando que o risco ia ser todo de variação de quantidade só que o projeto era seu

Vitor Pryzbeuka   29:09
Leito.

Paulo Cesar Martins Amaral   29:29
Aí tá escrito lá que você não pode fazer aditivo, porque a responsabilidade é toda do cara, mas o projeto é seu. Aí fica um negócio esquizofrênico, caramba, como é que eu vou negar o pleito para o cara, sendo que o projeto é meu e eu tô alterando? Quer dizer, não faz nem sentido, fica até de.

Vitor Pryzbeuka   29:42
Sim, não tem como.

Paulo Cesar Martins Amaral   29:44
Difícil de justificar internamente. Então é, a gente evoluiu. A gente trabalha para que isso não aconteça mais junto com o jurídico jurídico do CSC, com suprimentos. Mas como são muitos contratos, são hoje, são quase 300 contratos.
Ainda tem contratos antigos que a gente passa por essa dificuldade. Então a perda de eficiência é essa, tentando responder objetivamente, com que eu vejo do ponto de vista contratual, é contratar sem o mínimo de informação que te te dê uma segurança.
Que as alterações sejam controladas durante o processo de execução.

Vitor Pryzbeuka   30:20
Entendi hoje, nos estratégicos, isso já está sendo mitigado.

Paulo Cesar Martins Amaral   30:24
Não, eu te falei, a gente contrata aqui uma tonelada de informação.

Vitor Pryzbeuka   30:26
É.
Isso, mas talvez em contratos menores, isso ainda possa estar acontecendo.

Paulo Cesar Martins Amaral   30:33
É.

Vitor Pryzbeuka   30:33
Ah entendi beleza tá vamos pular para pular agora para a parte mais de elitação contratual mesmo tá é bom a gente queria que você descrevesse né esse esse caminho completo de um pleito contratual e também take-off gestão de mudança desde a origem até a decisão final

Paulo Cesar Martins Amaral   30:35
Central de antigos.
Alteração ela pode ser é pedido nosso, pedido do poder concedente ou alteração de projeto por uma condição que não foi prevista inicialmente.

Vitor Pryzbeuka   31:07
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   31:08
Aí o fornecedor, ele apresenta o pleito.
Essa análise desse pleito é feito por um time multidisciplinar, então, por exemplo, a implantação que acompanhou a execução verifica se tudo aquilo que ele está falando realmente aconteceu.
Ou vai acontecer, porque o ideal é você analisar, aprovar a execução antes, mas nem sempre isso dá. Às vezes a coisa é depois, porque a gente teve que atender um prazo do poder concedente. A implantação ela trabalha nisso, de verificar se aquilo que ele tá pedindo

Vitor Pryzbeuka   31:33
Para desfazer.

Paulo Cesar Martins Amaral   31:46
Está coerente? Ou você tem alguma coisa que não está coerente? A engenharia avalia as quantidades que ele apresentou do pleito? É.
Se tiver maior permanência e tiver questão de cronograma, a área de planejamento também verifica se os prazos que eles estão colocando tão coerente e a área de gestão contratual é verifica se aquele pleito ele tem mérito do ponto de vista contratual.
E analisa o peito de uma forma geral para também para ver se está coerente de.
É durante essa esse trabalho de multidisciplinar e depois no final.
A área de gestão contratual consolida todas as informações para ver se é para validar tudo aquilo que foi feito pela pela pela equipe multidisciplinar. Depois que a gente valida esse pleito, o mérito dele.
E dar um pitaco nos valores. Isso vai para suprimentos. Suprimentos é que dá OA chancela final dos valores. Por quê? Se aquilo que está sendo pleiteado já tem é num contrato, por exemplo, já existe um preço no contrato.
Tá, beleza, está validado, mas se é um preço novo, suprimentos tem que validar esse preço novo.
Aí, depois do de acordo dos suprimentos, aí o jurídico prepara a minuta contratual.
Do aditivo.
Se for um contrato comum, aí é o jurídico do CCC. Se for um contrato estratégico, aí é o jurídico da plataforma. Isso do ponto de vista contratual. Do ponto de vista sistêmico, vocês vão ver que a gente trabalha com o SAP. Eu não tenho.
Acessar o SAP talvez seja bom vocês conversar com quem tem acesso à ferramenta, mas é tem um processo que rola em paralelo também, que é na parte do sistema, por exemplo, suprimentos. Ele não trabalha sem ter um RC, que é uma requisição de compra.

Vitor Pryzbeuka   33:42
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   33:44
Então, a partir do momento que tem uma que chegou o pleito 10000000, a gente vai começar a analisar, alguém já abre um RC?
No SAP, que é que vai viabilizar, porque todos os nossos processos, eles são via SAP, tanto aditivo como contrato. Todos os contratos têm rastreabilidade via SAP. No final, vai ter que ter um documento assinado no SAP e vai ter que ter um pedido no SAP.
Que vai viabilizar os processos da execução do contrato, que são os pagamentos.
Aí depois vai ter lá emissão de nota, boletim de medição, tem todo o processo de pagamento da execução dos serviços, que acontece via SAP.
É aí depois que o suprimento validou e fechou com o fornecedor, porque às vezes tem divergência, tem que negociar com o fornecedor. Se os suprimentos não concordar e o jurídico fechou o minuto, a gente manda para assinatura do fornecedor. Fornecedor assinou.
Aí a gente já pode executar o serviço ou pagar o serviço que já foi executado.

Priscila Galindo   34:47
Ô Paulo, você mencionou 3 interfaces. Cezar falou, tem 3 possibilidades, tem o pleito do poder concedente, tem o pleito do fornecedor e tem um talvez um contrapleito ou um pleito que vocês jogam pro fornecedor. Tem essas 3 possibilidades.

Vitor Pryzbeuka   34:47
Alexandre.

Priscila Galindo   35:02
Quando o pleito vem do poder concedente, como é que funciona poder concedente? Ele pleiteia alguma coisa ou ele só menciona alguma alteração? E aí vocês trazem para o fornecedor, como é que funciona?

Paulo Cesar Martins Amaral   35:13
Então tudo é bom. Vocês vão conversar com jacondino e com a equipe dele lá. No caso, a Raquel, que apoia mais a gente, que é gerente jacondino, é.
Todo pedido por poder concedente não quer dizer que a gente sai fazendo. A gente tem que garantir que a gente vai receber aquilo que ele está pedindo. Por exemplo, está fazendo uma estação, mas não tem o acesso. A gente não previu o acesso. A gente discutiu e chegou à conclusão que não precisava do acesso, mas o.

Priscila Galindo   35:27
Mhm.
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   35:38
O poder concedente quer aquele acesso. A gente falou, tá bom, a gente faz, mas você vai ter que me ressarcir. Aí o poder concedente dá anão objeção. Aí a gente faz.

Priscila Galindo   35:46
Entendi, então só vai para o fornecedor se o poder concedente falar OK, se o poder concedente ainda não tiver dado OK, não vai para o fornecedor.

Paulo Cesar Martins Amaral   35:51
Pode.
A gente não gasta nada adicional sem ter anão objeção do poder concedência e ter a certeza que a gente vai receber.

Priscila Galindo   36:00
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   36:00
Quando pedir, quando o pedido é dele.

Priscila Galindo   36:03
Sim.

Vitor Pryzbeuka   36:04
O que acontece também é vocês colocarem pleito no poder concedente, se, por exemplo, você chegar lá, você tem uma condição adversa de, por exemplo, atraso por questão arqueológica, questão de solo que estava não estava previsto na no na documentação inicial.

Paulo Cesar Martins Amaral   36:11
É.
Isso.

Vitor Pryzbeuka   36:20
A motiva coloca um pleito no poder concedência.

Paulo Cesar Martins Amaral   36:22
Isso pode acontecer também.

Priscila Galindo   36:24
Yeah.

Vitor Pryzbeuka   36:25
Alexandre.

Paulo Cesar Martins Amaral   36:25
Aí esse pleito provavelmente vai ser embasado por custos que a gente teve ou vai ter, que quem vai alimentar a gente de informação vai ser a empresa que teve o custo adicional que a gente teve que gastar.

Priscila Galindo   36:40
Exato. Então, por exemplo, toda vez que vocês recebem um pleito do fornecedor, vocês avaliam se aquilo que o que ele está falando primeiro é válido ou não. Aí vocês fazem toda análise, vocês sentirem que é válido. Aí vocês vão no contrato que o poder concedente vira putz no dentro do da do que eu tenho estipulado que o poder concedente, eu posso pleitear esse custo ou eu não posso pleitear?
Para ele, aí faz meio que o processo inverso, aí pega o que eu vou pagar para o fornecedor e passa para o para o poder concedente, mais ou menos isso.

Paulo Cesar Martins Amaral   37:08
Sim, a gente vê tudo que é reequilibrado. Agora, de novo, os contratos antigo tem essas brechas que eu falei.

Priscila Galindo   37:11
Entendi.
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   37:16
Da gente ter contratado, por exemplo, com um projeto básico, então, e tem também as alterações que ocorrem, que não é culpa do poder concedente, foi a alteração que ocorreu e a modalidade de contratação permite que o fornecedor apresente um pleito.

Priscila Galindo   37:19
Mhm.
Sim.
É, pode ter uma improdutividade, pode ter uma extensão de prazo, de repente, algum alguma questão que não está ligado diretamente ao poder concedente.

Paulo Cesar Martins Amaral   37:32
I.
É, a gente faz muita obra onde tem operação. Uma estação, por exemplo, estação, vocês conhecem, vocês estão em São Paulo, Barra Fernanda, Lapa. Então, às vezes a gente programa de uma empresa entrar e as janelas que ela tem de trabalho, quando não está operando, num lugar que já está em operação,

Priscila Galindo   37:41
Mhm.
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   37:56
É uma ou 2 horas de trabalho e às vezes a gente não dá esse acesso.

Priscila Galindo   37:59
Uhum aí gera improdutividade.

Paulo Cesar Martins Amaral   38:00
Então tem muito contrato. AI, AI, tem muito contrato que é maior permanência por culpa nossa de acesso que a gente não deu. Esse problema é nosso. Não tem como a gente pleitear o poder concedente.

Priscila Galindo   38:10
Uhum, porque teoricamente a operação e a manutenção e tudo é responsabilidade de vocês, não é?

Paulo Cesar Martins Amaral   38:12
Então a gente tem que trabalhar.
Pois é, aí esse é o tipo de pleito que não dá para não é passível de reequilíbrio, não é?

Priscila Galindo   38:20
Mhm.
Não, com certeza.

Vitor Pryzbeuka   38:24
É uma questão de integração da com a operação.

Paulo Cesar Martins Amaral   38:29
É isso, é um trabalho forte. A área, a área de planejamento da Adriana, que é responsabilidade lá do William, que vocês vão conversar com ele também, eu vi lá na agenda, é trabalha muito fortemente nesse planejamento aí para poder mitigar esses pleitos aí.

Vitor Pryzbeuka   38:29
Essa manutenção.

Paulo Cesar Martins Amaral   38:45
junto com o pessoal de operação e com as empresas, os fornecedores, para tentar otimizar os horários, evitar esse risco de cancelamento de acesso, porque isso vai gerar pleito. Então, o William, a equipe dele lá, trabalhou muito forte no começo.
É junto a operação, porque depois quem vai pagar a conta é a gente. Então a gente tem que dar, tem que planejar bem o acesso e se a gente planejou, a gente cumprir aquilo que foi planejado. Porque se a gente furar da nossa parte, vai vir a conta.

Vitor Pryzbeuka   39:09
Sim, de um lado ou de outro.
Bye.

Priscila Galindo   39:19
E Paulo, deixa eu te perguntar com questões de alterações de quantitativas, tipo take-offs e tudo mais, como é que funciona, por exemplo, qualquer alteração que eu tenho de quantitativos eu já tenho que obrigatoriamente fazer um aditivo ou só se ele alterar um custo dentro, por exemplo, aumentei uma quantidade de um item e diminui de outra, por exemplo, no contrato talvez
Central, não sei se vocês tem isso aí dentro de casa, acontece.

Paulo Cesar Martins Amaral   39:42
Tem. Se o contrato é de preço unitário e a quantidade alterou, a gente tem que pagar. Na verdade, a gente não faz isso todo mês, não.

Priscila Galindo   39:49
Está, mas aí vocês fazem o Tree Coffee e avaliam que você precisa de aditivo, é isso?

Paulo Cesar Martins Amaral   39:52
Periodicamente, porque a quantidade pode variar para cima ou para baixo.

Priscila Galindo   39:56
Uhum sim.

Paulo Cesar Martins Amaral   39:57
Às vezes a gente faz uma atualização, faz um aditivo de planeta de quantidades, que é um take-off, que teve tanta variação, mas que não teve custo nenhum. Porque uma coisa, o que aumentou foi compensado por aquilo que diminuiu. Às vezes até tem diminuição de valor.

Priscila Galindo   40:05
Mhm.
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   40:13
Porque aumentou muita coisa, mas diminuiu muito mais. Aí então teve diminuição de valor. Só que aí no contrato tem que ter a última planilha, porque mesmo você faz uma medição sem ter uma planilha de quantidade validada e por preço.

Priscila Galindo   40:19
Sim.
Final do contrato, por exemplo, vocês não vão fazer nisso mês a mês, vocês vão fazer nesse controle, tá?

Paulo Cesar Martins Amaral   40:27
Mês a mês, mês a mês não, mês a mês não. A gente não faz no final do contrato, porque tem que tomar o cuidado também de você tá monitorando as quantidades. Aí quem faz a implantação, né? Porque se estourar as quantidades e o e o fornecedor tem que executar e não tiver item de planilha para medir.

Priscila Galindo   40:40
Isso.

Paulo Cesar Martins Amaral   40:46
Ele também não recebe. Ele também não vai querer fazer, porque não tem item de planilha. Então, às vezes a gente é necessário fazer algumas vezes durante o, porque também a gente não pode. Estourou a quantidade de concreto da planilha e eu medi um telhado.

Priscila Galindo   40:48
Mhm.
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   41:02
Para poder pagar o concreto, isso não é isso é crime, é crime dentro da empresa, não.

Priscila Galindo   41:04
Exato, com certeza. Não, com certeza. É por isso que eu perguntei. Então, no final do dia, vocês vão fazendo um acompanhamento de take-off. E se ele estourar a planilha de quantidades, aí vai para um aditivo, porque eu preciso ter itens de medição.

Paulo Cesar Martins Amaral   41:12
Isso.
Tem, tem de medição aí. O ideal é que a gente faça isso mais para o mais para o final, não é? Mas quando a gente percebe que vai dar problema, a gente já faz, não é?

Priscila Galindo   41:20
E eu acho que.
Exato. E assim, conforme vai avançando os projetos, também fica mais fácil, por exemplo, chega num patamar que os projetos já estão praticamente prontos, que aí a variação de quantidades é muito menor, vamos dizer assim.

Paulo Cesar Martins Amaral   41:35
Isso e quando o projeto é contrato é preço global e o projeto é dele, aí beleza, então esse risco já é minimizado. Agora, se for de um projeto, é preço global, o projeto é dele, mas a gente deu uma premissa errada.

Priscila Galindo   41:41
Aí tudo bem, né?
Exato.

Paulo Cesar Martins Amaral   41:50
Aí pode ter variação também.

Priscila Galindo   41:52
Entendi. E toda gestão de mudança, por exemplo, ela entra com o pleito. Gestão de mudança que eu diga, por exemplo, mudou uma legislação de sei lá, um imposto. Tá aí, por exemplo, ele solicita isso via um pleito. É isso mais ou menos que funciona, Paulo.

Paulo Cesar Martins Amaral   42:07
Sim.

Priscila Galindo   42:08
Entendi.

Vitor Pryzbeuka   42:10
Beleza, podemos seguir. Está claro aqui, não é Pri? Beleza.

Paulo Cesar Martins Amaral   42:13
Sim.

Priscila Galindo   42:14
Tá sim.

Vitor Pryzbeuka   42:17
Então, tá, como que alterações contratuais, take-off plates, gestão de mudanças são registradas e rastreadas ao longo do contrato? É possível rastrear as causas raiz de aditivos com os registros? Eu acho que você já respondeu uma parte dessa pergunta, a primeira parte, talvez a segunda parte a gente possa.
Explorar um pouco que você já.

Paulo Cesar Martins Amaral   42:35
É.
Você vai lá no SAP, tem um aditivo, aí no aditivo tem um documento do aditivo, aí tem todos os anexos. Se for um planeta de quantidade, se foi um projeto, tem a proposta do fornecedor, tem as memórias de cálculo que tá junto com a proposta do fornecedor.

Vitor Pryzbeuka   42:43
O.

Paulo Cesar Martins Amaral   42:54
É como uma medição. Hoje a gente só paga um fornecedor se ele apresentar todas as evidências. Então tem que ter relatório fotográfico, tem que ter memória de cálculo, tem que ter é o relatório de medição completo. Então um pleito é a mesma coisa, se não a gente.

Priscila Galindo   43:08
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   43:09
É coloca anexo ao aditivo tudo aquilo que embasou o aditivo.

Priscila Galindo   43:16
Beleza? E deixa eu te perguntar outra coisa, Paulo, nesse ponto de registro, por exemplo, nos TAP, vocês tem alguma coisa que consegue filtrar, por exemplo, a quantidade de pleitos que você tem, por exemplo, para monitorar, por exemplo, desses 300 contratos que você avalia, você consegue fazer um deparadi, tipo quantos pleitos você teve ao longo do caminho?
É a quantidade de valores adicionais. É, por exemplo, a rastreabilidade de tipo assim, quantos itens foram por improdutividade? Foi por extensão de prazo, foi por mudança de legislação, tipo assim, fazer métricas mesmo do que está acontecendo dentro dos contratos. Hoje você consegue ter essa visão.
Ou não?

Paulo Cesar Martins Amaral   43:51
Não. Isso para mim é uma, é uma, é uma oportunidade. É uma coisa que a gente precisa, precisa melhorar. É com a chegada do Emílio e com a estruturação da equipe. Aí a gente tá.

Priscila Galindo   43:52
Tá.
Yan.

Paulo Cesar Martins Amaral   44:07
Trabalhando nisso aí, porque isso para mim foi um dos grandes problemas, eu não ter uma relação de contrato com o valor final fechado do contrato, porque a gente trabalha lá no SAP a da maneira que ele foi parametrizado. Você tem o valor final do contrato e o saldo do contrato.

Priscila Galindo   44:09
Tá.

Paulo Cesar Martins Amaral   44:22
Mas ali tem é valor reajustado, valor de aditivo, tá tudo. Se você quiser tirar um extrato do que é reajuste, do que é preço principal e do que é pleito.
Você tem que ir contrato por contrato e obter informação. Então hoje o David, eu não sei porque vocês estão entrevistando ele, ele é o cara responsável pelos demais empreendimentos. Ele está conversando com o pessoal de SAP.
A empresa que parametriza o SAP pra motiva e está identificando um minerador onde você não é nem nas transações do SAP, são ferramentas que faz a mineração da base de dados do SAP.
Pra gente gerar um BI onde a gente possa ter a informação que a gente quiser. Esse trabalho está em desenvolvimento. Eu não sei se eles vão conseguir. É uma tentativa, tá? Mas segundo o pessoal do SAP, até esqueci o nome da empresa. Deixa eu ver se eu tenho o nome da empresa aqui.

Priscila Galindo   45:18
Alexandre.

Paulo Cesar Martins Amaral   45:24
A gente fez a reunião.
Ele fez uma reunião na semana passada.
Eu tava na Artesp.
Bom, depois eu mando para vocês lá na empresa, não vou lembrar agora, que faz a mineração do SAP para a gente poder, a gente já está trabalhando nos nossos BRITO. A gestão contratual hoje, a parte de cartas, garantias, seguros.
A gente está colocando tudo dentro do nosso BI. A gente já tem um BI com algumas informações e a gente está implementando outras coisas dentro desse BI. Ainda é um draft, não é a versão definitiva, mas a ideia é que a gente coloque essas informações de aditivo
Depois que a gente conseguir com o pessoal do SAP na no BI nosso.
Mas hoje a gente não tem.

Vitor Pryzbeuka   46:20
Entendi.

Priscila Galindo   46:20
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   46:21
De forma organizada, assim, a qualquer momento.

Vitor Pryzbeuka   46:26
Tá, então acho que a pergunta da Pri casa muito com essa, que seria a terceira pergunta de administração contratual, que é, se existe hoje uma visão consolidada da exposição contratual da companhia?
E Como Ela É construída, então entendo que dentro de trilhos isso ainda não existe.

Paulo Cesar Martins Amaral   46:39
Então isso era desculpa.

Vitor Pryzbeuka   46:44
Essa visão consolidada da exposição contratual.
Então, se não existe dentro de trilhos, dentro da companhia também passa anão existir.

Paulo Cesar Martins Amaral   46:56
O que você chama de disposição contratual?
Porque, por exemplo, é OPMO, é fazia a gestão do Capex através do físico, do financeiro e das garantias.
Então, sempre existiu uma visão consolidada. Tinha lá 300 contratos, tem tanto de valor, tem tanto de físico. Tá aqui o acompanhamento mensal aqui, a meta desse ano, tanto que tem mês a mês.
Isso existe. Vocês vão conversar com o Michel, ele vai poder responder. Se for relacionado a físico, financeiro, a garantias, isso tem. Essa informação, ela vem do SAP. Agora você fala assim, quanto que eu tenho de multas?
Quanto que eu tenho de pleitos?
Isso ainda não tem, isso é o que a gente tá fazendo agora. Então eu não sei o que que é.

Priscila Galindo   47:49
Só tem o que estar consolidado, é isso. Por exemplo, se o pleito já virou um aditivo, ele está contabilizado. Se o pleito ainda não virou aditivo, ele não está consolidado. É isso.

Paulo Cesar Martins Amaral   47:57
Não tá, não tá cabelizada.

Vitor Pryzbeuka   47:57
Ele vai estar no financeiro. Ele vai estar no financeiro como custo, mas não vai estar como aditivo ou como pleito ou como não vai ter um link do da onde veio aquilo, só vai estar como o valor total do contrato PC.

Paulo Cesar Martins Amaral   48:00
Ele vai estar.
Porto.
Isso.
É.
É, então eu não sei o que vocês estão chamando isso. Estão chamando disposição contratual, então é de físico, financeiro. Aí tem o controle que é, eu acho que vai continuar sendo feito pelo Michel, tá? E acho melhor vocês conversarem. É segunda-feira que vocês vão conversar com ele.

Priscila Galindo   48:12
Exato.

Vitor Pryzbeuka   48:13
Tá.
Acho que é tá sabendo a nossa agenda, acho que acho que melhor que nós, ô PC.

Priscila Galindo   48:25
Okay.

Paulo Cesar Martins Amaral   48:27
Acho que vai contir.

Priscila Galindo   48:28
Nathalia.
Hhh.

Vitor Pryzbeuka   48:32
O que a gente chama aqui de disposição contratual ser exatamente o que você matou, talvez com uma adição de risco, uma visão de riscos, sabe? Contratos que a gente já tá vendo que um pleito ele vai ser, ele vai, ele pode existir.

Paulo Cesar Martins Amaral   48:47
Entendi, entendi.

Priscila Galindo   48:48
Com visão de aumento de prazo, custo, essas coisas, entendeu? Tipo assim, por exemplo, quando a gente está analisando um pleito, provavelmente isso já aconteceu, já estourou. Então, provavelmente, normalmente o pleito ele vem depois, mas assim, às vezes é tipo assim, quanto a gente está monitorando, por exemplo, antes de.

Paulo Cesar Martins Amaral   48:52
A.

Priscila Galindo   49:04
Chegar a um pleito e a gente saber que tem esse aumento de custo e prazo, está?

Paulo Cesar Martins Amaral   49:08
Tá, não é? A conversa com Vanilza vai ajudar bem e com Emílio também. Essa visão de risco é. E eu acho que isso está mais consolidado na motiva assim, tá? Essa questão, porque hoje tem a área de risco e dentro do Capex tem uma pessoa também que cuida de risco.

Vitor Pryzbeuka   49:14
Boa.

Priscila Galindo   49:16
Mhm.
Entendi.

Paulo Cesar Martins Amaral   49:25
Tem as diretrizes da companhia e a gente também está trabalhando com a chegada do Emílio. Ele tem uma visão boa dessa parte de risco de trabalhar nas contingências também, de fazer uma gestão das contingências. E a gente colocar isso, a gente coloca em alguns contratos.

Vitor Pryzbeuka   49:27
Tem.

Priscila Galindo   49:34
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   49:40
A gente já sabe o que é risco da contratada. O que é risco nosso? É aquilo que pode acontecer e que não está no preço do cara, a gente pede para ele relacionar. Então, a gente tem um valor, pode ter um valor definido.
Então isso a gente pode ter o controle. Então a gente tem um controle que tá, o que não tá, aquilo que é incerteza, a gente pode controlar. É isso também tá no radar do Emílio e da e da Vanilza. Eu acho que tá no do Flavio também. A gente tem uma gestão.

Priscila Galindo   50:08
Alexandre.

Vitor Pryzbeuka   50:09
É, eles levam até para o comitê de capa, eles levam até já uma quantificação desses riscos. Tem uma discussão longa lá sobre sobre os pleitos também, o quanto que isso pode trazer, mas eu acho que é uma visão consolidada de assim, cara, todos os todos os contratos da companhia.

Paulo Cesar Martins Amaral   50:12
Just leva, né?
É, então tem.
Aham aham.

Vitor Pryzbeuka   50:31
Ainda não tem de maneira assim, fácil. Tem que ser feito um estudo toda vez que vai ser que vai ser feito isso, acho que tem que ser feito um estudo. Pelo que eu entendi, tá?

Paulo Cesar Martins Amaral   50:39
Entendi, entendi, hoje tem um sistema lá, o sistema tem um sistema. Como é que é o nome do sistema Archer? É, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que respondi a pergunta. Então a pergunta é assim.

Vitor Pryzbeuka   50:45
Archer, Archer, isso.
Isso acho que a gente.

Priscila Galindo   50:53
Sim.

Paulo Cesar Martins Amaral   50:55
Ela inviste.

Vitor Pryzbeuka   50:57
A agora a gente tem algumas perguntas para fazer, Pri, vamos escolher uma que você acha?

Paulo Cesar Martins Amaral   51:00
Mhm.

Priscila Galindo   51:01
An.

Vitor Pryzbeuka   51:02
Porque a gente tinha aqui, 123456.

Paulo Cesar Martins Amaral   51:04
Mhm.
Então, se quiser continuar ou marcar um outro horário pra gente continuar.

Priscila Galindo   51:13
Eu acho que assim, a parte de a parte de gestão de contratos, acho que já deu para entender bastante. É documentação contratual, rapidinho para a gente só entender. Hoje o que vocês eram dentro da companhia de vocês é ata de reunião, notificação. Quais são os documentos que dentro da administração contratual hoje?

Paulo Cesar Martins Amaral   51:13
Por mim, tudo bem.

Priscila Galindo   51:31
Hoje vocês trabalham, vamos dizer assim, no dia a dia.

Paulo Cesar Martins Amaral   51:36
No dia a dia é carta.
É mais carta. Aí nós temos os RDOS e nós temos as atas de reuniões, mas como eu falei, são quase 300 contratos. Eu não olho todas as todas as atas. Eu, quando eu trabalhava lá no VLT, eu tinha 50 contratos.

Priscila Galindo   51:42
Central.
Mhm.
Tá.
Sim, aí não dá para você ficar olhando ORDO, não é?
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   51:57
A área de administração contratual tinha lá 10 pessoas por 50 contratos. Então a gente participava de todas as reuniões. Se era gestão, se era técnica, se era contratual, se era financeira, todas a gente participava. Aqui é impossível.

Priscila Galindo   52:04
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   52:12
A gente não consegue.

Priscila Galindo   52:12
E aí, por exemplo, vocês têm relatório de não conformidades também, vocês trabalham com esse tipo de documento ou não?

Paulo Cesar Martins Amaral   52:18
A área da qualidade trabalha com relatório de não conformidade. Vocês vão conversar com Rodrigo Correia?

Priscila Galindo   52:20
Tá.
Mhm.

Paulo Cesar Martins Amaral   52:25
É, e a gente dá um prazo para resolução. O cara não resolve no prazo. A ideia é notificar para ele resolver e editar um novo prazo. Se ele não cumprir, aí é multa.

Priscila Galindo   52:25
Eu acho que sim.
Não.
Tá, e vocês tem alguma coisa de consulta técnica quando tem algum problema de, por exemplo, não entendeu o projeto, alguma coisa nesse sentido? Vocês tem algum documento que vocês trabalham em relação a alguma dúvida técnica, por exemplo?

Paulo Cesar Martins Amaral   52:48
Tem aí. Você tem que conversar com a Camila rabassa, que é o pessoal da Engenharia de Projetos. Eu não sei se ela se ela não lembro se ela está, mas é o jacket vai responder. Ou jacket ou Michel.

Priscila Galindo   52:51
Tá.
Tá bom?
Tá bom.

Vitor Pryzbeuka   52:59
Deve ter uma RT, alguma coisa assim. A gente vê com ela. CIC

Priscila Galindo   53:00
Pois.

Paulo Cesar Martins Amaral   53:01
Tem a tal da sic, eles falam da sic, que é a solicitação, não é?

Priscila Galindo   53:02
Isso.

Vitor Pryzbeuka   53:07
Depende do projeto da empresa, muda o nome, mas que bom que tem.

Paulo Cesar Martins Amaral   53:09
É.

Priscila Galindo   53:11
Pense.

Vitor Pryzbeuka   53:11
Beleza, PCA gente não queria estender porque como vão ser agendas com muitas pessoas, a gente não quer. Se a gente começar a bagunçar 15 minutos da agenda de cada um, imagina o caos que pode acontecer. Então eu queria agradecer demais.

Paulo Cesar Martins Amaral   53:16
Tá.

Priscila Galindo   53:20
Isso.

Paulo Cesar Martins Amaral   53:20
Tá.

Priscila Galindo   53:22
Mas eu acho que assim a gente teve a ideia macro, o Vitor, de tudo. Eu acho que foi muito relevante o que você trouxe aqui, tá?

Paulo Cesar Martins Amaral   53:22
No, got it.

Vitor Pryzbeuka   53:30
Muito. Eu queria agradecer demais teu tempo, PC. E assim, se surgir, se surgir alguma dúvida, a gente te manda uma mensagem, a gente troca uma ideia, é, contamos com você.

Paulo Cesar Martins Amaral   53:30
Tá.
Não, eu que agradeço.
Não pode, pode quiser marcar outro horário também. Não pode contar cara, eu tenho muita experiência, eu sei que eu posso contribuir muito e eu quero ajudar, acho que a empresa está passando por uma transformação muito grande e eu quero ser agente aí que eu tenho condições de ajudar muito.

Vitor Pryzbeuka   53:43
Tá.
Tiago.

Paulo Cesar Martins Amaral   53:56
Sinto não poder ter respondido todas as.

Vitor Pryzbeuka   53:56
Que bom.

Priscila Galindo   53:59
Não fica tranquila.

Vitor Pryzbeuka   54:00
Não. A gente escolheu bastante pergunta mesmo que é para não faltar pergunta, mas conteúdo teve. Teve de sobra aqui para a gente usar para o nosso diagnóstico. Obrigado demais, viu, PC? Boa sexta-feira para você e bom trabalho.

Paulo Cesar Martins Amaral   54:00
Ter dado o tempo de respondido.

Priscila Galindo   54:05
Exato.

Paulo Cesar Martins Amaral   54:06
Tá.
Tá bom, obrigado gente, para vocês também. Valeu, abração.

Priscila Galindo   54:11
Obrigada, viu?

Isabella Nogueira   54:13
Obrigada.

Vitor Pryzbeuka   54:14
Valeu, tchau, tchau. Nice.

Priscila Galindo   54:15
Tiago Tiago.

Vitor Pryzbeuka parou a transcrição