Diagnóstico – Cenário Atual  Camila Marinheiro-20260330_140641-Gravação de Reunião

30 de março de 2026, 05:06PM

55m 7s

Vitor Pryzbeuka começou a transcrição

Vitor Pryzbeuka   0:03
Nada disso é personificado dentro do diagnóstico ou dentro de qualquer material que vá ser feito. É tudo anonimizado, não é?

Camila Gil Henriques Marinheiro   0:13
Okay.

Vitor Pryzbeuka   0:13
Bom, nosso plano de trabalho a gente já discutiu algumas vezes, mas passando rapidamente por ele, a gente tem fase 1, 2 e 3, fase 1 de diagnóstico, 2 de desenho do estado futuro, que vai ser muito feito a várias mãos com a motiva e a fase 3 de implementação.
Estamos agora indo para o finalzinho da fase um e, claro, com um suporte transversal da gestão da mudança para garantir que tudo isso seja feito da maneira mais suave quanto possível e que seja sustentável no longo prazo.
dentro da fase 1 do diagnóstico a gente já passou por várias dessas caixinhas eu diria que hoje a gente está quase no meio desse fluxo né a gente tá já com muitas hipóteses levantadas com muitas entrevistas feitas E analisando os dados e validando essas hipóteses com as pessoas né com os stakeholders indicados pelo
E a gente está indo agora para uma fase de aplicação de Freitas de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes e
Bom, agora sim, Camilla, com mais calma. Você tem alguma dúvida primeiro em relação ao que eu acabei de falar? Acho que a gente já conversou bastante sobre, mas caso não tenha, eu queria entender o vídeo de você. Como que você vê a atuação da Camilla de Almeida Motiva, quais são os problemas que você resolve, as áreas que você conecta, enfim.
Fique à vontade para estruturar, que vai trazer um pouco da tua história. Fique à vontade para contar da maneira como você achar melhor.

Camila Gil Henriques Marinheiro   1:46
Tá bom, bom, eu estou dentro da área de minha localização, eu estou dentro da área de tecnologia digital, sob, né, então, área de tecnologia digital, eu tenho algumas diretorias,
né é eu me encaixo aí dentro da área de soluções né então com o diretor Ronan e a gestão do Marlon né então quando a gente fala de soluções né são é dividido
Torres, né, a gente se estrutura por Torres, então tem, por exemplo, uma torre de Rangel, uma torre de gestão de pessoas, uma torre de operações, a minha torre que chama estratégico corporativo.
e outra torre que é IT for IT, então cada uma, cada torre dessas ou atende um legado de aplicações, algumas aplicações, suporta algumas aplicações e.
atende algum cliente específico dentro da Motiva, né? Então, só para falar um pouquinho aqui da minha torre, estratégia corporativa. A gente está com sistemas administrativos, praticamente backoffice, jurídico.
Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Central de Cent
as do CSC e agora a Kapex. Então, afunilando um pouquinho, o Marlon, que é o meu gestor, ele tem duas frentes. Na verdade, eu e a Tauana. A Tauana atende a diretoria de Supply.
E eu atendo aqui as diretorias do corporativo, então, finanças, o núcleo de Santana e a diretoria de Santana e a diretoria do CSC, tá? Então, além de eu ter algumas aplicações sob a minha gestão,
Por exemplo, se a gente andar aqui com a implantação do Oracle, o Oracle vai ficar sob a gestão aqui do meu time. Além de ter essas aplicações sobre a minha gestão, de tanto para melhorias, novos projetos,
como também sustentação. Eu também faço o tal do relacionamento, né? Algumas pessoas ainda não tem algumas áreas que tem essa frente de relacionamento e tem algumas áreas que não, tá? Então aqui eu faço.
o relacionamento com essas diretorias que eu falei, de Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Cajé, Ri
apoio a estruturar, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma demanda de Rangel, alguma coisa, a diretoria de Paula precisa fazer um relatório no SAP, então assim, essa demanda ela sempre vai entrar por
Por mim, e eu vou orquestrar com o time lá, com a torre de rp, né? Então, só para vocês entenderem aqui que é um pouquinho, tem uma cliente/aplicação aí.
A forma como a gente está estruturado aqui da frente de tecnologia e digital, tá? Então, é falando aqui onde só para vocês se localizarem, aonde que eu atuo, né? Com quem eu atuo e como.
Eu tenho um time que está estruturado, eu dividi, então eu tenho um time que atua principalmente com o núcleo de Chandra Esse time é composto tanto por terceiros quanto também colaboradores.
E também, principalmente a diretoria do CSC, né? Então aí a diretoria do CSC, como ela é muito grande, tem várias gerências executivas abaixo, né? Então tem uma frente de controladoria, uma frente de hack to pay,
Jurídico, então cada um do meu time faz o relacionamento com essa frente, tá? Então a gente faz o acompanhamento de alguns projetos estratégicos para essas áreas.
mas também a gente faz a gestão do projeto, alguns projetos estão também sob a nossa gestão, tá? Exemplo, o projeto agora de Santana de Santana de Santana de Santana vai ser alguém do meu time que vai conduzir, que vai fazer a gestão e eu também vou ter o funcional
os analistas funcionais também atuando para essa frente, tá?
Acho que basicamente achei isso assim, falando um pouquinho da minha área, não é? Vocês sentirem falta de alguma coisa que eu não, que eu não explorei, me falem.

Vitor Pryzbeuka   6:49
So.
Eu que tinha só com uma, eu fiquei com uma desculpa dela com a gente.

Isabella Nogueira   6:56
Acho que foi.
Não, fiquei com dúvida, pode perguntar.

Vitor Pryzbeuka   7:01
O fico com uma dúvida só quando você falou da diretoria do CSC e diretoria de Kaoru. Aí a gente está falando só do núcleo de Kaoru ou a gente está falando de as diretorias dentro das plataformas também?

Camila Gil Henriques Marinheiro   7:16
Não, não. O Núcleo de Capex, então, é aí que começa onde que mora as dúvidas, o Núcleo de Capex que está conduzindo esse projeto, e eles que estão estabelecendo a governança

Vitor Pryzbeuka   7:16
De gere pantas al.
Stop.

Camila Gil Henriques Marinheiro   7:35
em cima dessas áreas. Então, eles estão meio que definindo como que essas áreas e com que sistema essas áreas vão atuar daqui para frente, qual que vai ser o processo, o processo to be, junto até com consultoria que eles estão trazendo.
como também o sistema. O núcleo de Santana está vindo para estruturar todas essas áreas que eu estou chamando de transacional, mas Engenharia, qualidade, inspeção,
os PMOs, todas aquelas áreas das plataformas, eu não faço relacionamento com elas hoje. Então, eu tenho, por exemplo, a área de operações hoje, que é do Salmeirão, um par do Marlon.
Ele que faz relacionamento com o time de Engenharia, tá? É então, claro, como eu estou atendendo um projeto que é núcleo de Kaoru de Kaoru de Kaoru de Santana, então por isso que eu que estou fazendo a gestão.
Mas se fosse, provavelmente, se fosse puxado pelo próprio time de engenharia, aí provavelmente eles que estariam conduzindo, tá?

Vitor Pryzbeuka   8:49
Perfeito, perfeito. Então você ganhou um grande programa, porque ele está sendo puxado pelo pelo núcleo, mesmo que obviamente as consequências, os benefícios desse programa vão se espalhar por todas as áreas que você citou, Nan

Camila Gil Henriques Marinheiro   9:04
E aí, o trabalho grande, Vitor, eu também tenho que trabalhar com essas Torres, né? Então a Torre de Operações que atende, grande parte dessas áreas que vão ser

Vitor Pryzbeuka   9:05
Engenharia.

Camila Gil Henriques Marinheiro   9:19
impactadas com o projeto. E eu vou ter que fazer o alinhamento aqui interno também, e talvez até pedir apoio para alguma dúvida de processo ou sistema que são usados. Então, eles acabam sendo envolvidos.
Tá? Então, não é assim um projeto, é o que eu falo, não é a receitinha de bolo pronta, sabe? E pode ser, às vezes, alguma demanda que entre, que a gente sinta falar, olha, na teoria seria talvez a Camilla que deveria estar atendendo, porque ela que faz relacionamento.
Por exemplo, reforma tributária, tá? Só para vocês entenderem, reforma tributária é um projeto da diretoria de CSC.
que está tocando, junto até com o corporativo. Mas quem está fazendo a gestão do, e eu faço, eu sou a dona do relacionamento do CSC, mas como um projeto grande, 90% do impacto é no sapo,
Grande parte de adequações, quem está gerenciando esse projeto é a torre de RT, porque foi um combinado lá atrás, falou assim, olha, a Camilla teoricamente seria a dona desse projeto, mas com o a

Isabella Nogueira   10:27
Martins.

Camila Gil Henriques Marinheiro   10:35
Lima, a principal está dentro do RP, não faz sentido. A Camilla não tem o know how de SAP, quem tem o know how de SAP é a torre de Souza. Então, essas conversas também acontecem, né? Então, nem sempre a receitinha de bolo funciona para a tomada de decisão. Às vezes, a gente tem que realmente avaliar o que é melhor
naquele momento, principalmente com foco no cliente.
Ficou claro, eu respondi a pergunta.

Isabella Nogueira   11:03
Eu acho que ficou e foi bom porque tinha um pouco a ver com isso que você explicou agora, então boa parte do que eu ia perguntar se respondeu, mas só para ver se o meu entendimento ficou claro. Como foi um projeto da holding, você acabou puxando pela interface que tem junto com tecnologia. E aí existem

Vitor Pryzbeuka   11:04
Santos.

Isabella Nogueira   11:22
Em outras, eu não sei se são diretorias ou se são gerências, outras áreas que estão ligadas aí dentro da Vitor que você tá é que atende as plataformas ou não necessariamente, porque às vezes é até nas entrevistas que a gente fez.
existem projetos de tecnologia que às vezes fica dentro da expertise de Engenharia ou de inovação ali, enfim, como que isso é levado para a área do corporativo? Não sei se você tem essa interface ou se você sabe responder, ou até mesmo quando.
Falando da sua área, quando nasceu essa interface com o núcleo de Santana, como é que foi a demanda para ter a interação e decidirem que seria a Camilla, por exemplo?

Camila Gil Henriques Marinheiro   12:08
Então, isso, a de CapEx, include CapEx, foi um pouco mais simples a decisão, né? A gente, lá atrás, se eu não me engano, a gente até tentou avaliar se poderia ser um projeto de inovação, que é uma outra diretoria.
Então, dentro da tecnologia digital, como eu falei, tem o Ronan com soluções, tem o Normando, por exemplo, né, com o SWAT, principalmente com SWAT, né? Então, todas as soluções de Santana, de receita,
Na verdade, receita está com o normando. Tem uma outra de inovação, que é o hub, que é o cocado, né? Então, a gente poderia chegar à conclusão que a gente ia desenvolver algo de inovação para esse projeto.
E quem seria o nosso fornecedor, teoricamente, seria o próprio Kokato. Então, especificamente do núcleo de Kapex, a gente até tentou, mas isso tudo com condução aqui do Elson, que é do meu time.
Que até então a gente não tinha trazido a Ana como GP e tal, mas o Elson endereçando a solução internamente aqui dentro do Tecnologia Digital.
Não sei se ficou claro a resposta.

Isabella Nogueira   13:24
I think T

Vitor Pryzbeuka   13:27
Eu acho que até um pouco na mesma linha da Bela. Queria saber, Camilla, se já teve algum.

Camila Gil Henriques Marinheiro   13:30
If.

Vitor Pryzbeuka   13:34
trabalho envolvendo tecnologia, e fosse voltado para essa facilitação de recebimento de dados pelo núcleo de Kapex. Porque hoje eu sei que é uma das principais atribuições da Bia e da Letícia, elas
Passam boa parte do principalmente no início do mês, ali, como esses dados é uma correria, tem muitas, muitas Fontes de dados. Eu imagino que isso já tenha sido tratado ou não. Minha pergunta é, se já teve, tem um histórico de iniciativa nesse sentido, o que ele já foi tentado fazer?

Camila Gil Henriques Marinheiro   14:07
Não, deixa eu até então voltar um pouquinho ao tempo, tá?
Quando eu assumi a minha função, é foi em maio do ano passado, tá? Apesar de eu ter 6 anos de Motiva, esses 6 anos eu atendia outras áreas e eu era a terceira, tá? Eu não era colaboradora, eu fui internalizada, virei colaboradora em maio do ano.
Passado.
Eu vim com a função muito focada no CSC, tá? Então, eu basicamente foquei 100% aqui da minha vida no CSC, até mais ou menos agosto. Durante
O PQQ, aí que eu, né, a gente entrou um pouquinho, essa área nova aqui do Marlon, ela foi meio que assim, formada ano passado, tá? Não existia essa área de relacionamento para atender as diretorias do corporativo, da holding.
quanto o CSC, tá? Antes, você imagina, né? Todas as Torres faziam, cada uma fazia uma reunião de status dos seus projetos com a diretoria do CSC, então tinham que ter várias agendas, né? Então, assim, você imagina, a Torre de Operações tinha a solução, a Torre de Santana Santos.
Supply, todo mundo fazendo reuniões de status e seus formatos totalmente diferentes, cada um do seu jeito, em datas diferentes. Então a minha área, ela veio para o que? Tentar unificar e padronizar todos os
de Santana Portes desses projetos, a entrada das demandas desse projeto, alguém olhando todo, olhando a carteira dessas diretorias, tá? Então, inicialmente eu comecei com o CSC e aí, durante o Pacheco, a gente descobriu que a gente atenderia
outras áreas também do corporativo. E basicamente, veio uma demanda de PQQ pra gente, olha, vai vir um projeto aí para estruturar a medição. Então o projeto, ele veio muito simples, acho que vocês já ouviram falar, né? Ele era
Um projeto para estruturar o processo de medição que teoricamente era despadronizado, tá?
E aí, então, assim, eu nunca me envolvi, eu nunca fiz relacionamento ou reuniões com a Bia, com outras áreas da NMC Magno, pra falar assim, cara, o que vocês têm de oportunidade? Fomentar mesmo, né? Falar, pô, quais são as dores de vocês?
O que a gente consegue fazer de projeto, né? Então, eu não tive essa atuação perante a eles, né? Eu tive muito focado no CSC, então você fala "pô, no CSC você sim, então no CSC eu conheço a carteira deles, eu conheço as dores,
deles né o no Cristina ainda é algo que eu tô tentando colocar as minhas atenções estruturar da mesma forma que eu fiz com Central tem uma carteira ali de projeto de dados eles precisam disso daquilo
Mas eu ainda não consegui chegar nesse nível de atuação, como eu tenho bastante no CSC, tá? Mas a ideia é essa, e conforme eu vou conseguindo ampliar a minha área, trazer mais pessoas e.
Eu entendo o que a gente precisa, por exemplo, Ricardo. O time de Ricardo estava desesperado atrás de mim, porque eles estão querendo fazer um projeto, eles estão com um problema lá no WhatsApp, de investidores e tal. Então, assim, eu nunca, quase não atuei na frente de Ricardo, sabe? Não tenho uma agenda forte com eles.
Eu acho que tem essa carência e ir assumindo, né? Só que realmente as áreas que eu estou atuando hoje, elas já são muito grandes, elas já tem bastante problemas. Então, assim, eu estou mais apagando fogo, digamos assim, principalmente de Kapec, tal, do que do CSC. Do CSC, eu acho que eu já estou proativo.
Cara, por que a gente? A gente sabe que a gente tem essas dores? Eu já consigo até sugerir para eles, vamos atacar isso, vamos atacar aquilo. Esse nível ainda não cheguei com o time de Santana ou até as outras diretorias, RI, financeiro.
Tá, eu tô no modo modo operando aí de mais reativo, digamos assim.

Vitor Pryzbeuka   18:31
Entendi, entendi. Vocês me escutam bem, pessoal, porque para mim a imagem está travando, mas eu estou escutando bem, Camilla.

Camila Gil Henriques Marinheiro   18:32
Falei, falei, falei.
Tá travando minha internet?

Sérgio Junior da Costa Alves   18:38
Não, eu estou vendo bem, daqui minha parte.

Camila Gil Henriques Marinheiro   18:40
Ama

Isabella Nogueira   18:40
Eu acho que é a do Vitor. Na verdade, ele a imagem dele está travando, mas ele está ouvindo a gente. É, mas a gente está te ouvindo, Vitor, pode seguir.

Vitor Pryzbeuka   18:42
Não é a minha, a minha está ruim o dia inteiro.
É, eu vou até desligar minha câmera aqui, tá? Maravilha. Eu ia te perguntar agora, Camilla, sobre o programa agora, especificamente, o excelência em capix.

Camila Gil Henriques Marinheiro   18:48
Time.
Tá bom.

Vitor Pryzbeuka   18:59
Como que está o seu nível de preocupação, a sua expectativa, a sua visão do quão estruturados, os adiantados, os atrasados estão? Eu queria escutar um pouco de você. E aí, de novo, a gente.
Precisa de muita transparência aqui para até para que a gente possa estruturar um diagnóstico de fato. A gente tem que ser muito crítico. Até às vezes parece que mais.
O objetivo é que a gente consiga mapear as percepções e entender como a gente pode fazer para ajudar, principalmente quando a gente fala do programa.

Camila Gil Henriques Marinheiro   19:35
Eu estou muito preocupada, tanto pelo lado de TI, aqui de tecnologia, pelo número, falando de tecnologia, as grandes preocupações. A definição da solução, eu acho que já, né,
Já conseguimos.
Vencer essa etapa. Agora, a arquitetura ainda para mim é algo que a gente está trabalhando, quais sistemas vão ficar ainda, quais integrações a gente vai ter que fazer. E a parte de migração dos dados. Então, assim, fazer migração de projetos em andamento.
O quanto já foi realizado, o PPM, então a gente migrar 100% do PPM para uma nova estrutura. Então essa é uma preocupação muito que até está sob minha responsabilidade, a parte de a frente de tecnologia.
Mas tem uma outra frente que eu estou bastante também preocupada que vai acabar impactando aqui a gente.
Que é que processo que a gente vai definir na ferramenta, né? Que processo que as pessoas, quando forem entrevistadas, elas vão defender, porque hoje, todos esses pontos focais aí que estão atuando, né, eles estão Se você perguntar qual que é o processo que eu vou colocar na ferramenta,
eles vão falar o processo deles. Eu uso uma planilha, né? E essa gestão da mudança, então a gente não terminou ainda de desenhar um processo to be, isso tá lá com
Isso falando muito de transacional, está, mas também eu acho que esse processo to be, ele tem que ser, é.
impactado pelas definições de metodologia que está vindo da Verum. Então, por exemplo, a Verum fala "pô, vocês tem que fazer uma gestão de portfólio classificando esse portfólio, investimentos X e até não sei quanto são classificados
a né vai ter uma classificação ABC em cima dessas gestões de projeto a a gestão do projeto classificação a elas têm que seguir certas né regras políticas tananã tem que ter
de Moraes, comitês mensais, essas governanças, querendo ou não, essas políticas, elas impactam, querendo ou não, o processo aqui embaixo, transacional, né? Então, os timings disso, de tudo isso se estruturar,
E isso virar um processo, e isso além de tudo ser disseminado para esses pontos focais das áreas, me preocupa versus o quanto a gente está sendo aqui escalado, impulsionado e desafiado para fechar uma contratação
uma solução quanto antes, né? Então fala assim, beleza, a gente vai colocar aqui em abril todo o time oracle lá, todo a implantadora para dentro, e aí? Então, que processo que a gente leva para dentro da ferramenta?
Isso é algo que me preocupa, são premissas, atividades predecessoras de projeto, que ainda para mim não estão bem claras de cronograma, entregáveis, discussões, aprovações.
Está sendo um faz, faz, faz, né? Vamos, faz, segue, segue, segue. E me preocupo um pouco que, né?
É, talvez essas atividades não tenham qualidade, não qualidade, mas não tenham a absorção necessária para realmente virar uma atividade ou um requisito para a gente implantar no sistema, entendeu?
Então, tem uma complexidade técnica gigantesca e tem uma complexidade. Desde o começo eu bato na tecla. Esse projeto, para mim, as 2 grandes entregas é arquitetura de referência.
A gente fechar essa arquitetura versus o GMO, né? Então a gestão de mudança, de olha, tudo você faz agora, você não faz mais nada na planilha, você vai fazer no sistema, né? E aí a pessoa, tá, mas ela vai precisar entrar num bit byte ali, detalhado, né? Eu tenho

Isabella Nogueira   24:09
Okay.

Camila Gil Henriques Marinheiro   24:09
Passam muito de disso, tá?
Eu acho que eu acho que é a preocupação de todo mundo, não sei.

Isabella Nogueira   24:13
Eu acho que.
É que eu acho que além da complexidade que envolve o projeto, porque são muitas áreas envolvidas, é um novo sistema, é um novo modo de executar aquelas atividades com.
Áreas diferentes sendo envolvidas, plataformas, enfim, além. Tem esse ponto que a gente acho que em algum outro, outro, outra entrevista a gente compartilhou de existem hoje na Motiva muitas iniciativas acontecendo de transformação.
Então, eu acho que é totalmente genuíno essa preocupação e esse cuidado para essas iniciativas e principalmente essas que se conversam, que eu acho que até dentro daquela nossa reunião que a gente faz, é muito disso que a gente está tentando cuidar, né? Como que a gente está alinhado, como
Consultorias como iniciativas, como que elas vão se conectar quando?

Camila Gil Henriques Marinheiro   25:10
Tem uma gestão de mudança do alto nível ali, que precisa, né? Hoje, se você ver nossas reuniões de status, ela está muito no nosso grupinho aqui, núcleo de Campos, Verum, TI e Engenharia.
Quando que a gente vai colocar os pontos focais de cada área que precisam participar dessas decisões que a gente está tomando aqui, que precisam disseminar para as outras áreas pares, que gente, nenhum projeto mais pode nascer?
Nenhuma iniciativa mais pode nascer, porque já tem uma maior aqui e essa está sendo estabelecida pelo núcleo de Santana Central, sabe? Então tem e para mim tem que vir de cima para baixo. A gente está fazendo barulho aqui embaixo, mas eu acho que ainda não é o suficiente, sabe?

Isabella Nogueira   25:57
Mas quando você fala isso, é porque você acha que pode surgir alguma outra iniciativa, às vezes não sei, vai dentro das plataformas que melhore o desenvolvimento de é isso.

Camila Gil Henriques Marinheiro   26:08
Se você for pensar, a gente tinha várias iniciativas para esse ano que eu não sei se vocês chegaram a ver material de TI, mas várias que a gente teve que paralisar, porque cada uma tinha projeto de medição de rodovias, tinha projeto de medição de trilhos.
Tinha projeto para mudar o sistema, o Sales lá, não sei das quantas, tinha projeto para mudar não sei o quê. E cada uma das plataformas, elas sentiam que elas têm essa liberdade de não ter um sistema único, né, cara?
Rodovias trabalha com X e a gente trabalha com Y EOK, a própria tecnologia em si fez parte disso. Então tem uma co-responsabilidade total aqui de de de olhar essa carteira de investimentos.
E falar assim, gente, faz sentido a gente ter a mesma aplicação aqui para rodovias e que faz a mesma coisa, totalmente diferente para trilhos, né? Então, eu acho que agora é uma oportunidade que a gente está tendo.

Isabella Nogueira   27:07
Mm.

Camila Gil Henriques Marinheiro   27:11
todo mundo, de padronizar, tirar alguns sistemas, algumas aplicações do caminho e tentar padronizar o que a gente tem aí de soluções. Isso gera um baita de um benefício pra gente aqui de sustentação, inclusive, porque sustentar um monte
multiplicação, fazendo a mesma coisa demanda pessoas, né? Você só multiplica o time para sustentar.

Isabella Nogueira   27:34
Mm-hmm.
No.

Camila Gil Henriques Marinheiro   27:38
Assim como, o núcleo de Kaoru de Santana vai conseguir ter um pouco mais de padronização das informações, porque cada sistema está numa estrutura diferente, segue, né? Então assim, essa despadronização, ela gera N.
É.
É impactos negativos, né? E que, cara, agora é oportunidade e a gente precisa garantir que tá todo mundo na mesma página, entendeu? Eu não sinto que tá todo mundo na mesma página.

Isabella Nogueira   28:05
Aí é uma mudança de software. Alexandre está aqui ouvindo isso e pensando também é uma mudança cultural muito grande que a gente vai ter.

Camila Gil Henriques Marinheiro   28:15
Yeah.

Isabella Nogueira   28:15
Guilherme quer perguntar?

Guilherme do Prado Oliveira   28:17
Bom, Camilla, aproveitando esse gancho que você trouxe agora, podem haver solicitações similares em diferentes clientes. Existe algum critério e processo para priorização de projetos na Motiva ou na área de vocês?
Para definir esse projeto aqui é prioritário, esse aqui, esse aqui a gente pode juntar com aquele outro e trazer uma sinergia. Se existe, você comentou que existe, como que é isso? Tem algum procedimento e é difundido na empresa como um todo ou é difundido somente aí na área de TI?

Camila Gil Henriques Marinheiro   28:34
Is this?

Guilherme do Prado Oliveira   28:49
Como é que você é contaria para a gente?

Camila Gil Henriques Marinheiro   28:54
Bom, primeiro, como é que nasce um projeto? Um projeto, ele tem duas naturezas, ou ele foi dentro de um orçamento, num PQQ, acho que vocês já devem ter ouvido falar do PQQ, ou ele é um não orçado.
Então toda a demanda de TI, ou ela vem do PQQ, de uma carteira que as áreas pediram, né? Todas as áreas pediram no final do ano, no ano passado, né? Então o processo de PQQ começa
Em maio, mais ou menos, maio, junho.
ele vai até dezembro. Então, o que acontece? Todas as áreas da empresa, todas as diretorias, elas preenchem um business case para TI. Então TI precifica.
Versus benefício, ele passa por um processo de aprovação.
Tá grande parte os VPLs positivos, né? São aprovados. É.

Guilherme do Prado Oliveira   29:55
Você queria perguntar qual que era o benefício? Se é vinculado ao Rangel, qual que é qual que é a categoria que é utilizada?

Camila Gil Henriques Marinheiro   29:59
Tá. O crivo hoje é o filtro principal, só que assim, tem projetos que são para atender legislação e aí esses entram numa criticidade diferente de VPL. Se a legislação não tem como correr, ou algum contrato de concessão.
Então, tem projetos que a foi a Artesp que pediu para ter essa, a ter uma solução para atender isso e tal. Então, é.
And.
podem ter essa natureza, se não tiver essa natureza ou legal ou contratual, aí sim ela segue a aprovação por VPL, né? Tem que ter algum benefício que se prove, tem que fechar o business case, tá?

Guilherme do Prado Oliveira   30:42
Esse cálculo de VPL, quem que faz? É o próprio demandante ou tem alguma área isenta que faz o cálculo?

Camila Gil Henriques Marinheiro   30:46
Não, a gente tem uma área do PMO, então hoje a gente tem conta que quem conduz esse processo dentro da TI, da tecnologia, é a área de governança, que é uma diretoria lá.
É que está sob a gestão da Heloísa.
Ela na verdade é gerente executiva, mas ela responde para o Mota, está debaixo da diretoria de TI, tá? Então, quem conduz esse processo é a governança. Eles avaliam as demandas.
Tá? Eles passam, eles tentam achar sinergia entre as demandas, mas eu diria que é algo muito alto nível, tá? Esse ano, esse ano passado que passou do PQQ de 26, eles também incluíram.
arquitetura no processo, tá? Pra validar se, cara, várias áreas não estão pedindo a mesma coisa, né? Então, exatamente pra captar essa sinergia, né? Pô, tem várias, várias pedindo medição, tal.
Então, tanto o PMO quanto a arquitetura tentar captar essas anomalias, digamos assim, tá? Não acho que a gente chegou num nível de maturidade, porque eles começaram o ano passado. Antes disso, a gente quase não tinha essa avaliação.
Está de portfólio.
Eu pelo menos não enxergava isso, tá? E eu não participo de PQQs há muito tempo. Eu participei de 2 até hoje. E eu não sinto assim que alguém estava fazendo, sabe, essa costura para ver, principalmente em plataformas, né?
Pô, plataforma de rodovias está pedindo algo que trilhos é mais ou menos a mesma coisa. Vamos, né? Não tinha essa diretriz. Eu não acho. Eu não enxergava isso, tá?
É, então passa por uma por essa aprovação. E aí o orçamento é liberado para a gente no começo do ano. A gente tem que no final do ano a gente tem que cravar uma baseline, então a baseline do físico e do financeiro.
Para depois virar isso virar a meta para a gente, tá? Então a meta de Kaoru, acho que a empresa inteira tem a Morillo, tem a mesma meta de seguir aí a Baseline.
Então essa é uma forma. A outra forma são os projetos não orçados. Cara, surgiu uma demanda aqui.
Eu preciso fazer uma necessidade e tal, ou por causa de uma nova concessão ou alguma coisa. Ah, e eu vou falar, tem uma terceira frente que eu não falei, mas é. E aí a pessoa preenche uma demanda.
A demanda pelo Teams é idea, o solicitante, ela entra pelo relacionamento, então só para Então, por exemplo, CSC. Camilla, eu tenho um projeto novo aqui que eu preciso fazer o quanto antes. Eles vão, preenchem o One Page para mim, né?
Quais são os benefícios? Eu entro com essa demanda no Teams e Dias e sigo um fluxo de avaliação. Vamos precificar, vamos entender um pouco mais a demanda. Quais são os benefícios? Fecha o BC, o diretor.
Tem que aprovar, o diretor do solicitante tem que aprovar, assim como o relacionamento. Esse orçamento, ele não é um orçamento que não existia, né? Então, qual que é a diretriz inicialmente?
Vamos tentar despriorizar alguma demanda ou achar uma economia em alguma demanda para priorizar, absorver esse daqui, tá? Então, a gente sempre tem que ficar no radar o quanto que a gente está extrapolando para tentar achar
oportunidades em outras demandas.

Isabella Nogueira   34:39
Posso só chamar uma dúvida em relação a isso, Camilla?

Guilherme do Prado Oliveira   34:39
This.

Camila Gil Henriques Marinheiro   34:41
Oi.

Isabella Nogueira   34:42
Posso só tirar uma dúvida em relação a isso? Quando você, quando você trouxe que antes você não tinha muito essa visibilidade do fluxo das demandas entre as plataformas. Agora você acredita que você tem por conta do Teams há dias, é que eu fiquei na dúvida se agora existe essa visibilidade ou não.

Camila Gil Henriques Marinheiro   34:44
Moreno.

Guilherme do Prado Oliveira   35:01
E se tem procedimento, né?

Camila Gil Henriques Marinheiro   35:01
Eu não, eu não, eu não tenho assim, quem se tem algum procedimento não é meu, né? Assim, eu não atendo as plataformas.

Isabella Nogueira   35:09
Você só recebe a demanda.

Camila Gil Henriques Marinheiro   35:11
Eu só recebo as demandas, mas eu recebo, eu incluo, eu gerencio esse portfólio, né? Cada frente, então, por exemplo, a frente do Salmeirão, ele recebe as demandas de operação lá, de Engenharia, qualidade, Nanã.
Então ele recebe as demandas, ele poderia, sim, fazer essa, né? Pô, duas Engenharia pedindo a mesma coisa, tal, não sei o que lá. Mas eu acho que não existia essa diretriz, tá? Mas eu aqui do meu lado,
Eu consigo fazer eu falar, gente, eu, por exemplo.

Isabella Nogueira   35:46
Do que chega a você, né?

Camila Gil Henriques Marinheiro   35:48
Vou falar uma coisa que aconteceu. O time do CSC de serviços, gestão, excelência de serviços, me pediu um dashboard com os indicadores que eles acompanham das áreas lá, controladoria, finanças,
to pay, jurídico e tal, eles têm alguns indicadores e eles queriam automatizar esses indicadores, tá? Eu recebi a mesma demanda do time de RI, que eles queriam automatizar indicadores, né, que eles acompanham da companhia inteira.
Falei assim, cara, isso aqui tem muita sinergia. Provavelmente a solução que eu der para um vai ser a solução que eu der para outro. Então eu enxerguei uma sinergia, falei assim, cara, acho que a gente consegue até ganhar em solução e talvez reduzir custos.
Tá, então eu faço, mas não existe um nível. Eu não acredito que existe um nível de maturidade, não é uma diretriz, entendeu Isabella? É de cara, eu acho que isso é ainda algo que está.

Isabella Nogueira   36:48
Martins.

Camila Gil Henriques Marinheiro   36:57
iniciando, sabe? Assim como o envolvimento de arquitetura, eu não acho ainda que o envolvimento de arquitetura foi, a gente alcançou a excelência, acho que a gente pouco aproveitou o envolvimento deles nesse processo do PQQ.

Isabella Nogueira   36:57
Martins.
Mhm.

Camila Gil Henriques Marinheiro   37:16
Não ficou claro a hace deles, né? Qual que era a responsabilidade deles ali, né? Então, eles tinham poucos pontos focais. Todos os projetos, até projetinho mequetrefe estava passando por arquitetura. Fazia sentido? Não fazia? Então, eu acho que teve várias lições aprendidas durante esse primeiro processo.
Que a gente fez com eles para acho que cada vez mais a gente vai amadurecendo aí esse processo de portfólio, tá de gestão de portfólio.

Isabella Nogueira   37:45
Okay.

Guilherme do Prado Oliveira   37:48
Camilla, essa questão do Team Ideas aí que você comentou é isso? Existe um procedimento ou é uma boa prática que é feita na sua área, por exemplo, e que poderia virar um procedimento?

Camila Gil Henriques Marinheiro   37:58
Não, é o procedimento. Não. Toda a demanda para até a gente gerar o Porto Pra você ter noção, Teams Ideas é um workflow, né? É um repositório que você coloca o projeto, coloca as informações principais, gera o business case, conexa e vai passando por workflow.
Um workflow de aprovação, então eu relacionamento aprovo, o PMO.
É gestão de portfólio aprova, então passa por arquitetura, arquitetura participa, tal, até chegar num business case. Esse business case, pode ser positivo ou não, é apresentado para o diretor da área.
Ele aprovando, a gente anexa no Teams e dias, aí o PMO só vai gerar o PEP daquele projeto depois de ter passado por todo esse workflow, tá? Então.

Guilherme do Prado Oliveira   38:49
Você pode encaminhar para a gente esse procedimento?

Camila Gil Henriques Marinheiro   38:52
Eu não sei se eu tenho procedimento. Eu acho que eu tenho sim, eu posso, só que só não tenho agora, mas eu vou achar aqui nos meus documentos, tá?

Guilherme do Prado Oliveira   39:00
Okay.

Vitor Pryzbeuka   39:02
Camilla Francisco Central Tree Francisco Mendes.

Camila Gil Henriques Marinheiro   39:05
Foi.

Vitor Pryzbeuka   39:07
Ah, então eu já tenho.

Camila Gil Henriques Marinheiro   39:07
Cezar.
Isso.

Vitor Pryzbeuka   39:09
João, eu recebi esses documentos esses dias, Guilherme, onde está a pasta lá?

Camila Gil Henriques Marinheiro   39:13
Ele tem um slide, se eu não me engano. Acho que dentro do time de governança você consegue achar a fase, mas foi ele sim que estruturou, tá?

Guilherme do Prado Oliveira   39:14
Mendes.

Vitor Pryzbeuka   39:21
Tá, ele mandou para a gente um PDF mesmo que ele fez, acho que no final do ano passado, que é a data de atualização desse documento.

Camila Gil Henriques Marinheiro   39:29
Isso.

Vitor Pryzbeuka   39:29
Mas está bem estruturada, é um procedimento assim. Aí a minha pergunta seria mais sobre a difusão de fato, quanto que o pessoal leva ele à risca, sabe?

Camila Gil Henriques Marinheiro   39:40
Então, ele precisa se arriscar se a se as pessoas precisam de dinheiro, não tem outra forma.
Tá, vamos lá. Tem uns top-downs da vida, que normal, né? Por exemplo, o projeto de Kapec, que é um deles. A gente teve uma Ricardo hoje, Ricardo, perdão, e a gente nem tem o novo Teams Ideas, tá? A gente tinha o Teams Ideas do projeto anterior, que era um projeto de medição,
E a gente ainda não fez um novo com BC, a gente estava inclusive fechando esse material da RDE para inclusive colocar. A gente está fechando até o Teams e Dias hoje. Então, pra você ter noção, tem uns projetos meio que top down, mas assim, é muito a exceção, tá gente? Eu não posso falar que isso é a regra.
eu preciso de um PEP, eu preciso fazer um projeto, eu preciso de dinheiro, não tem outra forma de você conseguir em TI, né? Sem ser pelo Teams I Tree. O PMO não vai te dar um PEP assim, anão ser que seja realmente, eu estou falando, caso de exceção.
Entendeu?
O claro.

Guilherme do Prado Oliveira   40:45
Sim, para mim, sim.

Vitor Pryzbeuka   40:47
Portois.

Camila Gil Henriques Marinheiro   40:47
Tá bom, diga, Sérgio.

Sérgio Junior da Costa Alves   40:50
Bom, é em relação a visão sistêmica de dados, você falou desse sistema, quais são os sistemas ou planilhas? Como é que funciona o processo de controle sistêmico?
De controle dos dados, de todo esse processo que você trabalha de Kapex, junto com todos os envolvidos stakeholders. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa parte, o que você pode compartilhar de experiência?

Camila Gil Henriques Marinheiro   41:16
O que a gente usa como ferramenta aqui é o PPM. Então, a gestão dos cronogramas, de todos os cronogramas dos projetos, elas são feitas pelo PPM. Elas têm que ter um project.

Sérgio Junior da Costa Alves   41:32
Beleza.

Camila Gil Henriques Marinheiro   41:32
E o PPM, a gente tem os Power BI's que fazem, geram nossas N2, N3, então as nossas Nunes4s, que é feita com o meu time, eu participo da N3 e da N2. Então todas são feitas em cima do Power BI.
Que é e que o power BI de exatamente os Pedro ptm, né?

Sérgio Junior da Costa Alves   41:52
É isso que eu te perguntar, qual é a origem do Power BI?

Camila Gil Henriques Marinheiro   41:55
Isso, é o PPM, e o PPM e eles fazem carga dos dados de Santana, tá? Então assim, o acompanhamento físico e econômico, econômico e financeiro, o financeiro a gente tem aqui por metodologia,

Sérgio Junior da Costa Alves   42:02
Teixeira.

Camila Gil Henriques Marinheiro   42:12
Tá? É sempre um mês após o econômico, tá? Então a visão do financeiro é sempre um mês após o econômico. Então a visão do físico e econômico, ele está no PPM, né? Os dados do SAP são carregados via carga.
dos Pedro. Então ele te gera a visão lá do tanto físico quanto econômico. E aí os Power BI's foram construídos, o que me ajuda bastante. Eu até montei, por exemplo, um power BI, porque eu tenho uns 20 e poucos projetos, por exemplo, para a diretoria do CSC.
Eu mesma tinha dificuldade de olhar o portfólio, tá? Mas, sendo bem sincera, eu acho a minha área evoluída em relação aos outros, tá? Eu não vejo ninguém, nenhuma outra área usando o PPM,
usando o power BI como referência, todo mundo usa o PPT. Minha visão, eu acho que é importante vocês entrevistarem aí como que você faz, né? Algumas pessoas até fazem, vamos falar assim, não a gente faz no PPM, só que se você olhar
um status report do projeto, aquele que é apresentado para o cliente, versus o que está no PPM, dificilmente bate, tá? O PPM falam que é para PMOV, sabe? Não é para o cliente ver.
É para seguir a diretriz, a meta tal. Então, agora aqui na minha área, o ano passado a gente acabou indo pelo fazendo gestão no Excel da carteira do CSC. Eu tinha 200 iniciativas.
A gente não conseguiu que todos, todo mundo colocasse no PPM, que todos os projetos tivessem, atualizassem. E aí, depois de tanto ter sofrido, chorado, fazer essa gestão de todas as etapas em Excel, eu falei, gente.
ano que vem, todos os nossos projetos, eles vão ter que estar no PPM e a gente vai fazer controle no power BI. Então, assim, quem quiser trabalhar comigo vai ter que trabalhar, aprender a entender PPM, econômico, financeiro e.
E tem funcionado, tá? Tanto é que o PMO, eles fizeram até uma automação para gente, para a gente conseguir enxergar minha carteira do CSC, a gente gerar os reports, né? A gente está gerando um report no PowerPoint. Então, acho que, cara, são aprendizados, gente.
Mas eu olhando a TI como um todo, eu não enxergo isso para todas as Torres, Paulo.

Sérgio Junior da Costa Alves   44:43
Se.

Isabella Nogueira   44:50
Mhm.

Sérgio Junior da Costa Alves   44:50
Não, beleza, obrigado.

Isabella Nogueira   44:54
Pessoal, acho que só para não estender muito que a gente já passou do nosso horário, não sei como você está Camilla, se a gente pode só.

Camila Gil Henriques Marinheiro   45:03
Claro, pode.

Isabella Nogueira   45:03
Até as 3 só para a gente não se estender mais e até pedir desculpa, mas acho que tem sido bom. A gente tem finalizado, por mais que a gente não passou por todas as perguntas aqui, eu fui até passando.

Camila Gil Henriques Marinheiro   45:06
É.
Falei muito.

Isabella Nogueira   45:18
Não, mas se a gente vai respondendo ao longo, então, IA ser redundante, tá? Eu acho que agora, mais numa visão de você está inserida nesse projeto, você tem acompanhado com a gente aí a gestão dessas iniciativas, enfim.
Quais são as suas maiores expectativas ou percepções para esse projeto e como você se vê como estando participando conosco nesse momento que é uma transição para a gestão da mudança aí dentro da Motiva?

Camila Gil Henriques Marinheiro   45:52
Eu participo das duas formas, tá? Como atuante de ser a gerente de a frente do projeto que está sob a minha gestão e como impactada, né? Então eu entendo que os meus projetos vão migrar também, provavelmente, para uma solução.
Eu, putz, para mim, eu enxergo super positivo. A minha expectativa realmente é ter uma padronização de processo e ferramentas que eu tenho preocupação de não ter mais o power BI, né?
Pô, eu preciso continuar vendo uma carteira, não adianta ficar olhando um a um, né? Ainda mais eu, que eu tenho várias diretorias, né? Futuramente, talvez eu tenha mais projetos de Freitas, do núcleo de Freitas, tal. Então, eu preciso ter as minhas visões aqui de portfólio mesmo.
Mas eu acho que tá, eu vejo totalmente positivo, né? Essa essa padronização é tem uma ferramenta robusta, claro, né? A gente sabe que vai ser um momento de turbilhão aí fazer essas migrações, tal readequação.
Você está acostumado a ver aquele negocinho todo santo dia, a PPM, ele é simples, ele é intuitivo, e talvez, falam que o Oracle, provavelmente vai ser o Oracle, o Oracle Primavera, é mais robusto, mais complexo e tal, dá um medinho.
Mas eu acho que faz parte o processo de medição também. Acho que vocês não estão tão dentro dessa frente de medição, mas para mim, para você ter noção, a medição é algo que eu venho querendo atual faz muito tempo. Eu sempre falei que precisava ter um projeto para isso.

Isabella Nogueira   47:19
Mhm.

Camila Gil Henriques Marinheiro   47:37
E por ironia do destino, ele caiu aqui para mim, né? Então, cara, a empresa precisa disso. Eu enxergo que a empresa realmente precisa disso, porque eu acho que tem muita oportunidade para.
De risco, tá? Sendo bem sincera, existe muito risco nesse processo de medição e que a gente não tem nem ideia, né? E é totalmente manual, gente. É um retrabalho. Pra você ter noção, tem várias pessoas.

Isabella Nogueira   47:53
Martins.

Camila Gil Henriques Marinheiro   48:08
que tem uma pessoa de Administrativo Engenharia de Moraes para fazer esse processo. Então assim, é insano. Eu estou falando só da TI, porque a TI, gente, a gente normalmente em contrato, a gente tem duas linhas para medir.
Eu fico imaginando essas áreas de Engenharia, de Obras, né? Que são milhares de linhas de contrato que você precisa medir, fazer a gestão disso. Eu já sofro com duas linhas de contrato, com três contratos só, né? Eu faço gestão aqui de no máximo 7 milhões. Não.
Hoje eu estou fazendo uns quinze milhões, vai. Gestão de quinze milhões.
Imagina essas obras gigantescas aí que eu não sei nem quantos bilhões a gente está falando, entendeu? E eu já fico, então assim.

Guilherme do Prado Oliveira   48:55
É até comentei com o Vitor esses dias aí que eu fiz a gestão de um contrato a preço unitário, era mais de 2000 linhas, então realmente o risco é muito alto.

Camila Gil Henriques Marinheiro   49:06
É, é. E então assim, para a empresa e para a gente, tá? Eu acho que cabe, é um mundo de oportunidades, assim, de melhorias. Gente, se vocês olharem com lupa em todas as áreas, todas as áreas têm várias oportunidades de melhoria, né? A gente vai ter que priorizar e eu acho que a gente já chegou na

Isabella Nogueira   49:11
Mhm.
Mhm.

Camila Gil Henriques Marinheiro   49:26
Na prioridade, né? Vamos falar de gestão de portfólios, o planejamento e a parte de medição, e depois acho que a gente vai ampliando aí nosso olhar, mas eu assim.
Graças a Deus que a gente tem agora um núcleo de capa que você vai olhar para isso pensando como empresa, tá gente?

Isabella Nogueira   49:46
Mhm.

Sérgio Junior da Costa Alves   49:50
Aí, essa medição também está dentro do BPM, ou não o

Camila Gil Henriques Marinheiro   49:54
A medição é feita em planilha. Eu também faço em planilha. Aí eu coloco a tendência no SAP, né? Então eu faço a tendência, aí eu faço todas as minhas operações manuais, eu extraio do SAP uma COMP Campos, revejo o que eu tenho que pagar no próximo mês, né?

Sérgio Junior da Costa Alves   49:56
Em planilha, tá? Acho.
Change.

Camila Gil Henriques Marinheiro   50:10
Ah, então tem que pagar consultor XYZ, faço o messgambi na planilha, subo no SAP e aí gera aí beleza, essa é a tendência, né? Aí na tendência é falar, eu tenho que medir os consultores, então abro uma planilha, coloco os dados da consultoria.

Sérgio Junior da Costa Alves   50:13
Same, same.

Camila Gil Henriques Marinheiro   50:27
Contrato, pedido, quantas horas eu estou medindo, peço para o consultor me gerar as evidências, mando para o fornecedor, o fornecedor assina, volta para mim, mando para o meu administrativo de TI. O time do Administrativo Engenharia de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de Lima de L
para ir gerar a folha e aí segue para pagamento.

Sérgio Junior da Costa Alves   50:48
Entendi. E aí, relação a SBPM, a gente tem de repente uma documentação, algo para poder entender um pouco melhor, não agora, mas é para entender um pouco melhor como é que funciona o fluxo do sistema para poder.

Camila Gil Henriques Marinheiro   50:54
O bebê me.
Eu diria para você que talvez o Cesar consegue ter, porque hoje, grande parte dos projetos do Cesar, ou então a gente consegue talvez pedir para a área. O PPM não é sobre a minha gestão, tá? Ele era sobre a gestão de outra área da

Sérgio Junior da Costa Alves   51:01
Tellis a.

Camila Gil Henriques Marinheiro   51:14
da Alessandra Catalão, eu não sei se vocês já conversaram com ela, então hoje talvez a gente consiga levantar as documentações, mas ele vai ser, você sabe que ele vai morrer, né? O BPM, inclusive a gente vai migrar, né? Mas assim, gente, eu

Isabella Nogueira   51:26
Mhm.

Sérgio Junior da Costa Alves   51:27
Santos Santos Santos.

Camila Gil Henriques Marinheiro   51:31
Eu não me apegaria muito, está OBBM é uma ferramenta que tem vários cronogramas.

Isabella Nogueira   51:33
Israel.
Same.

Sérgio Junior da Costa Alves   51:37
Tell.

Isabella Nogueira   51:38
Mhm.

Camila Gil Henriques Marinheiro   51:38
Projects lá e cada cronograma, cada projeto ali, você pode atrelar vários Pacheco para um projeto.
E você tem as ocorrências, tem a requisição de mudança, tem os riscos mapeados, quem são as pessoas responsáveis, então assim, ele é muito simplório, né? Não tem nada, nós tem um workflow de requisição de mudança, tal, mas nada muito.

Sérgio Junior da Costa Alves   51:54
Os riscos.

Camila Gil Henriques Marinheiro   52:07
É elaborado, é um sharepoint.

Sérgio Junior da Costa Alves   52:08
É a medição associada, por exemplo, não tem nesse sistema, né?

Camila Gil Henriques Marinheiro   52:13
Não, não tem. A medição não está associada, é totalmente. Aí depois só vem como realizado. Ele vem como tendência e como realizado, tá? Ele não. A gente não faz nenhuma medição em cima do do P

Sérgio Junior da Costa Alves   52:17
Central.
Tellis.
Hello.
Tá bom.

Isabella Nogueira   52:26
Mm.

Camila Gil Henriques Marinheiro   52:27
No.

Isabella Nogueira   52:30
Pessoal, vocês tem mais alguma pergunta Vitor? Lima Sérgio?

Sérgio Junior da Costa Alves   52:32
No, I should not done the Martins.

Camila Gil Henriques Marinheiro   52:36
Se vocês quiserem, gente, a gente pode marcar uma outra se vocês acharem que ficou faltando alguma coisa.

Vitor Pryzbeuka   52:37
Não.

Isabella Nogueira   52:40
Uh-huh.
O que a gente tem feito, Campos, só para você entender, a gente está nessa parte das entrevistas, inicialmente agora, hoje foi o nosso oficialmente primeiro contato contigo. Esse material eu entendi que a gente já tem, que o Vitor recebeu do Cezar, mas se houver algum outro que você acha que vale compartilhar conosco.

Camila Gil Henriques Marinheiro   52:52
Mhm.
O.

Isabella Nogueira   53:02
Talvez até eu mesma anotei aqui que eu quero entender um pouco melhor essa parte da estrutura que você comentou de Torres, né? Como é que funciona principalmente essa interação com o núcleo? A gente vai entrar em contato com você para fazer reuniões de aprofundamento para
Ver se o entendimento foi esse, porque como a gente não tem recebido muitas documentações, a gente tem até desenhado, tá? Alguns processos para entender mesmo qual que é a visão atual do nosso diagnóstico.
E aí a gente pode sim, como conforme o time for vendo a demanda, marcar essas agendas de aprofundamento com você. Mas sinta-se à vontade também, caso queira compartilhar algum material conosco, sempre vai ser super útil.
Tá bom?

Camila Gil Henriques Marinheiro   53:50
Tá bom, agradeço.

Isabella Nogueira   53:51
E aí eu acho que é isso, até próximos passos a gente está consolidando o diagnóstico nessas próximas 2 semanas para apresentar para o núcleo. Então você com certeza é uma das pessoas envolvidas para que a gente faça essa apresentação.
É, traga ali a atualização e até o desenvolvimento nos grupos de trabalho que a gente vai ter em breve. E aí a gente vai se falando, está bom?

Camila Gil Henriques Marinheiro   54:15
Tá bom, beleza. Se precisar também estou à disposição, pessoal. O Vitor ficou, ele até me escalou, falou "Nossa, Camilla, você não atende nossas agendas, sabe? Mas é porque eu estava na correria, tá? Mas agora eu prometo que eu fico de olho".

Isabella Nogueira   54:23
Okay.
Não, tudo bem. E foi seu aniversário no dia também, né?

Vitor Pryzbeuka   54:31
Camilla era por um motivo especial, né? Fiquei sabendo.

Camila Gil Henriques Marinheiro   54:38
Não, mas eu estava trabalhando, está mesmo assim, era o meu aniversário, só que na parte da manhã eu ainda trabalhei. Eu não tinha visto o Frederico.

Isabella Nogueira   54:43
E tinham 2 agendas nossas no mesmo horário, uma era da Frederico e a outra era entrevista. Tudo no mesmo horário. Não, mas imagina, deu certo e a gente está finalizando as entrevistas essa semana. Então foi ótimo que a gente conseguiu conversar.

Camila Gil Henriques Marinheiro   54:50
O.
Francisco.

Camila Gil Henriques Marinheiro   54:58
Está bom gente, obrigada a vocês. Boa semana gente, tchau, tchau, obrigado.

Isabella Nogueira   54:59
Obrigada.

Vitor Pryzbeuka   55:01
Obrigado pelo teu tempo, Camilla. Boa semana aí. Tchau, tchau.

Letícia da Silva Madella   55:02
Bianca Camilla Bianca.

Isabella Nogueira   55:03
Tchau, tchau.

Vitor Pryzbeuka parou a transcrição