Diagnóstico – Cenário Atual  Fabio Portela-20260320_140601-Gravação de Reunião

20 de março de 2026, 05:06PM

51m 35s

Gabriel Mourão Machado começou a transcrição

Ana Cristina Souza   0:03
Estruturação estratégica, né? Hoje, um dos meus principais papéis aqui dentro é a gestão de mudança. É e fomentar a comunicação e a integração das áreas, então provavelmente você vai viver em outros fóruns, a gente vai ter contatos.
É justamente para poder me ver lá informação para todo mundo, deixar todo mundo na mesma página e caminhar rumo a essa reestruturação, tá? Então é um prazer e vamos lá na nossa entrevista.

Fabio Portela Rodrigues   0:30
Stop.
Excelent, Cezar and

Gabriel Mourão Machado   0:36
Perfeito. Bom, pessoal, Fábio, não vou colocar no modo a presentação justamente para a gente poder te enxergar, a gente poder ter uma conversa mais próxima, tá bom? Bom, hoje, no nosso projeto, a gente está na fase diagnóstica, fase um.

Fabio Portela Rodrigues   0:46
Mhm.

Gabriel Mourão Machado   0:51
A gente está analisando a governança atual do CAPEX, avaliando as práticas da plataforma no núcleo, conduzindo entrevistas com as datas chaves, como citei anteriormente, examinando documentos e diagnósticos existentes. Então, durante a entrevista, a gente acaba entendendo um documento ou outro.
Que a gente ainda não recebeu o nosso data request, então a gente faz solicitação também. É mapear processos, papéis, interfaces, identificando lacunas, redundâncias e oportunidades. Tá para a gente. Hoje o cenário é e a gente vai desenhar aí junto.
Esse cenário to be.
Então, resumidamente, Francisco, é quem você é, o que você faz atualmente na motiva, como que você explicaria aí a sua atuação e como que ela, por fim, depois de explicar como é a atuação, como que ela se liga, como que ela está vinculada ali ao núcleo.
Gustavo.

Fabio Portela Rodrigues   1:45
Beleza, você é quem você é uma pergunta bastante filosófica, mas imagino que vocês querem saber quem eu sou dentro da motiva.

Gabriel Mourão Machado   1:51
Ha ha ha.
É, mas pode se apresentar no conteúdo geral também.

Ana Cristina Souza   1:56
Hey, see.

Fabio Portela Rodrigues   2:00
É bom na motivo, eu estou é gerente executivo de tecnologia.
Para a plataforma trilhos, então eu sou hoje o responsável tanto pelo time de implantação quanto pelo time de sustentação.
das soluções que a gente implanta para a plataforma trilhos. Então, com isso, linha 4, linha 5, linhas 8 e 9, VLT do Rio e metrô da Bahia.
É, então meu time está espalhado nessas unidades para poder trabalhar tanto a parte de help desk e a manutenção de nível 2 é dos sistemas que dão Suporte à operação.
dessas concessionárias.
E eu também tenho um time de implantação que cuida a partir de Jundiaí, cuida da implantação das soluções que são requeridas por todas essas unidades de negócio, seja para fazer o CAPEX ou seja para reinvestir esse CAPEX ao longo do tempo, fazer o que a gente chama de REPEX.
É.
Então, basicamente, acho que é isso que eu.
Que eu faço hoje na Motiva, eu sou gerente executivo dessas dessas equipes.

Gabriel Mourão Machado   3:12
He.
Perfeito. E o que você chama de soluções? Por exemplo, você citou aí as soluções que são demandadas no núcleo de capex é mais voltado para a aplicação de novas ferramentas. Como que essa atuação?

Fabio Portela Rodrigues   3:29
É do núcleo de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula de Paula e

Gabriel Mourão Machado   3:33
Perfect.

Fabio Portela Rodrigues   3:44
Sistema de multimídia, sistemas de cronometria, vídeo wall, Central de controle operacional, segurança perimetral, automação, a parte de aquisitor de dados, tipo escada.
Toda a parte de.
Redes, infraestrutura administrativa, infraestrutura operacional, a parte telecom, de Riocomunicação, de missão crítica, soluções de advertising.
Isso acaba tendo cada vez que tem uma implantação de uma nova estação, por exemplo, meu time entra implantando essas soluções de tecnologia que são do escopo de tecnologia e digital nessas novas estações, por exemplo.

Gabriel Mourão Machado   4:38
Isso que se chamam internamente de soluções de mobilidade.

Fabio Portela Rodrigues   4:38
Ou quando?
Peace.

Gabriel Mourão Machado   4:43
Perfeito Te acordei, perdão, você ia falar ou quando?

Fabio Portela Rodrigues   4:43
Soluções Porto Furnas.
É, não é isso, né? Ou quando esses ativos entram em obsolescência, a gente faz o reinvestimento também e acaba sendo um capex também.

Gabriel Mourão Machado   4:55
Ah, entendi.

Fabio Portela Rodrigues   4:56
Então nem sempre é uma mobilização de um novo ativo, mas a grande parte é uma mobilização de novo ativo. Galindo, uma nova concessão ou vamos estender uma concessão até Taboão da Serra, como está acontecendo agora, tá bom? Fibra óptica.

Gabriel Mourão Machado   5:07
Dangered.
Não, legal. É outra coisa que me chamou atenção nessa primeira pergunta ainda foi que você não respondeu quem você é. Você respondeu, hoje eu estou. É, isso significa que você talvez já foi de outra área, né? Ou vá, não sei, é.

Fabio Portela Rodrigues   5:19
Ah, então eu sou

Gabriel Mourão Machado   5:25
Como que fosse quanto?

Fabio Portela Rodrigues   5:25
Eu estou há dezoito anos na empresa, já trabalhei em tudo quanto é lugar na empresa, né? Mas quem eu sou? Eu sou Frederico dela, casado, pai de duas meninas lindas, Iron Mendes

Gabriel Mourão Machado   5:27
I does.
No, no.
Ah, que chique. Eu gostava de correr também. Eu tive um probleminha no joelho, mas pretendo voltar ainda.

Fabio Portela Rodrigues   5:42
É não, isso aí, tem que voltar, não vou parar não.

Gabriel Mourão Machado   5:43
Pode parar não, mas legal era só para ter essa percepção se você também já esteve há mais tempo na motiva, está a mais tempo e se passou em todas as horas. Mas cara, pelo que eu pude ver, você vai ter uma bagagem enorme aí de que vai ser muito benéfico aqui para a gente.

Fabio Portela Rodrigues   5:45
O.

Gabriel Mourão Machado   6:00
Então, vamos dar continuidade aqui, mas muito legal estar conversando com você. Eu agradeço e as pessoas referenciaram você por um motivo e está bem claro isso para mim. Essa bagagem, ela é muito relevante. Vamos lá, então, como que sua área participa do ciclo?
Completo de investimento hoje, desde a sua conceção até a entrega, como que quais são os níveis que você participa?

Fabio Portela Rodrigues   6:24
Tá é quando
Quando o ciclo começa no desenvolvimento de um estudo de novos negócios?
Vamos supor que seja o caso, vai a CCR pretende lidar um novo ativo. Vamos concorrer, por exemplo, a concessão por hipótese.
da linha 1 do metrô de Paula.
É, aí tem um time que é de novos negócios, que não é o meu time, mas que esse time já foi meu no passado, já cuidei de novos negócios também. Mas aí tem um time que vai pensar nas soluções, desenhar como é que ao longo dos 30 anos, essas soluções vão precisar ser implantadas.

Gabriel Mourão Machado   6:52
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   7:05
Vem todos os requisitos do contrato de concessão, tal tal. Aí, uma vez conquistado esse ativo, isso entra para nossa para nossa área para fazer a implantação. Mas por vezes esse estudo feito na fase de novos negócios.

Gabriel Mourão Machado   7:16
Perfect.

Fabio Portela Rodrigues   7:19
Ele é um estudo budetário, assim é um estudo que vai dar alguns números. Ele tem lá alguma coisa de parcerias que são estabelecidas, Treebid, dependendo dos casos e tal. E depois vem para o meu time, para a gente implantar isso.
Eu vou focar na parte de concepção até entrega da parte do Central depois da entrega a gente também tem uma missão né que é sustentar as soluções então só para você se atentar aqui naquilo que tem relação direta com o núcleo de Campos é uma vez concebido então uma vez é

Gabriel Mourão Machado   7:46
Perfect.

Fabio Portela Rodrigues   7:49
Conquistado esse ativo.
Tem toda uma estrutura de design que também não fica comigo, mas está ali na estrutura do normando, enfim, e de e de outras diretorias de tecnologia.
É desenhar, verificar qual que é a arquitetura da solução, qual a melhor forma de contratar e comprar as soluções. Uma vez definido, meu time implanta isso em campo.
Buscando seguir as premissas de desenvolvimento do estudo em novos negócios, verificando a integração dessas soluções em campo e garantindo que o avanço civil da Engenharia Civil acompanhe as nossas entregas.
A gente vai sincronizando e integrando essas frentes de trabalho, acompanhando todo o avanço físico da obra e sincronizando o avanço físico dos nossos ativos de tecnologia com esse avanço da obra.
Trabalhando no recebimento das soluções pelo Estado também, porque às vezes tem parte que o Estado está fornecendo para aquela nova concessão. Então meu time acaba também fazendo a aceitação disso em campo, verificando como é que o Estado está entregando aquele ativo para garantir que nesse arrolamento de bens não tenham vícios.

Gabriel Mourão Machado   8:56
Martins.

Fabio Portela Rodrigues   9:01
ou defeitos ou problemas que a gente esteja herdando do escopo que é do Estado, e aquilo que é escopo nosso, a gente faz todo o diligenciamento, acompanhamento, integração e implantação em campo com as empresas contratadas. Uma vez concluída essa implantação, que geralmente leva.
dependendo do sistema um ano, tem sistemas que levam 3, 4 anos, dependendo da forma como a obra foi projetada também para você poder acompanhar um cronograma de obra, são 4, 5, 6, 7 anos, então depende sempre, esse horizonte de tempo sempre tem uma diferenciação em cada projeto.
É, e uma vez entregue, a gente faz todo o comissionamento, a documentação, é, participa das negociações com o estado para ele dar o aceite de que aquilo que a gente está fazendo atende o contrato de concessão na íntegra. E aí?
Transferimos aquilo para operação.
da esse ativo para operação da concessão.
E a gente começa a trabalhar também em toda a ativação para fazer parte do ativo mobilizado, que hoje é uma grande dor que a gente tem na organização, essa parte do ativo mobilizado.
É, aliás, é um desperdício de dinheiro, inclusive, porque você poderia estar beneficiando em impostos ao imobilizar, começar a depreciar esses ativos.

Gabriel Mourão Machado   10:16
Mas quanto mais um pouco mais sobre essa dor aí é esses ativos mobilizados, ele, como é que é esse esse ponto que está tem esse gargalo aí de perda de monetária?

Fabio Portela Rodrigues   10:29
Você sabe como é que funciona o processo de Atendimento mobilizado?

Gabriel Mourão Machado   10:32
Estou entendendo aos poucos em algumas entrevistas.

Fabio Portela Rodrigues   10:35
Tá, pensa, pensa assim, né, quando você acaba de fazer um investimento, você gastou lá 100 milhões naquela solução. A partir da conclusão da entrega, isso entra no seu Balanço, na linha de depreciação e amortização.

Gabriel Mourão Machado   10:39
Mm-hmm.
Joseph.

Fabio Portela Rodrigues   10:49
Yeah.

Gabriel Mourão Machado   10:50
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   10:51
E aí, quando você coloca isso na linha de pressão amortização, você abate do imposto que você pagaria sobre o lucro da sua da sua operação, certo? Então no seu DRE, o seu DRE tem a partida dobrada, né? Tem todos os seus ativos, os custos, depois que passa do EBITDA.

Gabriel Mourão Machado   11:01
Entender.

Fabio Portela Rodrigues   11:09
Ou Lair, sei lá como a gente chama aqui, você tem o resultado operacional e toda a parte de lucro para você calcular o imposto que é incidente e devido daquela operação, ela é descontada dos seus custos financeiros e da sua.
E da sua depreciação de ativos. Então quanto antes você começa a depreciar esses ativos, você vai salvando o caixa da companhia. Se aquela empresa gera lucro, você vai salvando o caixa da companhia, pagando menos imposto. E quanto mais você demora, mais imposto você vai pagando e vai ficando para trás.
Essa oportunidade de abater os impostos.

Gabriel Mourão Machado   11:46
Entendi, entendi aí hoje eu vejo que o caixa tem uma questão é do caixa da empresa que gera uma insegurança geral, mas.

Fabio Portela Rodrigues   11:47
É então o que acaba com?

Gabriel Mourão Machado   11:58
Wellington.

Fabio Portela Rodrigues   12:00
É aí o que acontece então hoje esse processo acho que tem em aberto hoje em a questão de Ativo em andamento, né? Que enquanto você não pode depreciá-lo ainda, você tem 1 o volume ali de coisas que poderiam ser encerradas, já que é que é bem grande.
Só que se o cara não abriu o projeto dentro do SAP de maneira bem estruturada, você não consegue mobilizá-lo.
Vamos supor que você abriu o projeto por estação.
Tá, então estação é Vila Sônia, estação República, estação Luz, você tem lá um conjunto de estações.

Gabriel Mourão Machado   12:31
Mm.

Fabio Portela Rodrigues   12:40
Aí você começa a implantar em todas as estações. Aí você acabou a estação luz, você vai lá, fecha aquele PE e encerra e começa a fazer, aí tem todo um processo mais complexo que eu não vou saber detalhar como é que funciona, mas você começa a apontar aquilo para iniciar a depreciação daquele ativo.

Gabriel Mourão Machado   12:53
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   12:59
CET.
Agora vamos supor que você, ao invés de criar separado por estação a sua estrutura no SAP, você criou projeto de multimídia das estações Vila Sônia, República e Luz. E aí você não criou uma separação para as estações?
Quando você conclui uma estação, você não consegue iniciar a depreciação porque o seu ativo não foi completamente implantado. Você não concluiu a implantação em todos os ativos e às vezes esse cronograma.

Gabriel Mourão Machado   13:28
Entendi, se um ainda está em aberto, já não pode começar o dos outros.

Fabio Portela Rodrigues   13:32
Exato, a menos que você tenha criado esses PEPS, com estruturas separadas, com PE e Filho, sei lá, dizendo assim, pura estação. E aí com isso você começa a depreciar de maneira independente. Então isso a gente tem muito problema hoje na empresa.

Gabriel Mourão Machado   13:38
Entendi.

Fabio Portela Rodrigues   13:47
Às vezes, ou por cadastro errado, ou porque a imobilização depende de alguma coisa na unidade, ou porque o nosso time também precisa debruçar e conferir se a estrutura de depreciação está correta para entrar no ativo financeiro. Então tem coisas dessa natureza que a gente.
É, perde por não?
Por não ter um processo mais simples ou por não dar foco nisso. Então, por vezes a gente faz uma força tarefa, aí quando baixa essa síndrome de herói, a gente consegue resolver e baixar bastante. Aí volta a crescer de novo, mas então tem que dar foco, tem que ser fluxo, padronizar isso.

Gabriel Mourão Machado   14:20
Tem que padronizar, muitas vezes tem que procedimentar, padronizar e treinar a equipe. Hoje como que você enxerga isso? É uma pergunta que eu queria te fazer dentro da sua área, como que as coisas estão mapeadas? Elas estão procedimentadas, documentadas?

Fabio Portela Rodrigues   14:26
Is.

Gabriel Mourão Machado   14:37
E elas estão procedimentados, mas estão na cabeça de colaboradores que estão há 18, 20 anos na empresa, mas é.

Fabio Portela Rodrigues   14:44
Esses processos costumam ser esse que eu te contei agora. Ele costuma ser um processo documentado, tá? Então eu acho que tem. Mas aí é uma pergunta que caberia mais a Letícia, talvez que é do meu time que eu propus até ter convidado ela aqui, né?

Gabriel Mourão Machado   14:52
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   15:00
É, mas eu entendi o contexto depois que vocês querem fazer separado e talvez lá na frente vocês até falem com ela. Mas ela talvez tenha mais detalhes para te dizer, porque isso geralmente tem procedimentos, uma norma operacional X ou um procedimento operacional Y que descreve como é que isso se dá.

Gabriel Mourão Machado   15:13
Barros.
Mas e a atuação, voltando a mais no contexto geral da sua atuação da sua área, com vínculos com o capex em geral, tem bem detalhado assim a sua área, como que são os processos que vocês atuam hoje? É.
Por exemplo, se entra uma pessoa nova, vocês contatam, entra uma pessoa no seu time, é para fazer esse treinamento, aí é realizado um ED Central do lado de alguém, vai acompanhando ou tem uma documentação formal.

Fabio Portela Rodrigues   15:34
O.
Depende de um anjo, depende de um anjo. Nem tudo está bem documentado.

Gabriel Mourão Machado   15:47
Ha ha ha.
Yeah.
Então, legal, é bom ter essa visão. Acho que isso é bem relevante. Se tiver alguns, até fazer um pedido, Fábio, se tiver alguns, alguns procedimentos que você entende que sejam da área, que ainda tá, que tá bem amadurecido assim, que o pessoal utiliza hoje, né, que é o ASSIS.
É, manda para a gente, para a gente ter conhecimento, eu acho que agrega bastante aqui no nosso diagnóstico.

Fabio Portela Rodrigues   16:13
Vocês já conversaram com o Cezar ou não com Cezar Sampaio?

Gabriel Mourão Machado   16:18
Cara, eu especificamente não. Talvez alguém do meu time. A gente tem uma lista aqui enorme de pessoas. Depois eu vou verificar, mas eu a minha anota pra gente, por favor, pra gente dar uma olhada.

Fabio Portela Rodrigues   16:29
César Sampaio é ele é o cara do Pimentel que costuma treinar as equipes todas nesse sentido assim então ele tem um eu não tenho os documentos mas ele tem 1 o volume de documentos bastante relevante de como é que a gente

Gabriel Mourão Machado   16:29
See.
Watch, and then okay and then.
Augusto.
De Trilhos.

Fabio Portela Rodrigues   16:45
Trabalha esse modus operandis. Não vou dizer que está tudo resolvido nesses documentos, mas tem bastante coisa, né?

Gabriel Mourão Machado   16:49
Mas tem bastante coisa.

Ana Cristina Souza   16:52
A gente mapeou ele, eu vi aqui que está na planilha, mas acredito que a reunião não aconteceu o conflito de agenda, mas ele está no nosso radar, tá Fabiana a gente está reagendando as que não.

Gabriel Mourão Machado   16:52
Thiago.

Fabio Portela Rodrigues   16:59
Done.

Gabriel Mourão Machado   17:03
A gente deve buscar contatos ainda.

Ana Cristina Souza   17:07
I'll consegue and

Fabio Portela Rodrigues   17:07
Central.

Gabriel Mourão Machado   17:09
Boa, é. E assim, hoje na sua visão, que o fluxo de investimento mais perde eficiência hoje é um contexto geral, sendo bem crítico. Assim, onde que você acha que está esse gargalo?

Fabio Portela Rodrigues   17:28
mais perde eficiência
No.
É, tem muitas algumas entregas, na verdade, mas tem muitas algumas entregas. Elas são dependentes de múltiplas áreas, né?
Então você tem, por exemplo,
É, vou dar voltar no exemplo da entrega de uma estação.
A Engenharia de de de de implantação, ela é responsável pela civil, pela parte de eletromecânicos, pela parte de energia, pela parte de ar-condicionado. E o nosso time é responsável pela parte de redes, pela parte de.
Vitoramento, multimídia e automação. Tudo isso que nós somos responsáveis tem uma grande integração e uma grande dependência com o escopo da Engenharia Civil. Então tem coisas que são mais.
É transparentes ali de do que precisa de integração, por exemplo, para poder entrar na estação, implantar os meus sistemas. Não pode ter concreto caindo, mas eu tenho que estar resolvido essa parte.

Gabriel Mourão Machado   18:38
Thing.

Fabio Portela Rodrigues   18:40
É, então a gente perde muita eficiência nessa integração.
quando uma das partes não tá bem alinhada com a outra né E isso acontece
quite often aqui vou dizer
E aí acaba que você acaba por vezes tendo que segurar o seu escopo, o fornecedor cobrando o pleito porque a parte da civil não está pronta, você não poderia entrar. Ou então o prazo que a civil tinha passado era para junho e isso pulou lá para setembro. Aí o fornecedor está mobilizado para.
Pra junho, mas e agora? Como é que faz para ele entrar só em setembro? Então tem coisa nesse sentido que acaba. A gente perde muito com nessa integração interface de campo.
Na parte de processos, procedimento, criação de PEP, medição, isso tudo também é um parto de ouriço bastante complicado. E aí aqui, já naquela linha do que você me perguntou, o que funciona, o que não funciona e tal.
Nós tínhamos um time administrativo dentro da equipe que cuidava dessa parte administrativa Que desonerava os técnicos e especialistas nas soluções para eles poderem focar na entrega, né? Porque essa hora é mais cara do que a hora administrativa.

Gabriel Mourão Machado   19:49
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   19:59
É aí, com o tempo, resolveu centralizar essa mão de obra do administrativo para poder ter sinergia com outras áreas e com isso a gente perdeu o foco.

Gabriel Mourão Machado   20:11
To get that I sound de F

Fabio Portela Rodrigues   20:12
Do que era a atuação deles e voltou a cobrar o time técnico novamente de passar o report de certas coisas e tal. Então eles perdem muito tempo lidando com processos administrativos ao invés de lidar com aquilo que é mais caro pra gente, que é o emprego da.
Do conhecimento técnico deles, né?

Gabriel Mourão Machado   20:31
perfeito e e essa né essa divisão é de tarefas né é essa

Fabio Portela Rodrigues   20:32
He's someone.

Gabriel Mourão Machado   20:40
Entrada, digamos assim.
Sucessoras e predecessoras, vamos chamar tecnicamente aqui na parte de planejamento. É, tem que estar muito bem integrado, né? Então, sem dúvida, isso é igual você falou, você tem uma equipe pré-mobilizada ou mobilizada e eles não conseguem entrar sem que a sua área que vai sofrer com o pleito e.

Fabio Portela Rodrigues   20:46
Okay.
Sim.

Gabriel Mourão Machado   21:00
E o fornecedor não tem nada a ver com isso. Ele não vai falar, não, tudo bem. E aí, como que você lida com isso? Como que é esse Sonha com isso? Mas assim, é como que você lida no sentido de Kapix? Isso é expressivo, é relevante expressivamente.

Fabio Portela Rodrigues   21:03
Exactly.
Eu choro, não, brincadeira, não, o que a gente acaba por quando.
Então, quando você olha para o contexto do quanto é o meu Capex, ele é muito relevante esse item. Entretanto, quando você olha para o Capex da do empreendimento como um todo, cara, a civil é muito cara, né? Então, de certa forma, aquele pequeno problema.

Gabriel Mourão Machado   21:20
Oh.
Gustavo.
That.

Fabio Portela Rodrigues   21:37
Que é implantar a tecnologia, entre aspas. Ele é só uma interferência na gestão da obra, entendeu? Então, na obra civil, interferência você remove, você não conserta.

Gabriel Mourão Machado   21:40
Mm.
Entendi, I was a
É aí isso que dá o atrito entre áreas normalmente. E como o planejamento, como é que você está alinhado assim? Como que vocês estão alinhados? Como que você faz o acompanhamento físico, financeiro e econômico aí da sua parte?

Fabio Portela Rodrigues   21:57
Wellington.
Martins.
Go ahead.
É tem as os projetos todos né são são reportados numa reunião de N3 que eles chamam aqui, que é organizado pelo time do PMO lá com César. É onde eles fazem a captura de como é que tá o avanço físico, como é que tá o.
O avanço financeiro verifica como é que estão os cronogramas desses projetos.
É, se está em atraso, quais são os blocking points, se tem algo que eles precisam escalar e tudo mais. Então eles fazem uma prévia, depois tem a reunião de L2.

Gabriel Mourão Machado   22:38
Mm.

Fabio Portela Rodrigues   22:39
É onde nessa reunião de N2, né? Isso Chai chega já até mim todo o report de como é que estão todos os projetos, como é que nós estamos no CAPEX consolidado, como é que estamos no avanço físico desse projeto, se está em atraso, que que não está, quais são os impedimentos, quais são os itens que precisam ser escalados na reunião de Paula de Paula de Paula de Paula de P
Então a gente acaba ou mesmo para poder sensibilizar uma matriz de risco, dado que a gente tem algum atraso ou algum blocking point que talvez requeira investimento adicional ou coisa nesse sentido. Depois dessa N2, tem uma reunião de N1.
Onde aí eu, junto com a minha diretoria agora, que é o Fábio Mota, devemos olhar para esses projetos novamente, preparar como é que vai ser a pauta da gestão de Kapex com a integrado na plataforma.
a isso chega até a reunião é consolido também da engenharia da plataforma da manutenção e a isso chega unifica essas duas visões e a gente tem a reunião do Flavio é com Flavio né e com e com os demais
Onde a gente reporta o consolidado?

Gabriel Mourão Machado   23:48
Fernanda.

Fabio Portela Rodrigues   23:50
A.

Gabriel Mourão Machado   23:52
Legal, hoje você tem um, você tem um layout assim, um design layout que você utiliza para essa prestação. Já é, teria como depois você mandar para a gente.

Fabio Portela Rodrigues   24:03
Eu recebo isso do Pimentel, né?

Gabriel Mourão Machado   24:08
Ah, entendi. E quais são os principais KPIs aí, cara, da sua área? Assim que vocês monitoram, que vocês acompanham, se sente falta de algum? Hoje, né? Você tem facilidade, tem confiança neles, nos dados que você recebe.

Fabio Portela Rodrigues   24:09
Costa Pacheco.
Vamos lá.
A gente tem KPIs de avanço físico, de avanço financeiro, de KPIs de físico ao quadrado sobre o financeiro também, que acaba tendo. Tem um indicador nosso que acaba sendo meta da área. Eu sinto falta de algum KPIs.

Gabriel Mourão Machado   24:38
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   24:46
que sinalize os problemas de mobilização dos ativos.

Gabriel Mourão Machado   24:54
Mas por qual motivo assim? Só por?

Fabio Portela Rodrigues   24:55
Um outro que se.
Por qual? Por qual motivo? Porque como tem perda financeira?
E você só vai perceber como é que está o ativo a partir de um.
Um número que vão te apresentar daqui a pouco, né? Quando quando o estrago está feito, você já perdeu ali a oportunidade de de Barros de Barros. Então se tivesse um KPI para monitorar, como é que está o avanço da imobilização de ativos? Eu acho que seria muito saudável para organização.

Gabriel Mourão Machado   25:22
Entendi essa esse desconto no imposto, ele é ele é atrelado a a Cajé diretamente ou fica mais assim? Porque depois ele já entra na operação.

Fabio Portela Rodrigues   25:36
Leite, o quê?

Gabriel Mourão Machado   25:37
Operação.
Na fase de operação, depois de mobilizado.

Fabio Portela Rodrigues   25:39
Thank you, Michel.
deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui para te mostrar
And here.
That I
Morenoise.
And
Posso compartilhar com você?

Gabriel Mourão Machado   26:19
Wellington Porto Central.

Fabio Portela Rodrigues   26:29
Então aqui tem uma empresa fictícia.

Gabriel Mourão Machado   26:31
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   26:33
Lobos vermelhos.
Onde tem aqui a receita das vendas, as deduções e impostos, a sua receita operacional líquida, né? Aí tem o custo das vendas. Aí você tem um e debita dessa receita operacional líquida, você debita o custo das vendas, tem o lucro bruto.

Gabriel Mourão Machado   26:43
Perfect.

Fabio Portela Rodrigues   26:50
Aí você tem as despesas das vendas, as despesas administrativas, aí depreciação e amortização. Tá vendo? Então, essa linha aqui, quanto mais equipamentos você investe, quanto mais sistema você investe, maior. E quanto mais quanto antes estiver depreciando, maior é esse volume negativo que entra aqui.
CET.

Gabriel Mourão Machado   27:10
Que retorna depois.

Fabio Portela Rodrigues   27:10
Com isso, é exato. Com isso, você paga menos imposto, porque ele debita aquele imposto e você tem um lucro líquido no exercício, é maior baseado em quanto você pagou de imposto. É simples como isso.

Gabriel Mourão Machado   27:13
I had some on the impost. Perfect.
Entendi. Então esse KPI realmente seria assim, importante para a área, justamente porque você conseguiria levantar esse valor e ter um desconto maior no imposto no final. Então.

Fabio Portela Rodrigues   27:35
This.

Gabriel Mourão Machado   27:36
Daria uma receita aí para a empresa. Cara, e consolidando, você citou que sobe a informação do físico financeiro e quem consolida, agrupa essas informações que são transferidas por um corporativo.
É o PMO.
Tem um PMO centralizador aí.

Fabio Portela Rodrigues   28:00
É do Cezinho, é.

Gabriel Mourão Machado   28:00
Essa figura?
Está ele centraliza a sua área com a área de civil, com a área de é outras implementações de trilhas.
E reúne essa informação e passa pelo núcleo de Paula e demais áreas do corporativo.

Fabio Portela Rodrigues   28:19
Não, na verdade, ele unifica tudo que é tecnologia. Então, assim, o meu escopo, o escopo do Ronan, o escopo do Omar, que são os diretores de infraestrutura e de sistemas. Ele unifica tudo isso e aí eles mandam para frente. E aí a engenharia de implantação.
faz o
Faz a consolidação daquilo que nós mandamos com o que eles mandam, que a Engenharia que fica na plataforma Trilhos e aí sim sobe para o núcleo de Kapix. O Cezar sai do Central de Santos.

Gabriel Mourão Machado   28:47
Entendi.
E onde que ocorre assim, os maiores atrasos nesse fluxo de consolidação de dados, não é?
Você já está, seja perda qualitativa também, onde que você entende que?

Fabio Portela Rodrigues   29:00
Well, acho que.
É pra assim, eu não sinto a.
Eu não sinto essa dor, tá? Sendo muito sincero, eu só acho que poderia ser mais eficiente esse escalonamento de reuniões. Não precisaria ser tantas, né? Uma de N3, uma de N2, uma de N1.

Gabriel Mourão Machado   29:11
Mhm.
Martins.

Fabio Portela Rodrigues   29:21
Acho que poderia.

Gabriel Mourão Machado   29:21
E aquelas de D I R S Você tem participação nas reuniões?
Central and I like Santana.

Fabio Portela Rodrigues   29:30
And.
A da diretoria executiva? Não. Quem faz isso é a própria Lo. Ela já representa a gente lá na DE.

Gabriel Mourão Machado   29:39
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   29:40
É, eu acabo mais reportando os nossos dados na plataforma para que aí sim eles façam a reunião da diretoria executiva deles, né?

Gabriel Mourão Machado   29:49
Perfeito e assim, dentro da sua área do contexto que estamos falando, a gente tem.
A metodologia Fell é aplicada assim se tem gates de evolução nesses níveis de aprovação.

Fabio Portela Rodrigues   30:03
Sim, mas isso é mais quando você está estudando um novo negócio, não fica dentro da minha área, isso está antes.

Gabriel Mourão Machado   30:04
E com que?
Ah, tá, está mais em novos negócios no perfeito.
Bom, antes, na sua atuação anterior, você tinha uma convivência maior com isso. E esse nível de maturidade, assim, você acha que ele está hoje dentro da empresa, ele está disseminado, ele ocorre, é bem estruturado.

Fabio Portela Rodrigues   30:29
É na tecnologia?
É o grau de assertividade do que a gente coloca nos planos de negócio se comparado com a implantação, ele é muito grande.
Isso para mim é o melhor indicador, o quanto a gente planeja e qual é o desvio do planejamento daquilo que a gente faz, num estudo de novos negócios. É muito pequeno, então acho que em tecnologia está muito bem. Eu acho que ele tem um gap muito grande é na Civil.

Gabriel Mourão Machado   30:47
a pick and though.
Entendi.
Perfeitos e em que tipo de informação você tem menos confiança hoje?
As dentro as que você recebe, por exemplo, você recebe muita, muita informação que vem pessoal que está na frente de serviço mesmo, seja cronograma, nessa nessas curvas de de de avanço físico, que estão ali girando em torno de Sousa e outras.
Demandas é, você tem plena confiança nisso que chega para você, se.

Fabio Portela Rodrigues   31:29
É o que eu sinto falta, é.
Em termos de.
Que poderia a informação poderia chegar antes, que deveria chegar antes, é a saúde dos contratos.
Isso eu sinto muita falta.

Gabriel Mourão Machado   31:45
Mm.

Fabio Portela Rodrigues   31:47
Porque meu time gerencia uma quantidade enorme de contratos, dada a característica de implantação.
É, e por vezes a tem um seguro que tá pra vencer.
Então, só vai descobrir na hora que vai fazer um pagamento e tá bloqueado no SAP. Ah, tá vencendo uma autorização para trabalho. Então, a gestão contratual, eu acho que a gente tem muito gap para preencher, para resolver essas questões.

Gabriel Mourão Machado   32:04
Sim.
Mm-hmm.
E isso gera algum impacto relacionado à CAPEX hoje, esse problema que você citou aí.

Fabio Portela Rodrigues   32:21
Okay.
Hoje não assim, porque quando chega a bloquear, quando chega nessa situação, bloqueia um pagamento.
Do fornecedor que deveria estar te entregando algo e você não consegue fazer, processar o pagamento porque ele está com alguma documentação de responsabilidade solidária, por exemplo, vencida ou por alguma questão, aí você não consegue pagar.

Gabriel Mourão Machado   32:42
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   32:43
É.
Entretanto, também conhecer essa questão da saúde do contrato ajuda a prevenir possíveis pleitos dos contratos. Então, sem dúvida alguma, algum efeito sim, tem.

Gabriel Mourão Machado   32:56
Sem dúvida.

Fabio Portela Rodrigues   33:03
Tem no capex, mas nada que seja tão relevante que justifique, por exemplo, uma grande mudança. Não, isso não.

Gabriel Mourão Machado   33:11
Danger.

Fabio Portela Rodrigues   33:12
Os volumes são menores, né? Que nem a gente tem 60 e 60, 70 bilhões, é isso? Pra investir nos próximos 8 anos.

Gabriel Mourão Machado   33:19
Central Central Central Central Central Central.

Fabio Portela Rodrigues   33:20
É dos 60, a partir tem 500000000 no máximo, entendeu? Ao longo dos 8 anos, então.
Por mais que eu tenho um desvio de Almeida, eu estou falando de de um montante x.

Gabriel Mourão Machado   33:31
É, não, a diferença de expressiva de Atendimento é muito alta, mas sem dúvida também tem ninguém entrega o produto final sem a sua área. Então ela é extremamente relevante e importante também para o negócio.

Fabio Portela Rodrigues   33:41
Exato. Não opera.

Gabriel Mourão Machado   33:46
Sem dúvida, não pode também ser não estar no fluxo, não ser considerado durante todo o ciclo do processo. É cara, até uma pergunta que eu que eu ia fazer assim, essa relação que a gente vê muito em pô, tudo.

Fabio Portela Rodrigues   33:55
Yes.

Gabriel Mourão Machado   34:02
quase todo o projeto. Tem muita
Muito desconforto ali muitas vezes entre Engenharia, planejamento e áreas de implantação. E você citou isso aí também com a civil, com a sua área. E nesse planejamento.
É quando tem um impacto assim, quando tem um intercalamento, como que isso é resolvido? Vocês falem, você tem uma reunião de governança, uma agenda que seja quinzenal, mensal, que vocês.
Recebem esses informativos, falam que ele te te fala com antecedência, pô, tô com uma restrição aqui, vou te impactar lá na frente, já conversa com seu fornecedor, tenta evitar esse playton. Existe isso ou não? Ele chega de surpresa e fala, pô.

Fabio Portela Rodrigues   34:52
Existe, não no volume que deveria. Não existe, existe. Isso existe. Acho que não com a eficiência que deveria existir, mas não vou conseguir da receita de qual a receita.

Gabriel Mourão Machado   35:04
Mhm.

Fabio Portela Rodrigues   35:04
Que falha, hoje falha e por vezes isso você acaba tendo que escalar durante essas reuniões de NM1, onde você entrega o seu sumarizado com e a Silva entrega o dela também, você acaba tendo que escalar um risco que está sendo negligenciado ali.
Talvez uma oportunidade de fazer diferente, então, em certa medida.

Gabriel Mourão Machado   35:28
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   35:28
É, tem aí sim uma oportunidade para melhorar isso.

Gabriel Mourão Machado   35:32
E como que você lida com mudança de escopo? Eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se ocorre, mas eu imagino que possa acontecer. O a civil foi lá e executou.
Alguma coisa um pouco diferente do projeto que você contratou a equipe que eles iam implementar, implantar. Aí chegam lá, o cenário real é diferente e eles falam, pô, você me contratou por X, mas eu quero, vou tirar um play aqui já, porque cheguei lá, já estava diferente.
Existe isso? Como que você trata isso?

Fabio Portela Rodrigues   36:03
Existe isso?

Gabriel Mourão Machado   36:05
Everton Central and

Fabio Portela Rodrigues   36:05
Por exemplo, em algumas estações, ai recorrente, mas nem as 8 e 9
É, não entregaram as salas técnicas onde vão os nossos equipamentos.

Gabriel Mourão Machado   36:17
I heard complicou, heh, I flavi

Fabio Portela Rodrigues   36:18
Aí complicou. Tiveram que simplificar a obra por conta de pressão, de aumento de custo de materiais, insumos, enfim, pelo menos no capex.
E a solução foi tirar a sala técnica que era de tecnologia. Eu falei, pô, como é que ninguém me avisa? Enfim, a gente teve que contratar.
Ou depois teve que a própria Engenharia teve que contratar separado, então a puta perda de eficiência, né?

Gabriel Mourão Machado   36:42
Yeah.

Fabio Portela Rodrigues   36:43
Pereira poder quando ela separado, já aconteceu também da gente estar fazendo um investimento num sistema, num sistema de bicicletário.
É, e aí, só para você entender, o bicicretário tem tipo uma galinha assim do lado de fora das estações, onde o cliente chama no intercomunicador, vem lá um agente de segurança da estação, vai até lá, abre o portãozinho para ele, coloca a bicicleta do cara lá dentro, fecha o portãozinho.
e voto o posto de trabalho na estação
Aí nós desenvolvemos um aplicativo.
Que o cara lê um QR Code, a porta tem um cadastro e tal, aí a portinha abre, ele vai lá, coloca a bicicleta dele, tira a foto, aí ele fecha a portinha e ele só consegue tirar a bicicleta com o uso do mesmo QR Code que ele recebeu quando.
Ele fez ali o check-in. Como é que essa portinhola fecha? Como é que ela fica travada? É um imã igual aqueles de

Gabriel Mourão Machado   37:41
Muitos breads hoje não tem.

Fabio Portela Rodrigues   37:43
Wellington Mendes press thing, exactly.
É só que para isso funcionar bem, você precisa de energia socorrida, não é? Porque se faltar energia, perde o imã e a porta abre.

Gabriel Mourão Machado   37:54
No.

Fabio Portela Rodrigues   37:54
e roubam as bicicletas.
Colocaram energia da rua ali? Não, não. A gente já tinha pedido. Não precisamos ser uma energia socorrida por conta disso, assim, assim, de Sousa de Moraes. Ou seja, ao final, o negócio que era para ser super seguro passou a ser um problema e roubaram bicicleta.

Gabriel Mourão Machado   38:09
Roubaram nós.

Fabio Portela Rodrigues   38:12
E aí você vai lá, explica, tá, então tá, o Alexandre vê como é que eu vou contratar. Aí o cara tem um problemão de uma obra de um bi, sei lá, uma obra de alguns milhões. Aí você tem que parar ele para botar um ponto de energia elétrica ali no, entendeu? Qual é o foco que ele dá nisso? Zero. Então esse é um exemplo dessa natureza.
Tecnologia é interferência para o Engenharia Central, entendeu?

Gabriel Mourão Machado   38:32
Entendi. E aí quando tem essa diferença assim, pô, aí beleza, você teve que o seu fornecedor chegou e falou, não, cara, vou te apresentar um playton antes de começar.

Fabio Portela Rodrigues   38:39
Scala.

Gabriel Mourão Machado   38:46
Aí, como é que você lida com isso? Assim, você escala e aí você tem que justificar, porque foi uma aula civil. Isso é bem aceito assim nas escalas superiores.
A justificativa que deve ocorrer frequentemente.

Fabio Portela Rodrigues   38:56
No, I.
Ó, gestão de de a gente faz o tempo todo, né?

Gabriel Mourão Machado   39:02
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   39:02
É.
O que acaba acontecendo é que, por vezes, o fornecedor não consegue demonstrar que ele estava pronto e apto para avançar. Ele tinha uma pendência de documentação, tinha uma pendência de projeto tal, e aí o pleito, ele é indevido, né?
É, você consegue defender. Então a gente procura fazer sempre uma gestão que defenda a posição da empresa, ou seja, que defenda ali os interesses da motiva e que combinam muitas vezes, para não falar em grande parte das vezes a maioria numa.
Num.
No não aceite do pleito de equilíbrio do fornecedor.

Gabriel Mourão Machado   39:41
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   39:43
Entretanto, tem casos também.
Onde o pleito é devido, ou seja, iam entregar a estação como a sala técnica. Agora o fornecedor meu vai ter que fazer uma sala técnica para a última dele mesmo.

Gabriel Mourão Machado   39:57
Yeah.

Fabio Portela Rodrigues   39:59
Sim, é devido fácil, a gente vai lá e te coloca.

Gabriel Mourão Machado   40:01
I quase um aditivo quando a dos

Fabio Portela Rodrigues   40:03
É um aditivo contratual, porque desculpa, eu não estava, é. E aí tem toda uma governança, aprovação desse aditivo. A gente apresenta na unidade, aí tem políticas internas nossas que preveem o como fazer e tudo mais. Está bem documentado e a gente acaba.

Gabriel Mourão Machado   40:04
I want to do.

Fabio Portela Rodrigues   40:19
É, enfim, fazendo como segue, né? Fazer anestes da política.

Gabriel Mourão Machado   40:24
Não, legal. Cara, a gente estourou um pouco nosso tempo aqui. Você consegue ficar até 2 e 50, mais 4 minutinhos só de fazer mais 2 perguntas de encerramento. Hoje, na sua área, quando você vê maior duplicidade de função entre corporativo e a plataforma, assim, você enxerga?

Fabio Portela Rodrigues   40:34
Bose.

Gabriel Mourão Machado   40:43
Que tem uma certa duplicidade que poderia ser reduzida ali. Essa o nível de igual você falou, entra na reunião, pô, tem 5 reuniões de aprovação. Será que precisava mesmo? Mas e de função assim, tem essa duplicidade entre corporativa e plataforma? Você enxerga isso?

Fabio Portela Rodrigues   40:52
Central Central Alex
É.
Eu sinto que tem cara assim, é.
Se você tem gestão do Capix.
Na tecnologia, aí você tem gestão do Capex na plataforma, a plataforma é responsável pelo Po dela e tal. Aí você tem gestão do Capex no corporativo. Eu acho que é uma abordagem tripla.

Gabriel Mourão Machado   41:44
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   41:45
É gestão em cima de gestão, em cima de gestão.
E aí você oprime o custo, oprime o capa, não sei o que, sendo que tem um desperdício de overhead sobre overhead sobre overhead.
Talvez pudesse ser evitado, então vamos.

Gabriel Mourão Machado   41:59
e fazer um fim. E essa comunicação às vezes excessiva, ela também tem uma perda de dado real muitas vezes. Mas entendi, entendi o ponto que você quis trazer. E por último, para a gente encerrar aqui.

Fabio Portela Rodrigues   42:10
And.

Gabriel Mourão Machado   42:16
Hoje, qual que é a sua percepção no papel atual do núcleo de Kapex na gestão de Kapex na plataforma de trilhos, no caso até aqui está escrito rodovias, mas de trilhos é.

Fabio Portela Rodrigues   42:29
Parece que é de Rodovia onde?

Gabriel Mourão Machado   42:31
Então é porque não estava compartilhando mais a tela, perdão, mas é a nossa percepção de qual que é esse papel atualmente do lucro de Kap X na gestão do Kap X na plataforma de Tree PE

Ana Cristina Souza   42:33
Hey.

Fabio Portela Rodrigues   42:34
O.
Rapaz, como é que eu respondo sem cortar o pulso aqui? Deixa eu pensar.

Gabriel Mourão Machado   42:52
Pode guardar um bolo pra cá, a gente não vai te entregar.
Nogueira.

Fabio Portela Rodrigues   42:59
Vamos lá, qual é o papel da gestão de KPX na plataforma?

Gabriel Mourão Machado   43:03
É do núcleo de Kapex, na gestão do Kapex da plataforma de trilhos.

Fabio Portela Rodrigues   43:05
Ah, não do Luca de Kapens.
Eu não entendo.
Não entendo, não enxerga o valor.

Gabriel Mourão Machado   43:17
Que que você enxerga hoje assim? Qual que é o papel deles hoje? Que você atual é que eles executam atualmente?

Fabio Portela Rodrigues   43:22
Alguém que leva um recado, ou seja, é mais, é mais.

Gabriel Mourão Machado   43:30
Auditor.

Fabio Portela Rodrigues   43:30
Vou usar uma analogia, não sei se vai ajudar, mas tenta ver se é menos analítico e mais jornalista. Ou seja, você precisa de alguém para contar o que está acontecendo.

Gabriel Mourão Machado   43:38
Mendes.
Mendes.

Fabio Portela Rodrigues   43:41
Agora você poderia ter alguém que te apoie na análise, ou seja, que consiga dar direcionadores estratégicos, direcionar rumos, já que você tem ali uma.
Uma uma área, né? Que só cuida da gestão do Capex, né? Assim.
Você poderia ter alguns direcionadores que te entregassem mais valor ali de a isso aqui deveria ser mais para lá ou mais para cá. Ou então alguém que, poxa, a gente tem um fornecedor.

Gabriel Mourão Machado   44:07
Entendi.

Fabio Portela Rodrigues   44:12
Lá na plataforma rodovias que o cara está voando, está sendo mais econômico para a gente do que esse daqui. Você não quer aproveitar e trocar de fornecedor aquilo que te propõe mudança de estratégia, que te propõe a garantia de um processo que se beneficia da escala que a motiva.
Tem capacidade de gerar alguém que consiga.

Gabriel Mourão Machado   44:32
Mesmo que tenha diferenças de fornecedores, às vezes conseguem algum tipo de material perfeito.

Fabio Portela Rodrigues   44:38
Rapaz, cimento é aqui e lá.

Gabriel Mourão Machado   44:40
Yeah.

Fabio Portela Rodrigues   44:41
Entendeu? A câmera que eu coloco aqui é a mesma câmera que eu coloco na rodovia. Só que aí essa sinergia entre rodovia e na tecnologia, a sinergia entre rodovia, trilhos e aeroportos, a gente garante na tecnologia.
Porque a gente tem áreas de design que são as mesmas que olham para as três. Então a gente bebe da fonte daquilo que é o mais atual e das melhores práticas de tecnologia de cada uma das plataformas. A gente bebe essa fonte no nascedouro, beleza?

Gabriel Mourão Machado   44:54
Martins.
Mm-hmm.

Fabio Portela Rodrigues   45:11
E a Engenharia?
Onde é que ela se beneficia disso? Onde deveria ser? No núcleo de Kis corporativo, concorda? Ela que tem a visão de todos os investimentos, da sinergia, dos momentos que cada uma das empresas estão passando e tal. Então ela poderia entregar muito mais valor se ela conseguisse olhar para isso que é cross.

Gabriel Mourão Machado   45:19
Perfect.

Fabio Portela Rodrigues   45:31
E trouxesse proposições de ganho de escala relevante. É agora, por outro lado, quando você apresenta isso na Ron
A diretoria executiva tem condições de fazer esse papel. Então pra que você precisa de um jornalista?

Gabriel Mourão Machado   45:50
Hoje, quem faz a consolidação do capex em trilhos é quem?

Fabio Portela Rodrigues   45:57
Hoje quem faz ali no papel da Adriana, Adriel Martins, a diretora da Adriel Martins.

Gabriel Mourão Machado   45:59
Adriana.
A diretora de da parte de trigo.

Fabio Portela Rodrigues   46:04
Engenharia Teixeira.

Gabriel Mourão Machado   46:05
Yeah.
Não, perfeito. E aí ela sobe pro pro núcleo que faz esse papel jornalístico, digamos assim, como você citou, né? É que é levar essa.

Fabio Portela Rodrigues   46:17
Não faz sentido gente assim eu não sei se vocês ouviram algo parecido também

Gabriel Mourão Machado   46:19
Bernardes.
Ouvimos sim, ouvimos sim. E assim, a sua pontuação está a respeito de fazer essa padronização, unificação, principalmente em questão relacionada a fornecedores.
É uma coisa que se repete muito, tanto em trilhos como em rodovias, então é Superinteressante. Você trouxe um ponto aqui que é uma visão que está correta pelo nosso entendimento do que as pessoas que estão aí vivenciando nos passaram, né?
E bacana, é Fabiano. Acho que a nossa conversa aqui foi sem dúvida muito enriquecedora, tá? Pode contribuir aí com vários pontos. É, tem muita coisa que a gente vai conseguir absorver, utilizar em nosso nosso projeto e.
Provavelmente a gente deve se falar em outras fases do projeto ainda, está bom? É conforme a gente for avançando. E você fica hoje em qual escritório?

Fabio Portela Rodrigues   47:13
Beleza.
Eu fico no Brasil porque eu tenho unidade. Eu tenho unidade que eu cuido aqui. Eu estou hoje eu estou na Bahia, por exemplo, segunda-feira eu estou no Rio de Janeiro, mas minha base é Jundiaí.

Gabriel Mourão Machado   47:22
Oh.
I know.
Claro.
anão é porque se quarta que vem você estiver em Jundiaí, nós estaremos lá presencialmente, então.

Fabio Portela Rodrigues   47:34
Quarta.
Quarta que vem, você falou dia.

Gabriel Mourão Machado   47:38
Yes.
GG.

Ana Cristina Souza   47:42
25.

Fabio Portela Rodrigues   47:43
25 estarei, estarei em Jose.

Ana Cristina Souza   47:46
No, you don't watch me.

Gabriel Mourão Machado   47:46
Oh, bacana, vou te procurar lá para a gente tomar um café.

Fabio Portela Rodrigues   47:50
Me procura 3 horas, eu estou livre.

Gabriel Mourão Machado   47:52
Boa.

Ana Cristina Souza   47:53
I do

Fabio Portela Rodrigues   47:53
Oh, antes das 10, beleza?

Gabriel Mourão Machado   47:54
Toma um café lá no escritório, pode se conhecer, está bom? Mas Fábio, muito obrigado.

Ana Cristina Souza   47:56
Beleza Flavio, muito obrigada, viu, pelo momento aí.

Fabio Portela Rodrigues   48:00
Magno, contem comigo ai pro que precisar gente

Ana Cristina Souza   48:03
Guilherme Chan

Gabriel Mourão Machado   48:03
Muito obrigado, valeu de manhã.

Fabio Portela Rodrigues   48:03
Só num ponto de botar meu nome nessa nesse negócio todo que eu falei, senão vão me mandar para a saúde mental. O cara queria cortar o pulso.

Ana Cristina Souza   48:07
He

Gabriel Mourão Machado   48:08
Pode deixar.
O Flavio é o outro ponto só para a gente é antes de fechar o que você tiver de documentação que você entender que seja interessante para a gente compreender melhor os a parte de Campos envolvido com a sua área.

Ana Cristina Souza   48:12
Hello, Roberto.

Fabio Portela Rodrigues   48:14
Sure.

Gabriel Mourão Machado   48:28
Tiver de algum procedimento ou de um processo mapeado ou até mesmo esse reporte que você manda para frente, apresenta aí nos comitês, aí você puder comparar.

Fabio Portela Rodrigues   48:39
Quem manda esse material todo? Quem tem esse material todinho é o César. Cara, seria mais fácil se você não se importar do que eu pedi para ele. Você vai ter uma conversa com ele, não?

Gabriel Mourão Machado   48:43
Santana.
No, no bother.

Ana Cristina Souza   48:48
A gente fala com ele, a gente já teve agendada. Não sei se aconteceu porque o nosso time está dividido, sabe, Fábio? Cada um ali vai para uma entrevista. Mas hoje a gente tem um alinhamento no fim do dia e aí a gente olha certinho quem entrevistou o César.

Fabio Portela Rodrigues   48:56
Ah, tá.
He he.
Olha essa questão, tá? Vocês já conversaram com a Letícia Paes, Salvador Paes do meu time? Ou ela tá no radar de vocês?

Ana Cristina Souza   49:08
Should be.

Gabriel Mourão Machado   49:11
Pacheco.

Ana Cristina Souza   49:14
Wellington Wellington Wellington Wellington Wellington Wellington Wellington Wellington W
Ela não está não.

Fabio Portela Rodrigues   49:23
Então ponha.
Fundamental vocês falarem com ela.

Gabriel Mourão Machado   49:27
É, ela é qual que é a posição dela?

Fabio Portela Rodrigues   49:28
Okay.
Ela é gerente de implantação de tecnologia para a plataforma Trilhos.

Ana Cristina Souza   49:41
Yeah.

Gabriel Mourão Machado   49:42
Watch for.

Fabio Portela Rodrigues   49:42
O Gabriel, se era da Alvarez Marcello.

Gabriel Mourão Machado   49:45
É Anderson, como você sabe?

Fabio Portela Rodrigues   49:48
O você deve ter trabalhado com um amigo meu que fez. A gente fez uma pós-graduação em arbitragem juntos.

Gabriel Mourão Machado   49:48
Yeah.
Quem que era?

Fabio Portela Rodrigues   49:56
Fuji. Você conheceu o Fuji?

Gabriel Mourão Machado   49:58
Ah, não conheço não, cara. É porque lá é lá é bem grande, né? São muitas pessoas.

Fabio Portela Rodrigues   50:03
Você conheceu Sérgio Mourão Sérgio Mourão também?
Mas ele trabalhou lá.
Ah, então.

Gabriel Mourão Machado   50:22
Tiago provavelmente ele trabalhava na área mais voltada para o jurídico. Agora seu amigo Fuji devia trabalhar mais com análise de Paula, análise contratual, gestão contratual, certo? É devia ser do time do Andre Bento, provavelmente. Que é o quem lidera lá essa parte.

Ana Cristina Souza   50:24
Okay.

Fabio Portela Rodrigues   50:33
That is.
And.

Gabriel Mourão Machado   50:40
Mas ele provavelmente eu não conhecia. Às vezes já deve ter tomado uma coisa na festa de 15 anos lá, mas.

Fabio Portela Rodrigues   50:46
E o Felipe Felipe Xinto?

Gabriel Mourão Machado   50:49
I mean.

Fabio Portela Rodrigues   50:49
Felipe Santos trabalhou com a gente aqui também foi da Alvares Marcello, trabalhou em Manaus, se não me engano, numa de barragem, uma coisa de sei lá que que era.

Gabriel Mourão Machado   50:58
Yeah, no, Isabella, I see.

Ana Cristina Souza   50:59
Então, a internet travou o Fábio, mas você falou o Felipe Santos, ele trabalha aqui na Verum hoje.

Fabio Portela Rodrigues   51:04
This.
O Felipe Schint trabalha com vocês?

Ana Cristina Souza   51:07
É o japinha?

Fabio Portela Rodrigues   51:09
Então fala para ele que não precisa nem para de entrevistar a gente fala com ele que ele sabe onde eu falo perto aqui

Ana Cristina Souza   51:13
Okay.
Mas é porque hoje o Chinto ele está num projeto da Vale lá em salobo.

Fabio Portela Rodrigues   51:20
É ele mesmo, ele tá na Verum, não sabia.

Ana Cristina Souza   51:21
Okay.

Gabriel Mourão Machado   51:24
Martins.

Fabio Portela Rodrigues   51:32
Nunes.

Gabriel Mourão Machado parou a transcrição