Diagnóstico – Cenário Atual  Luiz Franchim-20260302_150935-Gravação de Reunião

2 de março de 2026, 06:09PM

52m 52s

Vitor Pryzbeuka começou a transcrição

Vitor Pryzbeuka   0:03
Unanimizado e levado como uma coisa só para o diagnóstico, tá?

Luiz Gustavo Degan Franchim   0:08
Persona China.
Marcello.
O desculpa, gente.

Vitor Pryzbeuka   0:57
Como é que estão as coisinhas da Tata de Souza para falar mesmo?

Luiz Gustavo Degan Franchim   0:59
Machado.
Nossa, de boa nunca, mas vamos em frente.

Vitor Pryzbeuka   1:01
Sim.
Não, tranquilo, vamos tentar tentar seguir aqui da melhor maneira. É Luis. Aí é um pouco do nosso plano de trabalho. Não sei se você vai recordar do kick-off, mas basicamente a gente dividiu em 3 etapas, então elas faziam essa de diagnóstico, onde o core das informações que a gente vai.
Usar para estruturar o diagnóstico vai ser de fato que vai ser essas entrevistas. Está, é claro que a gente está recebendo a documentação, está analisando o processo, mapeando o fluxo de informação e tudo isso com o objetivo de identificar as lacunas, oportunidades e inclusive boas práticas que têm que ser potencializadas, enfim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   1:21
Machado.

Vitor Pryzbeuka   1:36
É dentro da do motivo. E aí a fase 2 vai ser uma proposição de modelo futuro, onde a gente vai desenhar de fato, é aonde existe espaço para melhoria, onde existe uma necessidade de mudança, alguma eventual padronização, vamos colocar assim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   1:45
H.

Vitor Pryzbeuka   1:51
E isso vai ser desenhado junto com as pessoas da motiva, tá? Em grupos de trabalho, ninguém vai. Não vai ser um desenho Verum que vai ser trazido sem a participação das pessoas que mais conhecem dos processos que são os profissionais da motiva. E também uma terceira fase de implementação, onde a gente vai implementar tudo isso.
Com base numa priorização também vai ser definida junto com os comitês consultivos do projeto, que vão ter representantes de todas as todas as áreas, plataformas, é diretorias de supply, diretoria de tecnologia, enfim, é e uma fase transversal de Gestão da Mudança, que é quem vai?
Nunes ajudar a garantir a sustentabilidade de todas essas mudanças que vão ser feitas.
Bom, sobre o nosso diagnóstico, então a gente está nessa fase aqui de entrevistas guiadas e entendimento de processos e ferramentas atuais. Está acontecendo em paralelo, um trabalho mais de bastidores aqui pelo entendimento dos processos. E aí a gente vai iniciar o levantamento das hipóteses, validação com esses comitês consultivos da motiva, esses esses profissionais.
É da motiva. E aí sim vamos partir para obrigação de um framework. A gente vai conseguir quantificar dentro de um frame de maturidade aonde está cada área, cada dimensão é da motiva, até para nos ajudar com a priorização das é implementações na fase 3.
E aí sim a gente consoliza esse diagnóstico e apresenta para a motiva.
Está claro?
Beleza. Agora cinco um pouco mais de calma, Luis, conta pra gente resumidamente quem é você, que que você faz dentro da Emotiva, no sentido de o que está sob a sua responsabilidade, da sua equipe, aonde você entra no ciclo de vida dos projetos, até onde vai.
Quais são as suas principais interfaces com plataformas e com as outras áreas da corporativa e assim vai?
Não, eu não estou escutando, não sei se.

Luiz Gustavo Degan Franchim   3:42
Estão ouvindo?

Vitor Pryzbeuka   3:43
Agora sim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   3:45
Bom, eu sou hoje é pessoal, me conhece aqui como de Souza.
Então, se eu perguntar por aí, o Luis, ninguém vai saber de quem você tá falando.

Vitor Pryzbeuka   3:56
Sim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   3:57
Mas eu sou gerente executivo aqui, suprimentos.
E focado nas contratações de rodovias.
Então aqui dentro de suprimentos ou tem Um Par meu que cuida das contratações de trilhos em aeroportos e eu cuido de todas as contratações estratégicas de rodovias, por que que eu falo as estratégicas?

Vitor Pryzbeuka   4:07
Tá.

Luiz Gustavo Degan Franchim   4:23
Porque as contratações de valor menor, de 2000000, isso normalmente vai para OCSC.

Vitor Pryzbeuka   4:29
Tá.

Luiz Gustavo Degan Franchim   4:29
Cardoso temos setor de compras ágeis lá.
As contratações acima de 2000000.
Passos todas pela minha área. Eu tenho aqui dois gerentes hoje, cuidando do time de mais ou menos 30 pessoas que fazem essas contratações. Obras, conservação, pavimento, projeto, tanto capex quanto opex.
Tá, então hoje é.
Espera só um pouquinho?
Machado.
Oi, desculpa, é que OA sala é pequena aqui, o barulho estava meio grande.

Vitor Pryzbeuka   5:13
Então, beleza.

Luiz Gustavo Degan Franchim   5:14
É, então hoje o nosso time contrata.
Aonde que a gente entra no ciclo dos projetos? Eu entendo que o foco aqui é a parte de Carvalho, correto?

Vitor Pryzbeuka   5:25
Perfect, perfect.

Luiz Gustavo Degan Franchim   5:27
Então, falando de Kapex.
É, nós fazemos, a gente atua.
Na parte de novos negócios.
Então a gente apoia o time de novos negócios, como pensando num círculo de vida do Capex, tá?
É antes mesmo de ter um negócio. A gente participa fazendo as cotações dos principais insumos, fazendo concorrência. São tomadas de preços que a gente chama de.
As cotações vinculantes, as não vinculantes.
São processos de obras ou de serviços que são importantes para determinado leilão e também nos processos de parceria. Então, quando a gente vai para um leilão que a gente tem alguma parceria pré-bid, o nosso time faz uma.
Processo de escolha qualitativa do parceiro valida nas esferas necessárias. A gente faz essa troca com eles de elementos ou modelo open book que a gente faz de orçamento, discute minuta de MOU.
NBA contrato e até o dia do leilão que a gente homologa ou não a proposta do fornecedor. Então a gente tem esse trabalho no pré-bid, seja por cotação qualificada, cotação não qualificada, processo de.
Parceria ou cotação para compor o nosso planejamento? E aí a gente vai para leilão.
Pensando num negócio que já é nosso, ganhamos leilão ou algum negócio Maduro que já estava aí?
A gente participa na contratação.
Dos projetos.
Aí esses projetos é são desenvolvidos.
Desses projetos, sai um orçamento de referência.
Não, ele já tem um valor lá, obviamente, no plano de negócio para contratação de determinado capex. Aí com esses projetos, com a referência, com valores, com EAP, termo de referência, a gente vai para o mercado para fazer a contratação daquela obra.
Então, dependendo do tipo de projeto, dependendo da complexidade do tempo para início daquele projeto, dos elementos, nível de maturidade dos elementos que a gente tem.
Temos um projeto, não temos um projeto, é nível executivo ou funcional. A gente define uma estratégia que também é validada e aprovada por diversas alçadas e a gente vai contratar isso no mercado. Então, todas as contratações de Kapex.
São feitas pela nossa área.
Contratei fornecedor, ele começou a executar o serviço, está lá fazendo, o time está fazendo a gestão.
Sempre que precisa fazer um aditivo, sempre tem a negociação de algum Klein, quando precisar fazer um reajuste no contrato, isso volta para a gente, então a gente atua nessa etapa.
De aditivo, de negociação de itens ou de itens de contrato, não, mas itens fora de contrato, preços novos, et cetera e tal.

Vitor Pryzbeuka   8:42
Linhas novas, né?

Luiz Gustavo Degan Franchim   8:44
Isso.

Vitor Pryzbeuka   8:45
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   8:45
Reajuste normalmente vai lá para OCSC, é uma coisa mais operacional.
Isso fica mais no CSC.

Vitor Pryzbeuka   8:53
Então.

Luiz Gustavo Degan Franchim   8:53
Então os aditivos, a gente participa da formalização deles, da negociação de preços novos e tudo.
E no encerramento a gente não tem muita participação, é mais na parte de gestão.

Vitor Pryzbeuka   9:09
Entendi na parte de depois de aqui é por causa de rodovias, não. Eu IA fazer uma pergunta mais voltada para trilhas. Eu entendo, seria de garantias? Acho que de garantias é mais uma coisa talvez que.

Luiz Gustavo Degan Franchim   9:10
Samuel.
Não é que a garantia você está falando a garantia de performance, a garantia de execução, a garantia do.

Vitor Pryzbeuka   9:24
Tem que.
Os contratos que vocês têm, que tem alguma algum tipo de garantia, vocês entram em algum momento ou ficar mais com a parte de com as unidades diretamente?

Luiz Gustavo Degan Franchim   9:38
Não a garantia, por exemplo.
Esses contratos, todos de Kapex que a gente que a gente faz, tem garantia, performance bond ou garantia. Se vai fazer um adiantamento, tem que ter uma garantia de adiantamento, uma carta fiança, et cetera e tal. A gente atua na solicitação e na conferência dessas garantias.
Mas a gestão dessas garantias é do time de Capex, do time de obra, vamos dizer assim, de implantação, porque se você tem um aditivo de prazo, você tem que providenciar um endosso da garantia junto à seguradora, se você tem um aditivo de.
desculpe você tem que providenciar e dos então aí entra na gestão do contrato mas quando a gente fecha uma negociação e a gente exige a garantia a gente que serve essa garantia válida com o time e junto da Costa de Santana a garantia Tá ok para
Central.

Vitor Pryzbeuka   10:31
Entendi, e aí, junto dessa todos esses Central que você citou do ciclo de vida de Carvalho também tem opx. Você também vai ter Carvalho da das unidades, que talvez seja um pouco menor em valores nominais, mas enfim deve ter.

Luiz Gustavo Degan Franchim   10:39
Sim.

Vitor Pryzbeuka   10:47
Também deve ficar aí para você, certo? Quando a unidade vai fazer alguma obteração, alguma expansão e a unidade que já está com a equipe de operação, também vai para vocês esse capet, certo?

Luiz Gustavo Degan Franchim   10:49
Sim, é.
É sim aqui isso é muito uma leitura de indústria que você tá trazendo né porque aqui em rodovias não tem muito isso o que vende O que que por exemplo a conservação conservação de rotina isso é a opex né a cortar a grama da da rodovia é a sinalização
É recolher lixo, é recuperar pavimento. É a conservação de rotina. Isso é 80% do opex da das unidades de negócio.

Vitor Pryzbeuka   11:23
Mhm.
E aí passa tudo pelo pelo fluxo também.

Luiz Gustavo Degan Franchim   11:31
Passos.

Vitor Pryzbeuka   11:33
Entendi, e como é que funciona aí? Quando você você deu bons exemplos, contratos de conservação, às vezes vai ter contratos, é não tão grandes. Você vai ter uma contratação de um de um grande projeto para sair. Como é que funciona a as priorizações ou as subdivisões dentro do teu time para.
Para conseguir eventualmente dar prioridade para algo que tenha mais urgência. Como é que como é que isso funciona hoje?

Luiz Gustavo Degan Franchim   11:58
A gente aqui, internamente, a gente é dividido por categoria, então a gente faz gestão de carteira por categoria, então a gente tem uma parte da equipe dedicada, por exemplo, a obras de infraestrutura, uma outra equipe dedicada a contratos de conservação.
Uma outra equipe dedicada à contratação de projetos e assim vai. Então a gente faz no o modelo nosso de Supply, é gestão pública e categoria para conseguir.
Ter sinergia de escopo entre as diversas unidades de negócios de rodovias, o mesmo fornecedor, agrupar a demanda, aumentar a demanda. Então a gente trabalha por categoria e aí é priorizado.
Teoricamente, a gente teria, falando de Capex, um cronograma de investimentos para ser cumprido. Então, quando a gente tem um novo negócio, a gente tem um cronograma de investimentos.
Então, a prioridade normalmente é pelos cronogramas dos planos de negócio. Só que a as urgências nem sempre seguem aquele aquele plano. Só um minutinho.
Carla.
Não ficar frio.

Vitor Pryzbeuka   13:07
Eu IA te perguntar justamente sobre isso, o Luis, sobre essas urgências, é e é possível hoje, você acha que é representa a maior parte da rotina de vocês, esse atendimento por prioridade, seguindo os planos de negócio ou.

Luiz Gustavo Degan Franchim   13:07
Francisco de Santana.
Fernando.

Vitor Pryzbeuka   13:23
É muita apagação de incêndio, como é que você vê isso?

Luiz Gustavo Degan Franchim   13:24
É muito Aparecida, gente.

Vitor Pryzbeuka   13:28
Hhh.

Luiz Gustavo Degan Franchim   13:29
Vocês querem só confirmar a resposta, você já sabe?

Vitor Pryzbeuka   13:32
Eu queria não, mas eu quero escutar de você a tua perceção. Enfim, Como eu falei para você, eu quero. Eu quero de fato que sinta vontade para trazer as coisas que não estão tão legais, sabe? A gente, quando a gente fala de governança, de implementação, de uma de uma de uma certa padronização para as coisas acontecerem, é.

Luiz Gustavo Degan Franchim   13:35
Não, a gente tá pagando isso aí toda hora.

Vitor Pryzbeuka   13:51
É buscando minimizar esses pequenos gaps que dentro de um portfólio bilionário, como é o da Silva, podem podem ter um prejuízo grande no final. Então, e a qual que você entende que é a raiz dessa dessas urgências, essa que estoura em vocês? Eu nunca vi ele chegar numa empresa.
E equipe de implantação, o pessoal fala, não, cumprimentos sempre me atende na mesma hora que eu peço e tal. Suprimentos está sempre apagando incêndio. Isso é uma coisa que a gente vê, vê de maneira geral no mercado. Mas qual que você entende que talvez seja a maior origem desses incêndios dentro da motiva?
Pelo menos dentro de rodovia, você está mais inserido.

Luiz Gustavo Degan Franchim   14:29
É o tem uma parcela disso.
que como na maioria das empresas que vocês trabalham deve ser da mesma forma, eu acho que tem parcela disso que é questão de planejamento.
E tem. Tanto é que e agora algumas coisas vão se cruzando um pouco, tá? O eu vi que o Cardoso tava como opcional nessa reunião aqui. Acho que ele não pôde participar.
Não, ele não estava, não era o que ele estava.

Vitor Pryzbeuka   14:59
Ainda não é não que a gente não estava não.

Luiz Gustavo Degan Franchim   15:00
É que é outra reunião.

Vitor Pryzbeuka   15:03
Não, vocês estão tratando bastante no Cardoso.

Luiz Gustavo Degan Franchim   15:05
Estamos.

Vitor Pryzbeuka   15:06
É.

Luiz Gustavo Degan Franchim   15:07
E aí OEO Mariano também, mas OE aí eu acho que umas coisas se cruzam um pouco, porque o trabalho que vocês estão fazendo com o pessoal de rodovias tem um foco muito grande na parte de planejamento.

Vitor Pryzbeuka   15:11
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   15:21
Aqui, assim, é matéria-prima, insumo essencial pra gente.
Então, poxa, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem um plano de negócio para 30 anos, eu sei daqui até daqui a 30 anos, tudo que eu vou precisar contratar.
É só que se eu só ficar pagando incêndio, até aquilo que não é urgente vira, então.

Vitor Pryzbeuka   15:41
Passos você usou toda a tua estrutura para pagar incêndio e para fazer o dever de casa e fica assim, fica descoberto.

Luiz Gustavo Degan Franchim   15:44
É o que dava.

Vitor Pryzbeuka   15:49
Entendi é, Luis, até assim, acho que foi bom você trazer o ponto de você estar em contato mais próximo com o CET, até te perguntar isso, quão próximo vocês estão trabalhando? Porque aí eventualmente eu nem preciso usar tanto o nosso tempo para te perguntar coisas que ele mesmo pode me responder.

Luiz Gustavo Degan Franchim   16:04
Bastos.

Vitor Pryzbeuka   16:04
Sabe? E talvez a gente possa usar O Tempo mais para falar da interface tua com o corporativo. E daí talvez seja algo que não que não esteja no tanto no escopo do time do Cajé, enfim, o time da Carol. O que você acha? Pode ser.

Luiz Gustavo Degan Franchim   16:20
Não pode ser o Denis, ele tá bem por dentro do processo, tá? Então eu faço reuniões semanais com ele. Toda sexta-feira a gente tem o checkpoint. É apesar do projeto não ser aqui em supply, sei lá, na engenharia, em rodovias, o Laura.

Vitor Pryzbeuka   16:24
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   16:36
que a gente pediu que tivesse uma frente dedicada para Supply e eu fiz questão de acompanhar isso na minha pessoa toda semana então tem um checkpoint com ele semanal ele sabe como a gente ele entrevistou várias pessoas do meu time aqui então pelo menos
Umas 8 a 10 pessoas a que ele entrevistou e faz conversas frequentes com eles, quase que semanais também. Ele vai saber dizer em detalhes como é que é a participação em novos negócios, como é que é a participação no planejamento que a gente recebe de elementos do planejamento que pode melhorar. É como que a gente precisa receber isso.
Então, poxa, a gente tem um plano de negócio que é exatamente eles estão trabalhando agora. Esse planejamento, ele tem que estar feito, é estruturado de acordo com as necessidades de contratação. Ele tem que estar é o os peps. A montagem deles tem que estar de acordo com o nomenclatura de mercado.
Ele tem que estar categorizado. É porque eu vou cotar chegando a umpep obras do ano. 5 cara, isso é mega subjetivo. Poxa, então, poxa, obra de duplicação é.

Vitor Pryzbeuka   17:37
Machado.

Luiz Gustavo Degan Franchim   17:41
Só um minuto.
Gente, é que tem um tema que está no conselho hoje, o pessoal está reunido lá, eles ficam mandando mensagem, aí a gente tem que ficar respondendo.

Vitor Pryzbeuka   19:48
Augusto.
Não dá para esperar o conselho. Está acontecendo? Não imagina, a gente entende. É bom, deixa eu passar para uma outra pergunta aqui que você meio que já me respondeu. Eu só quero confirmar se você tem mais uma coisa para complementar. Seria, é OPA, não é isso que não.

Luiz Gustavo Degan Franchim   19:56
É.
Hhh.

Vitor Pryzbeuka   20:19
Perde eficiência hoje, você citou o planejamento e obviamente eu estou te perguntando no que no que você está inserido? Não estou te falando não na obra, o que você acha? Não é o que no onde você está inserido, no que você conhece e tem mais contato dentro da motiva.

Luiz Gustavo Degan Franchim   20:33
Alexandre.

Vitor Pryzbeuka   20:36
Aonde que existe maior perda de eficiência e agora, nesse caso, além de planejamento?

Luiz Gustavo Degan Franchim   20:42
Eu acho que 2 pontos.
São super importantes. Aí estou trazendo um olhar de suprimentos, tá? Olhar de Suporte Chain super importante para a gente e eu já cheguei até demonstrar isso através de números.
O que a gente precisa para conseguir? A gente tem um plano de negócio, a gente tem que contratar dentro daquele plano de negócio, certo? O que a gente precisa para conseguir é.
Alexandre Esse Objetivo Duas coisas, elementos e tempo.
Então, quando eu falo em planejamento, poxa, se eu for para o mercado sem projeto?
Eles vão precificar esse risco.
Eu vou lá no modelo, um modelo PMG, onde o cara tem que ser responsável pelo risco de variação de quantidade.
Cardoso, eu, na época que eu trabalhava em construtora, eu princípio ficava isso, falava, eu vou considerar a pior hipótese. Eu vou levar fumo, não vou.
Então, e o prazo para negociar? Não adianta a gente chegar com o negócio em cima da pita, receber projeto, receber elemento, faltando um mês para começar a obra, não vai encaixar.

Vitor Pryzbeuka   21:50
Francisco.

Luiz Gustavo Degan Franchim   21:51
Não vai?
E eu acho que assim, do lado de lá, aí sendo muito sincero, eu vejo que a gente tem reconhecido, reconhecida a importância dessa necessidade. O Lodi é o diretor de Engenharia.
Ele mesmo fala, fala, gente, não adianta gente ir pro mercado com 30 dias.
entendeu vamos vamos aumentar esse prazo vamos entregar as coisas antes tal então no fim do dia a gente tendo um projeto detalhado na mão que as empresas consigam olhar esse projeto e precificar de maneira adequada tirando o risco
e tempo para negociar e aplicar todas as estratégias de negociação, de Supply, analisar, alavanca, fazer cost breakdowns e tal, a tendência é muito mais provável que a gente consiga contratar abaixo do plano de negócio do que um negócio que ou chega com pouco elemento ou
Em cima da hora que eu acho que.

Vitor Pryzbeuka   22:55
Você vai jogar o risco do fornecedor, ele vai prejudicar, com certeza.

Luiz Gustavo Degan Franchim   22:58
É isso?

Vitor Pryzbeuka   23:00
E você acha que isso é isso é bom? Talvez o Cardoso tenha essa resposta, tá? Mas só pra gente aqui ficar ciente também. Você vê isso como uma regra de que a gente está indo para contratação sempre com a engenharia um passo atrás que deveria estar.

Luiz Gustavo Degan Franchim   23:00
Então.

Vitor Pryzbeuka   23:16
Ou você vê que é uma coisa que varia de projeto, projeto, empreendimento, empreendimento.

Luiz Gustavo Degan Franchim   23:21
Bastos.

Vitor Pryzbeuka   23:23
Por exemplo, você recebe alguns detalhados, você pensa, pô, beleza, isso aqui dá pra eu, dá pra eu ter um nível de confiança bom e outros não, como é que é?

Luiz Gustavo Degan Franchim   23:23
Faria.
Varia, não é sempre, mas assim tem uma recorrência grande da gente receber as coisas mais ou menos, sabe?

Vitor Pryzbeuka   23:33
Mhm.
Entendi, entendi. Então, bom, só que trabalho em construtoras você deve conhecer bastante de ferro. Então é então é como é que você? Como é que você vê essa aplicação dentro da motiva?

Luiz Gustavo Degan Franchim   23:48
Sim.
a gente usa a metodologia Frederico hoje inclusive o pão eles estão reformulando isso por isso que eu acho importante você trocar ideia com Dani que ele tá bem por dentro disso a Carol também a Carol né que tá dando parte de planejamento e programa Porque estão reformulando Frederico

Vitor Pryzbeuka   24:06
Carol.
Isso.

Luiz Gustavo Degan Franchim   24:11
e eles têm lá o tinha né o céu Zero Fernando Fernando dois para três eles estão tirando algumas etapas simplificando botando a participação antecipar em algumas etapas então estão reformulando o Fernando é aplicado
Tá? Aqui a metodologia que é seguida é a metodologia Fel
Mas tem pontos de melhoria que inclusive estão sendo trabalhados agora, tá?

Vitor Pryzbeuka   24:35
Entendi, não, beleza, só pra saber se você tava, você tava também. Eu tive uma reunião com eles sobre isso. Eles apresentaram as mudanças que eles estão propondo lá, então que bom saber que você também enxerga isso como uma mudança que faz sentido, enfim, que veio pra somar.
E aí, acho que agora a gente focando um pouquinho mais na interação, aqui até a palavra está corporativo, mas aí talvez seria com as camadas, as camadas de integração e executivas da empresa, tá? De quem que na tua área consolida as informações e como que elas são transferidas para o corporativo quando eu falo corporativo?
Estou falando dos reports, como é que funciona esses parlamentos de informações dentro da diretoria de suplementos e não sei se você participa também do comitê de Kapex, enfim, esse fluxo de informações, como é que ele funciona?

Luiz Gustavo Degan Franchim   25:26
Santos and Francisco.
e o aqui do nosso time é normalmente quem participa dessas reuniões do comitê de Carvalho que são nosso diretor Marcello Ferraz

Vitor Pryzbeuka   25:41
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   25:42
Então, e aí ele pega as informações, não de rodovias, de trilhos, aeroportos, modais e ele que participa dessas reuniões.
É normalmente da parte de rodovias, o meus gerentes consolidam algumas informações.
Eu dou uma passada com eles todo Mendes, toda véspera de reunião e passamos pro Marcello.
Mas isso é mais para ele ter uma atualização, porque as informações que vão para o comitê de Carvalho vem da área de planejamento de PMO lá da de rodovias.
Eles que consolidam, oi?

Vitor Pryzbeuka   26:15
Mhm.
A gente a gente participou de 1/01/1 Comité que o projeto começou no mês passado, então a gente conseguiu participar de um só até agora e realmente Eu Não lembrava de ter visto alguma apresentação do Marcello sobre alguma coisa de suprimentos e tal, mas então isso existe alguma algum fórum onde isso é levado?
Por exemplo, há desempenho da de suplementos de alguma forma, uma reunião que vá apresentar os indicadores de performance de suplementos só para eu entender porque assim, o que eu quero mapear no final das contas é o quanto que vocês precisam consolidar essas informações. O quanto tempo vocês gastam para fazer isso? Se isso é uma dor para vocês ou não é se essa informação já está disponível.

Luiz Gustavo Degan Franchim   26:41
Hhh.

Vitor Pryzbeuka   26:54
Porque eu imagino suplementos quando a gente faz uma análise geral, suplementos geralmente é das áreas mais organizadas que vocês precisam ter rastreabilidade de tudo, até por uma questão de Compliance. Então eu queria entender como é que é esse processo de consolidação de informação. Para quem que vocês reportam, se existe essa questão? Qual que é a frequência disso?

Luiz Gustavo Degan Franchim   27:03
Sim.
Bastos.
É o os nossos indicadores, eles são, tem uma área aqui dentro de suprimentos, que é a área de sustentação.
Eles é, são uma área cross entre as áreas de compras nossas aqui, e eles são responsáveis justamente por isso, por é acompanhar os indicadores ver o SLA, ver saving, é, fazem auditorias internas.
É reportam os pavs, que são os projetos de aceleração de valor que tem aqui, é as iniciativas que geram valor, o acompanhamento de metas. Então, normalmente essa questão de indicadores, dados, índices, todos é o nosso time de sustentação que consolida, tá?

Vitor Pryzbeuka   27:56
Uhum e como é que a tua a tua avaliação do dos indicadores que do desempenho mesmo da tua gerência executiva, você acha que estão conseguindo atingir as metas, tá? Tem alguma coisa que está agarrando para vocês?

Luiz Gustavo Degan Franchim   28:09
O ano passado a gente atingiu todas.

Vitor Pryzbeuka   28:12
Coisa boa.
Coisa boa demais.

Luiz Gustavo Degan Franchim   28:14
O que era nosso, a gente atingiu.

Vitor Pryzbeuka   28:16
Entendi.
Bom, e ainda focado nessa questão de disponibilidade de informação, vamos colocar assim. Hoje, que sistemas e base você consulta para tomar esses relevantes de Kapex? E aí eu te faço essa pergunta e já vou deixar uma porta aberta para você, que talvez essa pergunta não seja.
Exatamente para você, porque talvez essa seja uma pergunta mais para o Marcello, do tipo, quando eu estou falando aqui de informações de desempenho, então assim, essa análise de indicadores, talvez o Marcello tenha que tomar ações quando ele vê que algum.
Esses indicadores não estão dentro do esperado.

Luiz Gustavo Degan Franchim   28:57
É, mas aqui deixa eu, deixa eu tentar entender qual que é o ponto que vocês estão trazendo aqui, é?
Quais sistemas e bases você consulta para tomar decisões relevantes de Capex?
Decisões relevantes, em que sentido?
porque eu vou te dar um exemplo que é uma dor crônica isso já foi endereçado lá no outro projeto com a Verum mas eu acho que é um ponto importante aqui porque você tá fazendo perguntas aqui que ela tem muita corporativa entendo que esse projeto é da área no núcleo de Carvalho do time do Flavio
Então eu tento sempre relacionar o que isso aqui pode interessar pro Flavio. Então, o que eu vejo? Hoje, por exemplo, eles são responsáveis por ter um report unificado do avanço do Capex.
É isso que eles levam na reunião do comitê de Carvalho. Olha, rodovias, a gente tem tanto aqui nesse ano, tanto já está contratado, tanto está compromissado, tentar compromissar, não sei o que, não sei o que lá.

Vitor Pryzbeuka   29:50
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   30:00
Então é um repórter que eles fazem lá.
é só que essa base para um buraco negro Tem que entender como é que compõem esse número aí aí eu peço para Bia que é a especialista time do Flavio né que console esses números tudo tá bom o que que tem dentro desse número que
A contratar.
E aí foi onde gerou a dor que a gente tenta endereçar no projeto da Engenharia você clica lá cara tem 500 milhões para contratar isso falando no final do ano passado Novembro eu olhava lá a contratar 500 milhões falei cara eu não vou contratar 500 milhões no mês que que tem aqui
Mas quando você olha o que compõe aquilo que eles estão reportando, que é a contratar.
Tem verba de desapropriação, tem valor de processo judicial, tem valor que está dizendo que não está contratado porque a base deles é errada. Eles não puxam os contratos de cap, porque eles não têm centro, Central de custo definido.
Então já está contratado, mas para eles não consta em aberto. A base é inconsistente. Eles reportam um número que não é verdade. No fim do dia é isso, está sendo bem transparente, como vocês pediram.
Porque se eu chego lá pra eles e falo, tá bom, me mostra aqui que eu preciso contratar.

Vitor Pryzbeuka   31:16
Não tem rastreabilidade, não consegue aprofundar naqueles modelos ali.

Luiz Gustavo Degan Franchim   31:18
Não tem, não?

Vitor Pryzbeuka   31:21
É, mas como você falou, isso é uma dor que talvez, talvez não, com certeza tá mais vindo lá da plataforma que a gente tem que, de certa forma, organizar AO Nascimento dessas informações e como a gente integra elas para poder.
Reportar para cima lá, que hoje o que chega lá, como você falou para Bia, para Fabiana, é, chegam n bases diferentes, ela compila tudo e de fato vira um buraco negro. Então, mas essa dor dentro de rodovias, você entende que está sendo endereçada no projeto.
Comprar Pereira, não sei se.

Luiz Gustavo Degan Franchim   31:55
É para tá?

Vitor Pryzbeuka   31:56
Perfeito, não beleza. Você tem alguma algum ponto em relação a isso? Sim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   31:58
Mas eu estou falando de rodovias, por exemplo, trilhos. Eu não sei se tem algum projeto nesse sentido, não sei como é que está a partir de planejamento deles.

Vitor Pryzbeuka   32:07
É exato. Inclusive, esse é um dos objetivos desse desse projeto aqui, tá? É a gente entender como está a situação de trilhos versus o que está em rodovias agora, com essas com essas melhorias em andamento, essas mudanças em andamento, até para entender se precisa de um trabalho focado lá em trilhos, se bem que trilhos também acabou de passar por uma grande.
Pimentelação. Não sei se deve ter ficado sabendo que mudou bastante coisa agora no final do ano lá para BCG. Mas enfim, entendi. E até trazendo esse gancho que você trouxe de trilhos, você tem em parque e cuida de trilhos, é a Juliana?

Luiz Gustavo Degan Franchim   32:28
Augusto.
Não é o Jorge?

Vitor Pryzbeuka   32:43
O Jorge, perdão, tá? É o Jorge que é o teu pai de trilhos. Você troca bastante figurinha com ele. Como é que essa interação?

Luiz Gustavo Degan Franchim   32:47
Is.
É, inclusive, eu mudei de lugar porque ele tava falando muito alto aqui na minha orelha.

Vitor Pryzbeuka   32:54
Então você não tem nem escolha, você troca os figurinhas porque estão estão do lado do outro. Aí entendi e diz uma coisa, como é que você vê a os processos mesmo de suprimentos nas 2 plataformas e a qualidade do dos inputs que vocês recebem? Você acha que as 2 coisas são?

Luiz Gustavo Degan Franchim   32:57
No.

Vitor Pryzbeuka   33:12
Andam muito par Passos ou existe uma escrequência grande entre as vodas de Freitas?

Luiz Gustavo Degan Franchim   33:14
Nunca muito longe, muito longe. Vocês vão ter um trabalho enorme aí.

Vitor Pryzbeuka   33:20
Eita, me conta mais, então me conta mais, então.

Luiz Gustavo Degan Franchim   33:21
Ah, vai.
Não, o que eu vejo assim, o.
Rodovias é um modal muito mais Maduro, muitos anos está aqui. Eles têm uma área grande de planejamento, eles têm uma área grande de custos.
Eu não sei como é que ficou depois da reestruturação, mas o que eu sei é que isso nunca teve o mesmo tamanho lá em trilhos, por exemplo.
Então, quando a gente tinha projetos que a gente fala o seguinte, vamos fazer um desenvolvimento aqui em suplementos para resolver o problema de tal coisa. Aí vinha, não, mas a rodovia é desse jeito, não, mas entre eles é diferente, não, mas a Porto é diferente, não, mas esse ponto aqui no SAP.
Não, a gente tá desse jeito, não, a gente tá desse jeito, cara.
São 2 empresas diferentes dentro da mesma empresa.

Vitor Pryzbeuka   34:09
É os próprios peps, quando a gente fala de informação, são diferentes.

Luiz Gustavo Degan Franchim   34:11
É isso?
É isso. E não estou dizendo que são os peps, são diferentes. A estruturação do PEP é diferente lá no PS.

Vitor Pryzbeuka   34:14
Central.
Exato. Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   34:21
Muitas vezes, num lugar tem o que pra gente aqui tem 10 requisições, com 50 linhas, às vezes tá uma linha só lá e pode ser que tenha ao contrário também.
Então.

Vitor Pryzbeuka   34:32
E um dos objetivos desse projeto aqui que a gente está puxando com o Lucas Capex é de extrair, de ter uma certa Governança de informação, de dados e processos para que a gente consiga extrair sinergias entre as 2 plataformas. Você vê viabilidade.
Aí quando eu falo de sinergia, eu estou falando, num primeiro momento, do que é do que seria mais simples de ver, que seriam contratos de fornecimento. Você vê viabilidade de, por exemplo, você ter tendo uma integração de dados melhor e extrair sinergias entre contratos de trilhos e rodovias.

Luiz Gustavo Degan Franchim   35:06
Não.

Vitor Pryzbeuka   35:08
Pereira.

Luiz Gustavo Degan Franchim   35:10
Porque as categorias estão totalmente diferentes.

Vitor Pryzbeuka   35:12
Francisco.

Luiz Gustavo Degan Franchim   35:14
É.

Vitor Pryzbeuka   35:15
Vocês não têm fornecedores compartilhados?

Luiz Gustavo Degan Franchim   35:18
Muito pouco, porque, por exemplo, é capex de trilhos, muitas vezes, tirando a parte da que teve lá a fase um a, que foi a parte das ampliações, tudo predominantemente, o que tem de escopo semelhante é, por exemplo, a parte de edificações.

Vitor Pryzbeuka   35:36
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   35:36
Que quando eles falam em reforma de estações, ampliação tal, que para a gente edificação é um escopo putz mínimo.

Vitor Pryzbeuka   35:44
Muito pequena.

Luiz Gustavo Degan Franchim   35:46
Aí o que mais a gente faz aqui? Obras de Terraplenagem, pavimentação, é infraestrutura grande, não tem lá. Eles têm muito trilhos, manutenção, é a parte de vagões, não sei o que.
Que obviamente a gente não tem aqui, então eles contrataram um capex grande agora, que é a ampliação da linha 4.

Vitor Pryzbeuka   36:10
Passos da Dantas 4.

Luiz Gustavo Degan Franchim   36:12
Aí sim, é um escopo grande, acho que é 4 4.5 bi.
Que aí tem túnel, aí tem escavação, tem um escopo ma maior.

Vitor Pryzbeuka   36:23
Mas é muito, é muito EPCM, Luis. Então acaba que você assim, se não é o mesmo a empresa que está contratando, é a tua sinergia. Se a gente tiver de insumos, talvez, não sei lá, vou comprar.

Luiz Gustavo Degan Franchim   36:23
Tem que eles foram de doido.
Sim.
E pontual.
Eu não tenho impressão toda hora nesse sentido.

Vitor Pryzbeuka   36:38
Pedra para o para as para as 2. Beleza, você pode ter o mesmo fornecedor, consegue negociar em conjunto, mas.

Luiz Gustavo Degan Franchim   36:45
Ainda assim, olha só.

Vitor Pryzbeuka   36:47
É.

Luiz Gustavo Degan Franchim   36:49
Esse é um bom exemplo e essa é uma característica importante que vocês entendam sobre rodovias.
Pedra, exemplo que você deu.
Mesmo.
Dentro de rodovias, às vezes a gente não consegue se energia entre as unidades de negócio. Por que a Pedra, além do custo de mercado, preço de mercado, preço comercial da brita, vamos dizer assim, o que pesa mais nisso é o transporte.

Vitor Pryzbeuka   37:12
Transporte.

Luiz Gustavo Degan Franchim   37:15
então normalmente são as Pedreiras que tiverem mais perto da região daquela obra que vão ter melhor condição então eu não consigo ter sinergia de pedra da Via Sul e da Pantanal por exemplo

Vitor Pryzbeuka   37:27
Não faz sentido, não faz sentido, é?

Luiz Gustavo Degan Franchim   37:29
Mesmo sendo o mesmo material para o mesmo uso, entendeu?

Vitor Pryzbeuka   37:32
E aí dificulta para caramba você criar, criar parceiros, você criar que eu acho que isso não sei como é que isso está dentro do não sei do roadmap de da diretoria de Supply, mas eu imagino que isso deva ser muito falado. A criação de grandes parceiros, enfim, de você.

Luiz Gustavo Degan Franchim   37:36
É isso?
Central.
Sim.

Vitor Pryzbeuka   37:49
Motivo ultrapassou uma Barreira de ter que se preocupar com as 4 as 4 paredes. Motiva tem que se preocupar com todo o ecossistema, porque é um portfólio muito robusto, é.

Luiz Gustavo Degan Franchim   37:56
Sim.
E aí, o que a gente consegue? E aí é onde eu acho que a gente, na pergunta anterior, onde a gente pode falar de eficiência, é onde a gente consegue planejar para ganhar essa eficiência. Então, por exemplo.
Defensa metálica.
Eu consigo fazer uma compra de defensa para todas as unidades de negócio.
Fazer uma negociação maior com o fornecedor, pedir para entregar em almoxarifados diferentes.
É um escopo que eu consigo sem energia.
Mas toda hora eu estou comprando picada.
Então, aonde a gente pode?

Vitor Pryzbeuka   38:37
Mas por quê? Por falta de planejamentos, não é? Não é falta de integração técnica, por exemplo, especificações diferentes, não é?

Luiz Gustavo Degan Franchim   38:39
Falta de planejamento.
São 22 tipos de defensas que são homologadas só por nós.
Já temos a especificação, já temos o tipo de defensa que é, sabemos que é só os fornecedores, mas se eu for comprar picado toda hora, eu não consigo sua energia, não consigo a escala.

Vitor Pryzbeuka   38:53
I.
E dificulta a criação de uma parceria. Não sei, não sei como é que é o mercado, se tem muitos fornecedores ou não, mas é.
Sim.
Vendidos.

Luiz Gustavo Degan Franchim   39:12
É isso?

Vitor Pryzbeuka   39:13
Mas então, entre plataformas que talvez seja um pouco mais do core do nosso nosso escopo aqui, é você não você não vê grandes Francisco energia entre dentro do supply.

Luiz Gustavo Degan Franchim   39:22
Não.
Não posso estar tendo uma visão meio míope, mas Cardoso discussões que eu tenho com Jorge, cara, é um ou outro fornecedor que a gente tem em comum. Agora tem essa ampliação grande na linha 4, vai ter na linha 89, mas no dia a dia.
Uma o escopo que tem mais convergência é a parte de edificações e que ainda assim é uma fatia mínima aqui em rodovias.
Alexandre.

Vitor Pryzbeuka   39:50
É que também vai ser, também vai ser EPC, enfim, aí você teria que criar esses parceiros de EPC para as identificações.

Luiz Gustavo Degan Franchim   39:58
Alexandre de Moraes.
É e é. E é muito pouca coisa aqui. É posto de atendimento do usuário na rodovia, é praça de pedágio. Quando a gente tá fazendo uma praça, uma concessão nova, cara, é.

Vitor Pryzbeuka   40:13
É, eu tive essa conversa com o Flavio, mas esse era 11 das coisas que foi falado durante as discussões do escopo e eu tenho. Eu falei para ele, falei, cara, eu quero conversar com o teu pessoal de suplementos, obviamente pessoal de engenharia também, enfim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   40:29
Alexandre.

Vitor Pryzbeuka   40:29
Para ver aonde tem sinergia, eu acho que deve ter algum lugar, mas eu não estou conseguindo ver.
Enfim, vou conversar com o Jorge também e vamos ver se a gente encontra alguma coisa que eu acho que, independente disso, não é óbvio que é importante a gente ter a governança de dados, mas falando mais tecnicamente, eu também tenho pouca dificuldade de ver.
Bom, é agora trazendo uma extraindo de você uma visão é também estratégica, de onde que você percebe duplicidade de funções de corporativa e plataforma. E aí fica a vontade para sair do de da diretoria, enfim.

Luiz Gustavo Degan Franchim   40:58
Alexandre.

Vitor Pryzbeuka   41:06
Do da especialidade de suprimentos.

Luiz Gustavo Degan Franchim   41:10
É e no meu ponto de vista.
A gente, eu não sei como é que vai ficar isso agora, está, mas OA gente, a gente motiva, não é? Criou uma vice-presidência.
De Capex, que é onde o Valdo agora tá.
Está atuando mais fortemente, além da área de Souza, que continua atuando.
A gente tem um núcleo de gestão de caps, que é onde o Flavio tá atuando.
A gente tem a diretoria de implantação de rodovias, que faz a gestão do Capes no dia a dia.
Cara, eu acho que tinha muita gente para ser responsável por capric, sabe? Vai, o pessoal vai começar a bater a cabeça aí.
Eu acho que.
Duplicidade de função, cara, quem vai reportar o quê? Quem é responsável pelo número? Quem que faz o avanço físico? Quem que vai dizer o avanço financeiro? É o cara que está lá na ponta, é o cara que vai estar reportando os dados para o corporativo. O cara daqui vai alimentar de lá.
Quem é o responsável pelo Capex no fim do dia? É o diretor de implantação, é o diretor do núcleo de Capex, é o diretor de Santana responde para o VP da plataforma, o diretor do núcleo de Paula que responde para o VP de Capex. Eu não sei como é que vai ficar isso não, cara.
Estou pagando para ver.

Vitor Pryzbeuka   42:29
Clarice, se a gente tivesse feito uma entrevista e tivesse me falado só isso, acho que teria valido já o nosso tempo, porque é esse o escopo da que a Verum e obviamente o núcleo de Carvalho juntos, a gente tem que responder, tá? Porque a ideia, bem resumidamente, é não tirar a autonomia das plataformas, obviamente não.
Não existe nem essa possibilidade. Não tem como o núcleo começar a ser responsável pela pela, pelas execuções, pela gestão do Capex nas plataformas, eSIM que o núcleo de Capex sirva como consolidador cross plataformas.
E também como um Guardião da Governança. Para que não contexto que você trouxe ali atrás de cara, são 2 empresas diferentes dentro de uma empresa só.
Para que a gente consiga reduzir essa diferença grande que existe hoje, de processos e de maturidade, alguns pontos também é entre as 2 empresas, porque no final das contas, é uma só.

Luiz Gustavo Degan Franchim   43:22
Agora, deixa eu perguntar uma coisa, vou pegar um exemplo vivo agora das ligações que eu tive que parar na reunião aqui para atender.

Vitor Pryzbeuka   43:28
Boa.

Luiz Gustavo Degan Franchim   43:29
Estou com um contrato em execução, Odebrecht, lá na via sul, estouro de milhões.
Cesar.
É qual que é a responsabilidade pelo núcleo de Carvalho sobre, por exemplo, esses pleitos, esses aditivos, a gestão disso aí?

Vitor Pryzbeuka   43:50
Carla, hoje falar que é muito pequena, porque hoje no candidato tem 3 pessoas, tem o Flavio e tem as e tem as 3 pessoas.

Luiz Gustavo Degan Franchim   43:56
Não.
No futuro.

Vitor Pryzbeuka   44:00
Então, no futuro, a ideia é que o núcleo de Khamis seja o guardião da Governança, de a justão contratual das 2 plataformas, obviamente, sem tirar autonomia das plataformas, entendendo que existem diferenças entre entre as 2, não são os mesmos Business.

Luiz Gustavo Degan Franchim   44:13
Yan.
Tá, então, por exemplo, o núcleo de Carvalho vai ter que entrar nas reuniões para discutir os pontos do klein.

Vitor Pryzbeuka   44:17
É.
Não.

Luiz Gustavo Degan Franchim   44:27
Ele vai ter que entrar nas reuniões pra discutir contrato jurídico.
Aditivo jurídico.

Vitor Pryzbeuka   44:35
Não que a gente tem toda uma estrutura de gestão contratual dentro da dentro da plataforma, não é?

Luiz Gustavo Degan Franchim   44:41
E to trazendo esses pontos, porque eu sei, eu to provendo que já vai dar alguns enroscos, então assim.

Vitor Pryzbeuka   44:49
Interessante, não tu?

Luiz Gustavo Degan Franchim   44:49
É ponto pra esclarecer, tá?

Vitor Pryzbeuka   44:51
Sim, toda todas essas essa área cinza que você está trazendo de entendimento, de Santana, nova estrutura que vai, que está se fortalecendo de que estão sendo criadas áreas novas numa nova VP, o núcleo crescendo.
É importante você trazer para a gente que OA pergunta que eu IA encerrar a conversa contigo era justamente essa, de o que, na sua visão, é sucesso dentro desse desse poeta que a gente está junto com o Lucas de Carvalho.

Luiz Gustavo Degan Franchim   45:08
O.

Vitor Pryzbeuka   45:19
E eu entendo que uma das coisas é esse tipo de dúvida.

Luiz Gustavo Degan Franchim   45:19
Então.
Sem dúvida. E outro ponto, por exemplo, é o núcleo de Capex. Ele tem ou não que entrar na negociação dos novos contratos de Capex?
né então é são pontos que eu acho importante serem tratados para ficar claro para todo mundo não o Flavio vai entrar na reunião discutir negociação dos contratos grande capa que sim OK não não faz parte então avisa ele ó ele vai entrar assim na discussão de Klein analisando aditivo porque ele vai ter que reportar

Vitor Pryzbeuka   45:37
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   45:55
De Khamis. Então tá bom, avisa a gente aqui. Não, ele não vai ter essa função. Então avisa ele lá, é to.

Vitor Pryzbeuka   46:01
Como é que está hoje na tua visão?

Luiz Gustavo Degan Franchim   46:03
A bola está dividida.

Vitor Pryzbeuka   46:06
Eu acho que às vezes acaba entrando, influência.

Luiz Gustavo Degan Franchim   46:09
Em rodovias entra pouco, mas tá querendo entrar. Eu não sei se deve ou não. O que tá desenhado?

Vitor Pryzbeuka   46:14
Entendi.
Entendi é o estado futuro, a gente.

Luiz Gustavo Degan Franchim   46:18
O que eu acho é a gente só tem aqui. O que eu acho é que precisa de um alinhamento, é só isso, saber como a companhia entende que isso vai ser tocado e ficar claro para todo mundo. A participação é aqui, assim, assado, vai entrar aqui, não vai entrar ali.
Vai responder por isso? Vai puta tão correga do jogo pronta, até para se certificar de que está entrando no que não precisa, de que não está entrando no que não precisa. E a gente tem a governança certa, porque por isso que eu perguntei aquela história do achei que era muita gente mexendo com Capix.
Porque aí tendo os papéis e responsabilidades definidas, eu acho isso que é importante, uma matriz raça e papéis e responsabilidades definidas. Cara, todo mundo sabe a regra do jogo e a gente vai jogar direitinho. Não fica nenhum assunto com um Monte de Dono e nenhum assunto sem dono.
Que eu acho que esse que é o ponto.

Vitor Pryzbeuka   47:04
Sim.
E assim, aproveitando, até aproveitando que a Letícia está aqui de gestão da mudança, é como é que você vê a postura da motiva de maneira geral para esse tipo de mudança, digamos, vamos definir uma matriz raça aqui e vamos dizer, tá totalmente hipotético aqui agora o núcleo de Carvalho que de fato vai.

Luiz Gustavo Degan Franchim   47:08
Bastos.

Vitor Pryzbeuka   47:23
Vai entrar nas discussões de novos contratos e vai ter um papel, um papel importante lá dentro. Como que você acha que é a resistência à mudança dentro da motiva nesse sentido?

Luiz Gustavo Degan Franchim   47:37
Cardoso é difícil falar, porque a gente passou por tanta mudança desde desde que a época era desde que era CCR. Então você fala em mudança sempre tem um pouco de pessoal, sempre fica um pouco ressabiado, porque não tem tempo de Almeida da Costa. Com uma mudança, já vem outra. Mas cara, eu não, eu.
Aparentemente, não vejo muita resistência.

Vitor Pryzbeuka   47:57
Eu acho que esse histórico é importante, a motiva vem mudando muito.
Aí interessante.

Luiz Gustavo Degan Franchim   48:03
Não passa 2 anos igual.

Vitor Pryzbeuka   48:07
Well, it is.

Luiz Gustavo Degan Franchim   48:07
Isabella.

Letícia da Silva Madella   48:09
Na verdade, é mais uma curiosidade, não está diretamente relacionada a essa pergunta da resistência, tá? Mas assim, considerando os times envolvidos aqui, você entende que existe, por exemplo, uma concorrência de projetos que tragam muita transformação e isso possa talvez acarretar numa sobrecarga.

Luiz Gustavo Degan Franchim   48:26
Sim.

Letícia da Silva Madella   48:28
Então, o volume é alto hoje de projetos.

Luiz Gustavo Degan Franchim   48:31
É, pensem no seguinte, gente, todo mundo está sendo cobrado para mudar, para fazer melhor, para automatizar. É IA, é roadmap tecnológico, é inovação, cara.
Tem projeto do jeito que você escolher?
Para ontem, para hoje para amanhã, para daqui 5 anos, para daqui 10. Em tecnologia, inovação em governança, em supply, Engenharia, em planejamento, cara, se não falta aqui é projeto.

Vitor Pryzbeuka   49:02
Boa demais essa pergunta, gostei.
E me diz uma coisa, Luis, só para a gente fechar aqui, eu não quero.

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:07
Missão é grande, Letícia.

Vitor Pryzbeuka   49:10
Hhh.

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:10
Augusto na mudança, diga aí.

Vitor Pryzbeuka   49:13
Eu não quero estourar tua tua agenda, é cara, aonde que você entende que daí dentro dos projetos de suplementos ocorre a maior quantidade de atrasos hoje?

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:23
Central.

Vitor Pryzbeuka   49:26
Em qual, em qual, qual parte do processo?

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:31
Como assim aqui dentro?

Vitor Pryzbeuka   49:33
Dentro dos Santos.

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:36
Carla, o nosso problema.
Vamos dizer assim, se tivesse tudo no prazo.

Vitor Pryzbeuka   49:42
Isso OKOK.

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:43
Se eu recebesse as demandas em condição ideal de temperatura e pressão, é isso, aonde que eu atraso mais?

Vitor Pryzbeuka   49:48
Não. Hoje, do jeito que você recebe, aonde atrasa? Aí pode ser que o atraso ocorra dentro do suplemento, mas ele ocorre por causa do input que você recebeu que não era o ideal.

Luiz Gustavo Degan Franchim   49:54
Aonde?
É isso, é onde eu tenho menos elemento. Então, por exemplo, eu vou contratar uma obra que eu tô com um projeto com baixa maturidade ou que eu tenho pouco tempo para fazer a concorrência. O resultado não chega. Aí a gente fica batendo, fica batinando, não volta pro mercado, não vamos ver o que a gente muda, muda a solução e rever a planilha, rever isso, vamos ver se não faz isso aqui, a gente fica.

Vitor Pryzbeuka   49:58
João.

Luiz Gustavo Degan Franchim   50:16
Patinando pra conseguir.
É chegar no resultado.

Vitor Pryzbeuka   50:21
Então, por exemplo, você recebe a informação, vai para o mercado, vê que aquela informação não é o suficiente, volta para dentro de casa, retorna para a engenharia.

Luiz Gustavo Degan Franchim   50:21
Não tem mágica.
Palhares volta para o mercado, não é?
Muito isso.

Vitor Pryzbeuka   50:33
E vocês analisam a documentação quando vocês recebem, mas com certeza o proponente vai analisar muito mais, muito mais a fundo. E aí ele acaba sinalizando essa falta de maturidade ou começa a vir com tantas dúvidas e tantas.

Luiz Gustavo Degan Franchim   50:36
City.
Não vem com um Monte de dúvida, aí às vezes a gente tem que adiar o prazo.

Vitor Pryzbeuka   50:47
Questionamentos que.
Mhm.

Luiz Gustavo Degan Franchim   50:53
Porque tem muita dúvida, às vezes, durante o processo de concorrência.
A gente recebe elemento complementar, a gente muda a planilha, a gente muda termo de referência no meio do caminho.
Ou se isso não ocorre, ele simplesmente não pergunta, ele não tira dúvida e precifica. Aí o preço vem alto, aí o pessoal fala, não podemos contratar nesse preço, vamos ver o que a gente pode mudar. Aí volta, replaneja, refaz, vai para o mercado de novo, pega preço de novo, aí volta e fica.
Nessas idas e vindas aí, tentando chegar no preço.
É trabalho, prazo.

Vitor Pryzbeuka   51:25
Entendi.
Então é e pelo que eu trouxe anteriormente de que não são todos que chegam com esse problema, então talvez a gente possa resumir como uma falta de padronização no nível de m detalhe da informação do input.

Luiz Gustavo Degan Franchim   51:42
Sim.

Vitor Pryzbeuka   51:44
Perfeitos, não, beleza Luis de novo, não quero, não quero estourar o nosso nosso tempo aqui. Quero agradecer demais teu tempo. Você fica onde? Você fica no Adriano.

Luiz Gustavo Degan Franchim   51:53
Não fica Jundiaí.

Vitor Pryzbeuka   51:55
Jundiaí, tá, maravilha, a gente a gente deve estar aí nas próximas semanas aí uma dessa a gente pode até trocar uma ideia pessoalmente, mas obrigado demais pelo teu tempo, cara, foi uma conversa boa e enfim, ficamos à disposição e com certeza falaremos de novo.

Luiz Gustavo Degan Franchim   52:03
Fica à vontade.

Vitor Pryzbeuka   52:11
Obrigado demais pelos teus inputos, está?

Luiz Gustavo Degan Franchim   52:11
Troca uma ideia com o Denis. Ele tem bastante elemento. A gente investiu muito tempo no onboarding dele, na atualização do processo, nas agendas recorrentes. Então acho que ele pode. Ele conhece bem. Ele é da área de Supply.
Está envolvido aqui no projeto Então acho que ele tem bastante insumo fruto desses últimos meses de trabalho aqui que podem ajudar vocês tá e qualquer dúvida fica à vontade para me chamar de novo

Vitor Pryzbeuka   52:35
Maravilha, Tiago.
Fechou. Obrigado demais, viu Luis? Vou. Eu joguei até uma agenda com o Denis aqui, pena que não deu pra fazer antes dessa conversa aqui, mas a gente volta a conversar.

Luiz Gustavo Degan Franchim   52:40
Tá bom?
Fechado, gente.

Vitor Pryzbeuka   52:47
Beleza? Valeu. Boa semana aí. Um abraço.

Gabriel Mourão Machado   52:48
Valeu, Luis. Muito obrigado. Ótima semana aí.

Luiz Gustavo Degan Franchim   52:49
Obrigada, abraço, gente.

Vitor Pryzbeuka parou a transcrição